

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

##  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

04.03.2024 г. Артем № 36

На проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»

(в ред. от 13.02.2024 № 147-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 13.02.2024 № 147-па) (далее - проект постановления) выполнено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», раздела 8 Положения о контрольно - счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322.

Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа 28.02.2024 с пояснительной запиской и обоснованием вносимых изменений. Дополнительные документы предоставлены 04.03.2024.

В действующей редакции Программы от 13.02.2024 № 147-па общий объем финансового обеспечения Программы составляет 564 013,95874 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 281,62595 тыс. рублей, 2019 год – 6 696,32665 тыс. рублей, 2020 год – 11 407,64214 тыс. рублей, 2021 год – 10 216,98447 тыс. рублей; 2022 год – 23 817,65676 тыс. рублей; 2023 год – 7 223,01999 тыс. рублей, 2024 год – 491 828,07832 тыс. рублей, 2025 год – 1 681,282 тыс. рублей, 2026 год – 1 861,34246 тыс. рублей.

В предоставленном проекте постановления общий объем финансового обеспечения Программы составляет 612 193,07565 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 281,62595 тыс. рублей, 2019 год – 6 696,32665 тыс. рублей, 2020 год – 11 407,64214 тыс. рублей, 2021 год – 10 216,98447 тыс. рублей; 2022 год – 23 817,65676 тыс. рублей; 2023 год – 7 223,01999 тыс. рублей, 2024 год – 524 053,25645 тыс. рублей, 2025 год – 17 635,22078 тыс. рублей, 2026 год – 1 861,34246 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения Программы увеличивается на 48 179,11691 тыс. рублей, в том числе в 2024 году – на 32 225,17813 тыс. рублей, в 2025 году – на 15 953,93878 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы на 2024-2025 годы в проекте постановления не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 05.12.2023 № 230 «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете № 230).

В соответствии с бюджетным законодательством главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы в решении о бюджете № 230.

Проектом постановления Приложение 2 «Перечень мероприятий Программы на 2024-2026 годы» к муниципальной программе излагается в новой редакции.

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы **«1.1. Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе»** увеличивается на 48 179,11691 тыс. рублей, в том числе в 2024 году – на 32 225,17813 тыс. рублей, в 2025 году – на 15 953,93878 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий изменяется объем финансового обеспечения следующих мероприятий:

«1.1.1.Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе» в 2024 году не изменяется, бюджетные ассигнования перемещаются между подмероприятиями Программы:

«1.1.1.1. Оплата услуг электроснабжения водопроводных насосных станций и водопроводных скважин» - увеличивается на 31,85961 тыс. рублей (оплата электроэнергии за декабрь согласно акта сверки взаимных расчетов);

«1.1.1.2. Исследования качества воды водопроводных насосных станций и водопроводных скважин» - уменьшается на 31,85961 тыс. рублей;

«1.1.2. Обеспечение функционирования источников водоснабжения» в 2024 году уменьшается на 470,58441 тыс. рублей. На эту же сумму уменьшается финансирование мероприятия «1.1.2.2. Ремонт, чистка и дезинфекция источников водоснабжения» (экономия по муниципальному контракту от 15.02.2024 № 24-К07);

«1.1.4. Строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка» в 2024 году увеличивается на 15 306,97143 тыс. рублей; в 2025 году – увеличивается на 15 953,93878 тыс. рублей. Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Артемовскому городскому округу на строительство данного объекта средства краевого бюджета в сумме 14 346,93878 тыс. рублей распределены на 2025 год, по решению главы объект планируется построить в 2024 году за счет средств местного бюджета;

«1.1.5. Реконструкция водопроводной сети Д300 мм на Д400 мм от водопровода Д1200 мм до ВНС МПТФ (пос. Заводской)» в 2024 году увеличивается на 8 511,77445 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства предусматриваются на проведение госэкспертизы в форме экспертного сопровождения; на осуществление строительного контроля за производством работ; на сопровождение и корректировку проектной документации; на подключение участков реконструируемой водопроводной сети;

«1.1.6. Строительство водопроводной сети от ул. Волочаевской, 46 по ул. Нововокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме» в 2024 году увеличивается на 2 139,35726 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства предусматриваются на проведение госэкспертизы в форме экспертного сопровождения, на осуществление строительного контроля за производством работ; на сопровождение и корректировку проектной документации;

«1.1.7. Строительство сети водоснабжения по ул. Тигровой от водопроводной сети Д400 мм по ул. Ульяновской в г. Артеме» в 2024 году увеличивается на 6 737,6594 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства предусматриваются на проведение госэкспертизы в форме экспертного сопровождения; на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств; на осуществление строительного контроля за производством работ; на сопровождение и корректировку проектной документации.

В связи с изменением объемов финансирования, проектом постановления вносятся изменения в паспорт, текстовую часть муниципальной программы, приложения 2, 4 к муниципальной программе.

Заказчиком программы предоставлено финансово-экономическое обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованием статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 20.12.2023 № 790-па) контрольно-счетная палата Артемовского городского предлагает учесть предложение, изложенное в данном заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова