

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

##  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

05.08.2024 г. Артем № 93

На проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»

(в ред. от 05.04.2024 № 300-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 05.04.2024 № 300-па) (далее - проект постановления) выполнено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», раздела 8 Положения о контрольно - счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322.

Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа 29.07.2024 с пояснительной запиской и обоснованием вносимых изменений. Дополнительные документы предоставлены 31.07.2024, 02.08.2024 (внесены изменения в объем бюджетных ассигнований на 2025 год).

В действующей редакции Программы от 05.04.2024 № 300-па общий объем финансового обеспечения Программы составляет 612 193,07565 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 281,62595 тыс. рублей, 2019 год – 6 696,32665 тыс. рублей, 2020 год – 11 407,64214 тыс. рублей, 2021 год – 10 216,98447 тыс. рублей; 2022 год – 23 817,65676 тыс. рублей; 2023 год – 7 223,01999 тыс. рублей, 2024 год – 524 053,25645 тыс. рублей, 2025 год – 17 635,22078 тыс. рублей, 2026 год – 1 861,34246 тыс. рублей.

В предоставленном проекте постановления общий объем финансового обеспечения Программы составляет 688 493,07565 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 281,62595 тыс. рублей, 2019 год – 6 696,32665 тыс. рублей, 2020 год – 11 407,64214 тыс. рублей, 2021 год – 10 216,98447 тыс. рублей; 2022 год – 23 817,65676 тыс. рублей; 2023 год – 7 223,01999 тыс. рублей, 2024 год – 526 353,25645 тыс. рублей, 2025 год – 91 635,22078 тыс. рублей, 2026 год – 1 861,34246 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения Программы всего увеличивается на 76 300,00 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году – увеличение на 2 300,00 тыс. рублей, в 2025 году – увеличение на 74 000,00 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы на 2024-2025 годы в проекте постановления не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024) «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете № 230).

В соответствии с бюджетным законодательством главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы и внесению новых целевых статей в решении о бюджете № 230.

Проектом постановления Приложение 2 «Перечень мероприятий Программы на 2024-2026 годы» к муниципальной программе излагается в новой редакции.

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы **«1.1. Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе»** увеличивается на 76 300,00 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году – увеличение на 2 300,00 тыс. рублей, в 2025 году – увеличение на 74 000,00 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий изменяется объем финансового обеспечения следующих мероприятий:

бюджетные ассигнованияпо мероприятию *«1.1.2.**Обеспечение функционирования источников водоснабжения»* в 2024 году уменьшаются на 18,54839 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе на эту же сумму уменьшается финансирование мероприятия «1.1.2.2. Ремонт, чистка и дезинфекция источников водоснабжения»;

добавляется новое мероприятие *«1.1.8. Реконструкция системы водоотведения от КНС по ул. Барнаульская, 1 до канализационных очистных сооружений по ул. Ново-Московская, 1а в г. Артеме»* с объемом финансирования 30 094,54839 тыс. рублей, в том числе:

на 2024 год в объеме 2 318,54839 тыс. рублей (2 300,00 тыс. рублей – краевой бюджет, 18,54839 тыс. рублей – местный бюджет (софинансирование (0,8 %)),

на 2025 год в объеме 27 776,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.9. Строительство водопроводной сети по ул. Грибной в с. Кролевцы»* с объемом финансирования в 2025 году 3 968,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.10. Реконструкция водопроводной сети Д300 мм на с. Кневичи»* с объемом финансирования в 2025 году 5 952,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.11. Реконструкция резервуаров чистой воды 1000 м3 по ул. Заречная в г. Артеме»* с объемом финансирования в 2025 году 9 920,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.12. Строительство канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д800 мм по ул. Казанской в г. Артеме»* с объемом финансирования в 2025 году 2 976,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.13. Строительство КНС автоматического режима, самотечного коллектора Д300 мм и напорного коллектора 2Д150 мм от КНС до самотечного коллектора по ул. Стрельникова»* с объемом финансирования в 2025 году 7 936,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.14. Строительство КНС автоматического режима и напорного коллектора Д300 мм и напорного коллектора 2Дн110 мм от КНС до самотечной сети Д200 мм по ул. Рабочая,23 в г. Артеме»* с объемом финансирования в 2025 году 3 472,00 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.15. Реконструкция КНС № 7 по ул. Виноградной в г. Артеме»* с объемом финансирования в 2025 году 5 059,20 тыс. рублей (краевой бюджет);

добавляется новое мероприятие *«1.1.16. Строительство иловых площадок и узла обезвоживания осадка на канализационных очистных сооружениях в с. Олений»* с объемом финансирования в 2025 году 6 940,80 тыс. рублей (краевой бюджет).

Средства по мероприятиям 1.1.8 – 1.1.16 на 2024-2025 годы планируются на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации.

Изменение объема межбюджетного трансферта из краевого бюджета согласно Закона Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ (в редакции Закона от 26.06.2024 № 584-КЗ) «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (уведомление министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 27.06.2024 № 768/270).

В связи с изменением объемов финансирования, проектом постановления вносятся изменения в паспорт, текстовую часть муниципальной программы, приложения 4 и 7 к муниципальной программе излагаются в новой редакции.

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 05.04.2024 № 300-па) контрольно-счетная палата Артемовского городского предлагает учесть предложение, изложенное в данном заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова