ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28.11.2025					г. Артем				 № 160

На проект постановления администрации Артемовского городского округа

«О внесении изменений в постановление администрации Артемовского

городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении

муниципальной программы «Повышение надежности

муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского

городского округа» (в ред. от 20.11.2025 № 892-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 20.11.2025 № 892-па) (далее - проект постановления) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, раздела 8 Положения о контрольно-счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322, плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.

Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа 27.11.2025 с пояснительной запиской и обоснованием вносимых изменений.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Изменение муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (далее – Программа) связано с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в рамках комплекса процессных мероприятий Программы «1.1. Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения».

Общий объем финансового обеспечения Программы не изменяется и на период                  2024-2027 годов составит 707 377,33191 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год –                       552 053,82097 тыс. рублей, 2025 год – 114 798,81094 тыс. рублей, 2026 год – 40 257,315 тыс. рублей, 2027 год – 267,385 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования перераспределяются между мероприятиями Программы.

Проектом постановления вносятся изменения в Приложение 2 «Перечень мероприятий Программы на 2024-2027 годы» к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы  «1.1. Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения» всего и в 2025 году не изменяется. В рамках данного комплекса процессных мероприятий в 2025 году перераспределяется объем финансового обеспечения следующих мероприятий:

«1.1.1. Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе» в 2025 году уменьшается на 36,99172 тыс. рублей и составит 321,564 тыс. рублей (уменьшены бюджетные ассигнования на услуги по исследованию качества и дезинфекции источников воды водопроводных насосных станций и водопроводных скважин на основании письма МКУ УБ от 15.10.2025           № 2016 в связи с отсутствием заявок на заключение контракта);

«1.1.2. Обеспечение функционирования источников водоснабжения» в 2025 году уменьшается на 2 780,46134 тыс. рублей и составит 494,40213 тыс. рублей (согласно  письму МКУ УБ от 15.10.2025 № 2016 в связи с отсутствием заявок на заключение контракта уменьшены бюджетные ассигнования на ремонт, чистку и дезинфекцию источников водоснабжения - на 1 670,36606 тыс. рублей, на исследование качества источников водоснабжения - на 1 110,09528 тыс. рублей, );

«1.1.4 Строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка» в 2025 году уменьшается на 582,72259 тыс. рублей и составит 7 568,70651 тыс. рублей. Сложилась экономия по результатам проведения аукционов;

«1.1.11. Реконструкция резервуаров чистой воды 1000 куб. м по ул. Заречной в г. Артеме» - в 2025 году увеличивается на 2 984,94311 тыс. рублей и составит 8 096,48469 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования перераспределены  на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

«1.1.15 Реконструкция КНС N 7 по ул. Виноградной в г. Артеме» - в 2025 году увеличивается на 415,23254 тыс. рублей и составит 5 159,04254 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования перераспределены  на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Соответствующие изменения вносятся в Приложение 4 к Программе.

Заказчиком программы предоставлено финансово-экономическое обоснование в виде контракта с КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края».

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 20.11.2025 № 892-па)  замечания отсутствуют.

Объем финансового обеспечения мероприятий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.11, 1.1.15 Программы на 2025 год, указанный в проекте постановления, не соответствует параметрам решения Думы Артемовского городского округа от 05.12.2024 № 400 «О бюджете Артемовского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 23.09.2025 № 538). В связи с чем, главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы в сводной бюджетной росписи округа

Председателя контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа							Е.Г. Герасимова