ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20.02.2025					г. Артем					№ 36

На проект постановления администрации Артемовского городского округа

«О внесении изменений в постановление администрации Артемовского

городского округа от 14.08.2019 № 1569-па «Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории Артемовского городского округа»

(в ред. от 18.02.2025 № 192-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 14.08.2019 № 1569-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Артемовского городского округа» (в ред. от 18.02.2025          № 192-па) (далее - проект постановления) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 8 Положения о контрольно-счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006        № 322, плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.

При подготовке настоящего заключения использованы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Артемовского городского округа от 29.07.2013 № 1890-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Артемовском городском округе» (далее – Постановление № 1890-па).

Проект постановления предоставлен управлением дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа 18.02.2025 с пояснительной запиской и обоснованием вносимых изменений.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Изменение муниципальной программы «Благоустройство территории Артемовского городского округа» (далее – Программа) связано с внесением изменений в объемы финансового обеспечения программных мероприятий, приводящие к изменению объемов финансового обеспечения реализации Программы в целом.

В представленном проекте постановления объем финансирования программных мероприятий (по сравнению с утвержденной редакцией муниципальной программы от 18.02.2025 № 192-па) увеличивается на 35 494,45470 тыс. рублей и составляет на период реализации Программы на 2025-2027 годы - 987 160,98164 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 376 257,44943 тыс. рублей; 2026 год – 309 845,62793 тыс. рублей; 2027 год – 301 057,90428 тыс. рублей. Изменяется объем финансового обеспечения мероприятий, запланированных на 2025 – 2027 годы.

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2025-2027 годы, а также в разрезе целевых статей в проекте постановления не соответствует параметрам решения Думы Артемовского городского округа от 05.12.2024 № 400 (в ред. от 23.01.2025 № 422) «О бюджете Артемовского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее - решение о бюджете № 400).

В соответствии с бюджетным законодательством главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы в решении о бюджете № 400.

Проектом постановления в Приложение 10 «Перечень мероприятий Программы» к Программе вносятся изменения.

1. Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы «2.1. Благоустройство территории Артемовского городского округа» в 2025 году увеличивается на 32 993,08909 тыс. рублей и составит в 2025 году 292 452,96898 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий изменяется финансирование следующих мероприятий:

«2.1.6. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» - увеличивается на 16 781,53329 тыс. рублей, в том числе:

-бюджетные ассигнования увеличиваются на 18 411,32469 тыс. рублей, которые планируются на оплату выполненных работ по техническому присоединению ул. Александровская, ул. Заслонова по договору от 14.06.2024;  на обустройство парковки от кольца до пл. Ленина; на работы по прочистке системы ливневой канализации; установку видеонаблюдения на площадке ТКО; частичное восстановление бюджетных ассигнований в сумме 11 663,41913 тыс. рублей на обустройство и обслуживание контейнерных площадок (см. заключение от 29.01.2025 № 14);

-бюджетные ассигнования уменьшаются на 1 629,7914 тыс. рублей за счет выведения с 01.02.2025 из штата МКУ УБ должности «заместитель директора» с объемом финансового обеспечения в сумме 1 579,4394 тыс. рублей, исключения средств на обслуживание программы «1С» - 50,352 тыс. рублей;

«2.1.7. Ремонт объектов и элементов благоустройства» - увеличивается на                    16 211,55580 тыс. рублей, в том числе по получателю МКУ УБ – на 12 300,10 тыс. рублей (планируется благоустройство территорий: земельного участка в районе МКД по ул. Интернациональная, 56; установка спортивного оборудования в районе МКД по ул. Лазо, 38), по получателю МКУ УСКР – на 3 911,4558 тыс. рублей (оплата выполненных работ по восстановлению подпорной стены в районе МКД по ул. Заречная, 9/3 по МК № 32А/24 от 28.10.2024).

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы «3.1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» увеличивается на 2 501,36561 тыс. рублей, в том числе 2025 год – увеличивается на 2 875,43842 тыс. рублей, 2026 год – уменьшается на 190,98172 тыс. рублей, 2027 год – уменьшается на 183,09109 тыс. рублей.

Соответственно по годам на эти же суммы изменяется финансирование мероприятия «3.1.1. Санитарная очистка мест захоронения (уборка мусора, валка деревьев, обрезка крон, косьба)» (в 2025 году средства увеличиваются на вывоз твердых коммунальных отходов в объеме 1198,1 м3).

Согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования 2026 и 2027 годов уменьшаются, в целях перераспределения средств на мероприятие в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» (в связи с необходимостью предусмотреть софинансирование средств местного бюджета).

Проектом постановления вносятся соответствующие изменения в паспорт и текстовую часть Программы, приложение 11 к Программе.

Заказчиком программы предоставлено финансово-экономическое обоснование начальной максимальной цены контракта в соответствии с требованием статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При обосновании использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка по результатам его исследования) и проектно-сметный метод.

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 14.08.2019 № 1569-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Артемовского городского округа» (в ред. от 18.02.2025           № 192-па) контрольно-счетная палата Артемовского городского округа предлагает учесть предложение, изложенное в данном заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа							Е.Г. Герасимова

распоряжение администрации Артемовского городского округа от 13.02.2025 № 139-ра  «Об изменении количества штатных должностей в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» города Артем, муниципальном бюджетном учреждении «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа»