ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17.01.2025 г. Артем № 6

На проект постановления администрации Артемовского городского

округа «О внесении изменений в постановление администрации

Артемовского городского округа от 29.03.2019 № 334-па «Об

утверждении муниципальной программы «Осуществление

дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории

Артемовского городского округа» (в ред. от 23.12.2024 № 1134-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2019 № 334-па «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа» (в ред. от 23.12.2024 № 1134-па) (далее - проект постановления) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 8 Положения о контрольно-счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322, плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.

Проект постановления первоначально представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа 09.01.2025 с пояснительной запиской, измененный вариант представлен 15.01.2025 и дополнительно 17.01.2025.

Согласно принципу сбалансированности системы стратегического планирования, утвержденному частью 5 статьи 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ), документы стратегического планирования должны быть согласованы и сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации

Программно-целевой принцип (часть 13 статьи 7 Закона № 172-ФЗ) означает определение приоритетов и целей социально-экономического развития, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации муниципальных программ и определение объемов и источников их финансирования.

Контрольно-счетная палата Артемовского городского округа обращает внимание заказчика муниципальной программы, что им не обеспечено взаимное соответствие содержания документов стратегического планирования Артемовского городского округа – Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2024 № 410, и проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2019 № 334-па «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа» (в ред. от 23.12.2024 № 1134-па) - в части состава и формулировок целей и задач.

В действующей редакции Программы от 23.12.2024 № 1134-па общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 068 963,73193 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 503 217,45844 тыс. рублей; 2022 год – 619 252,78041 тыс. рублей; 2023 год – 548 723,05473 тыс. рублей; 2024 год – 758 751,37726 тыс. рублей; 2025 год – 310 297,89666 тыс. рублей; 2026 год – 328 721,16443 тыс. рублей.

В предоставленном проекте постановления общий объем финансового обеспечения Программы составляет 4 050 930,85317 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 503 217,45844 тыс. рублей; 2022 год – 619 252,78041 тыс. рублей; 2023 год – 548 723,05473 тыс. рублей; 2024 год – 758 751,37726 тыс. рублей; 2025 год – 951 236,31949 тыс. рублей; 2026 год – 573 098,69573 тыс. рублей, 2027 год – 96 651,16711 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения Программы всего увеличивается на 981 967,12124 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – увеличивается на 640 938,42283 тыс. рублей; 2026 год – увеличивается на 244 377,5313 тыс. рублей, добавлено финансирование на 2027 год в сумме 96 651,16711 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2025-2027 годы, указанный в проекте постановления, соответствует параметрам решения Думы Артемовского городского округа от 05.12.2024 № 400 «О бюджете Артемовского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа» и приложения к ней изложены в новой редакции.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

1. На реализацию комплекса процессных мероприятий **«1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 312 927,79801 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – в сумме 217 346,55608 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 31 394,89652 тыс. рублей, на 2027 год – в сумме 64 186,34541 тыс. рублей. По сравнению с действующей редакцией Программы, бюджетные ассигнования всего увеличены на 78 742,99262 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – увеличены на 121 745,91246 тыс. рублей, 2026 год – уменьшены на 107 189,26525 тыс. рублей, добавлены бюджетные ассигнования на 2027 год в сумме 64 186,34541 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на:

ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 42 082,63855 тыс. рублей и капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 110 000,00 тыс. рублей в 2025 году, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 2 082,63855 тыс. рублей и капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 2 559,04512 тыс. рублей в 2026 году, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 12 082,63855 тыс. рублей и капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 10 351,00 тыс. рублей в 2027 году;

содержание автомобильных дорог в сумме 41 963,91753 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 15 000,00 тыс. рублей;

ремонт элементов обустройства автомобильных дорог в сумме 100,00 тыс. рублей;

содержание элементов обустройства автомобильных дорог в сумме 23 000,00 тыс. рублей;

обустройство остановочных пунктов в сумме 100,00 тыс. рублей;

обследование и оценку технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в сумме 100,00 тыс. рублей.

2. На реализацию комплекса процессных мероприятий **«1.2. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 280 000,00 тыс. рублей, в том числе в сумме 140 000,00 тыс. рублей в 2025 и 2026 годах ежегодно.

В рамках комплекса процессных мероприятий на 2025 и 2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

3. На реализацию комплекса процессных мероприятий **«2.1. Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 000,00 тыс. рублей, в том числе в сумме 2 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования всего уменьшены на 8 352,67542 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – уменьшены на 5 640,23027 тыс. рублей, 2026 год – уменьшены на 4 712,44515 тыс. рублей, добавлены бюджетные ассигнования на 2027 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений.

4. На реализацию комплекса процессных мероприятий **«3.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 641 598,33 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – в сумме 412 103,970 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 229 494,36 тыс. рублей.

По сравнению с действующей редакцией Программы, бюджетные ассигнования всего увеличены на 616 098,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – увеличены на 386 603,97 тыс. рублей, добавлены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 229 494,36 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на:

реконструкцию автомобильной дороги по ул. Вахрушева с устройством светофоров и переходно-скоростных полос в сумме 25 705,65 тыс. рублей в 2025 году и в сумме 229 494,36 тыс. рублей в 2026 году. Средства предусматриваются на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и получение заключения в 2025 году и на реконструкцию и ввод объекта (2,1 км) в 2026 году;

реконструкцию мостового перехода через ручей на км 9+313 а/д Угловое-Артем в Приморском крае в 2025 году в сумме 386 398,32 тыс. рублей. В 2025 году планируется ввод объекта в эксплуатацию (0,2 км).

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«4.1. Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 44 620,97192 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – в сумме 14 293,48517 тыс. рублей, в 2026 году – в сумме 14 866,05213 тыс. рублей, в 2027 году – 15 461,43462 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа.

По сравнению с действующей редакцией Программы, бюджетные ассигнования всего увеличены на 19 482,08223 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – увеличены на 1 970,87851 тыс. рублей, 2026 год – увеличены на 2 049,7691 тыс. рублей, добавлены бюджетные ассигнования на 2027 год в сумме 15 461,43462 тыс. рублей.

5. На реализацию комплекса процессных мероприятий **«5.1. Организация транспортного обслуживания (предоставление транспортных услуг населению)»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 335 839,08240 тыс. рублей, в том числе на 2025 год – в сумме 165 492,30824 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 155 343,38708 тыс. рублей, на 2027 год – в сумме 15 003,38708 тыс. рублей.

По сравнению с действующей редакцией Программы, бюджетные ассигнования всего увеличены на 275 996,39181 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – увеличены на 136 257,89213 тыс. рублей, 2026 год – увеличены на 124 735,1126 тыс. рублей, добавлены бюджетные ассигнования на 2027 год в сумме 15 003,38708 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на:

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в сумме 146 155,14516 тыс. рублей на 2025 год. На 2026-2027 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;

реализацию государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Артемовского городского округа в сумме 3,38708 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МАУ «Пассажирские перевозки») в сумме 19 333,776 тыс. рублей в 2025 году, в сумме 15 000,00 тыс. рублей в 2026-2027 году ежегодно;

приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования – в сумме 140 340,00 тыс. рублей в 2026 году.

В качестве обоснования бюджетных ассигнований предоставлены сметы расходов муниципального дорожного фонда Артемовского городского округа на 2025-2027 годы с направлениями использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Артемовского городского округа. Обоснования расходов на мероприятия по целевым статьям сметы расходов муниципального дорожного фонда не предоставлены.

В результате проведенной экспертизы проекта постановления контрольно-счетная палата предлагает заказчику учесть следующее замечание: приложениями 3 и 8 к муниципальной программе утверждаются целевые показатели (индикаторы) программы на 2025-2027 годы и на 2021-2024 годы. По целевым показателям 1, 6, 7 значения показателей в отчетном 2024 году в приложениях не соответствуют друг другу.

Кроме того, формулировка ожидаемого конечного результата реализации Программы по показателю 10 (1 этап) и 9 (2 этап) в паспорте Программы не соответствует формулировке показателей в приложениях 3 и 8 в графах 8 и 9 соответственно.

Контрольно-счетная палата Артемовского городского округа предлагает устранить несоответствия.

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2019 № 334-па «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа» (в ред. от 23.12.2024 № 1134-па) контрольно-счетная палата Артемовского городского округа учесть замечания, изложенные в заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова