Акт

невыполненных работ по МК от «06» июля 2021 г. N 41/01К

г. Артем «30» сентября 2021 г.

Администрация Артемовского городского округа, от имени муниципального образования, в целях обеспечения муниципальных нужд, в лице заместителя начальника управления жизнеобеспечения и благоустройства Антонова Ивана Юрьевича, действующего на основании доверенности от 14.05.2021 № 90, составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от «06» июля 2021 г. № 41/01К с *ООО «Центр Теплоэнергосбережений»* именуемый в дальнейшем "Подрядчик", должен был выполнить следующие работы (оказать следующие услуги):

Окончание (завершение) срока выполнения работ в полном объеме (разработка электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа, проведение публичных слушаний, утверждение электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа) – **85 календарный день со дня заключения муниципального контракта**.

2. По состоянию на 30.09.2021 (85 календарный день со дня заключения муниципального контракта) в администрацию Артемовского городского округа поступил только **проект** разработанной электронной модели системы теплоснабжения, что нарушает сроки утверждения схемы.

Заказчик: «30» сентября 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антонов И.Ю.