## АДМИНИСТРАЦИЯ

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### Комиссия по предупреждению, ЛИКВИДАЦИИ чрезвычайных ситуаций и обеспечению

### пожарной безопасности

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2024                                                                       г.  А р т е м 			                            2

О мерах по предупреждению чрезвычайных

ситуаций в период паводков и наводнений

в 2024 году

На основании решения КЧС и ОПБ Приморского края от 06.02.2024 № 5 «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод весеннему паводкоопасному периоду 2024 года и первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в весенний и летне-осенний периоды, снижения ущерба населению и территориям, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить состав рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и контролю прохождения весеннего и летне-осеннего паводков 2024 года на территории Артемовского городского округа и план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Артемовского городского округа в 2024 году.

2. Муниципальному казенному учреждению по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа (Мельник В.Н.):

2.1. Взять под контроль подготовку органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ РСЧС) Артемовского городского округа.

2.2. Создать в городе систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайной ситуации по направлению событий от поселка к поселку, от района к району.

2.3. Провести корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками, в ходе корректировки уточнить:

районы, подтопление которых наиболее вероятно;

состав сил и средств ГЗ РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС;

места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы и маршруты выдвижения, организация связи с ними и порядок управления;

районы эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки районов к временному проживанию пострадавшего населения, порядок обеспечения пунктов сбора теплом, продовольствием, медикаментами.

Осуществлять предпаводковое и (или) послепаводковое обследование территории, составлять акты обследования о состоянии водных объектов с приложением фотоматериалов с привязкой к местности, направлять в отдел охраны окружающей среды и природопользования.

Срок исполнения – до 15.03.2024 г.

2.4. Совместно с начальником управления информационной политики администрации Артемовского городского округа (Рыбакова Д.В.) своевременно оповещать начальников территориальных управлений, руководителей предприятий, организаций, население об угрозе подтопления, давать необходимые указания по проведению противопаводковых мероприятий и подготовке сил и средств ГЗ РСЧС.

Срок исполнения – постоянно.

2.5. Совместно с МКУ «Управление благоустройства» г. Артема (Моторов В В.) при наступлении положительных температур провести совместное обследование территорий, подверженных подтоплению, на предмет состояния дорог. Результаты проверки оформить соответствующим актом.

Срок исполнения – до 20.03.2024 г.

2.6. Совместно с управлением муниципальной собственности (Железнова Н.С.) провести обследование ГТС, результаты проверки оформить соответствующим актом.

Срок исполнения – до 26.03.2024 г.

2.7. Совместно с органами администрации Артемовского городского округа, ответственными за создание, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществить проверку фактического наличия накопленных резервов материальных ресурсов, для ликвидации ЧС, связанных с паводками и наводнениями.

Срок исполнения – до 15.03.2024 г.

3. Начальнику отдела охраны окружающей среды администрации Артемовского городского округа Третьяковой И В, директору МКУ «Управление благоустройства» г. Артема Моторову В.В., директору МКУ по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа Мельнику В.Н. провести комиссионное обследование  состояния водных объектов: р. Озерные ключи ниже по течению от ГТС «Озерные ключи»  до  ул. Серверная, р. Песчанка, р. Саперка, р. Пушкаревка, р. Орловка,  р. Грязнуха, ручей Гнилой на предмет наличия заторов, завалов, которые могут спровоцировать  выход воды из берегов, затопление (подтопление)  земельных участков и домовладений, объектов социального значения, объектов экономики,  прилегающих к руслу земельных участков, жилых домов ограничить обеспечение пропускной способности паводковых вод,. По результатам обследования предоставить в рабочую группу сведения о перечне необходимых к проведению предпаводковых (противопаводковых) мероприятий, их исполнителях.

Срок исполнения – до 05.03.2024 г.

4. Директору МКУ «Управление благоустройства» г. Артема Моторову В.В.:

4.1. Привести в надлежащее состояние мостовые сооружения, дренажные и водоотводные канавы, охранные зоны инженерных сетей, пересекающих водный объект, водопропускные сооружения, их охранные зоны, обеспечивающие водоотведение поверхностных (ливневых) вод с территории населенных пунктов Артемовского городского округа.

4.2. Организовать проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние подмостовых пространств и охранных зон мостовых сооружений, инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности.

Срок исполнения пунктов 4.1 и 4.2 – 20.03.2024 г.

5.3. В период паводков и наводнений при необходимости спланировать и организовать откачку воды с наиболее проблемных участков.

6. Руководителю Артемовского отделения центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Толдинову С.А. спланировать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону подтопления, острыми кишечными инфекциями. Информацию о запланированных и проведенных мероприятиях предоставить в комиссию в срок до 20.03.2024 г.

7. Начальнику ЕДДС Артемовского городского округа Нечаеву Ю.И. проводить оповещение населения городского округа, организаций о надвигающейся опасности затопления, подтопления с использованием радио, телевидения, средств звуковой сигнализации, придвижных средств оповещения.

Срок исполнения – постоянно.

8. Начальникам территориальных управлений Артемовского городского округа организовать разъяснительную работу среди жителей частного сектора о необходимости очистки ливневых стоков на территории, прилегающей к индивидуальным домам. При выявлении фактов нарушения Правил благоустройства территории Артемовского городского округа, утвержденных Решением Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 99, материалы проверки направлять в административную комиссию Артемовского городского округа. Информацию о проделанной работе предоставить в комиссию в срок до 31.03.2024 года.

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности провести обследование закрытых водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, шлюзов, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов (пешеходных переходов), расположенных на подведомственной территории, очистку ливнестоковых сооружений.

10. Муниципальному казенному учреждению по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа (Мельник В.Н.) до 28.03.2024 г. представить в комиссию Акт готовности муниципального образования к прохождению паводкоопасного периода 2024 года.

11. Опубликовать данное решение в газете «Выбор» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа.

12. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа –

председатель КЧС и ОПБ                                                                                                  В.В. Квон