Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Артемовского городского округа

от  13.03.2024        №  235-па

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса  на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и

водоотведения Артемовского городского округа

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела |  | Номер страницы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |  |  |
| 2. | Условия конкурса | 4 |  |  |
| 3. | Состав и описание объекта концессионного соглашения и иного имущества | 5 |  |  |
| 4. | Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения | 6 |  |  |
| 5. | Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса | 6 |  |  |
| 6. | Критерии конкурса | 6 |  |  |
| 7. | Перечень документов и материалов, представляемых заявителями и участниками конкурса | 7 |  |  |
| 8. | Сообщение о проведении конкурса | 8 |  |  |
| 9. | Порядок представления заявок и предъявляемые к ним требования | 8 |  |  |
| 10. | Место и срок предоставления заявок | 9 |  |  |
| 11. | Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации | 10 |  |  |
| 12. | Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации | 10 |  |  |
| 13. | Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению | 10 |  |  |
| 14. | Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, и (или) размер и условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок ее предоставления и срок действия данной безотзывной банковской гарантии | 11 |  |  |
| 15. | Концессионная плата | 11 |  |  |
| 16. | Порядок, место и срок представления конкурсных предложений | 11 |  |  |
| 17. | Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок и конкурсных предложений | 12 |  |  |
| 18. | Порядок и время вскрытия конвертов с заявками | 13 |  |  |
| 19. | Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора | 13 |  |  |
| 20. | Порядок, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | 15 |  |  |
| 21. | Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 15 |  |  |
| 22. | Признание конкурса несостоявшимся | 17 |  |  |
| 23. | Порядок определения победителя конкурса | 18 |  |  |
| 24. | Протокол о результатах проведения конкурса | 18 |  |  |
| 25. | Срок подписания концессионного соглашения | 19 |  |  |
| 26. | Внесение изменений в конкурсную документацию | 20 |  |  |
| 27. | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества | 20 |  |  |
| 28. | Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера | 21 |  |  |
| 29. | Перечень приложений к конкурсной документации | 21 |  |  |

# 1. Общие положения

Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа  (далее – Соглашение), требования к содержанию и форме заявки и конкурсного предложения, оформлению документов, необходимых для участия в конкурсе.

Настоящая конкурсная документация утверждена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными правовыми актами.

Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

Закон «О концессионных соглашениях» – Федеральный закон  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Иное имущество - имущество, которое образует единое целое с объектом соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с объектом соглашения и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям Артемовского городского округа коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение, – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона «О концессионных соглашениях».

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа.

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия – комиссия для проведения открытого конкурса, персональный состав которой утверждается настоящим постановлением.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Концедент – муниципальное образование Артемовский городской округ. Право концедента от имени муниципального образования Артемовский городской округ осуществляет администрация Артемовского городского округа.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение. Сторонами концессионного соглашения не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект которого указан в приложении 1 к конкурсной документации.

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях» показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

Объект соглашения - объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Артемовского городского округа.

Официальное издание – газета «Выбор».

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента: www.artemokrug.gosuslugi.ru

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

Реконструкция – мероприятия по переустройству объекта соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, по изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

Решение о заключении концессионного соглашения – постановление администрации Артемовского городского округа.

Система коммунальной инфраструктуры - объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

# 2. Условия конкурса

2.1. Настоящая конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа (далее – объект концессионного соглашения).

2.2. Концедентом является муниципальное образование Артемовский городской округ. Право концедента от имени муниципального образования Артемовский городской округ осуществляет администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа.

В качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такого субъекта Российской Федерации – Губернатор Приморского края.

2.3. Организатором конкурса является администрация Артемовского городского округа:

адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 123;

почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48;

телефон: 8 (42337) 4-32-13, 8 (42337) 3-81-86;

адрес электронной почты: adm@artemokrug.ru

2.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Артемовского городского округа.

2.5. Объект концессионного соглашения предоставляется на срок 30 (тридцать) лет для осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям Артемовского городского округа коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

2.6. Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления городского округа;

утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления городского округа;

возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

# 3. Состав и описание объекта концессионного соглашения и иного имущества

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта соглашения и иного имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению, приведены в приложении 2 к конкурсной документации.

# 4. Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного  соглашения

4.1. Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у концедента дополнительные сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании письменного запроса. Запрос должен быть получен концедентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания срока приема заявок/приема конкурсных предложений. Концедент направляет ответ на поступивший запрос не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок/конкурсных предложений.

4.2. Концедент предоставляет доступ на объект концессионного соглашения в рабочие дни по предварительному согласованию с момента публикации сообщения о проведении конкурса до даты окончания приема заявок. Лицо, желающее произвести осмотр, должно письменно обратиться в администрацию Артемовского городского округа по адресу:                Приморский край, г. Артем,  ул. Кирова, 48/1, каб. 123, тел.: 8(42337) 3-81-86.

# 5. Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса

5.1. К заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса:

5.1.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. Заявителями не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

5.1.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

5.1.3. Отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии в            отношении него конкурсного производства.

5.1.4. Деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.1.5. Отсутствует регистрация юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляю льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

5.2. В случае, если заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

5.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей заявителя или участника конкурса другому лицу либо другому заявителю или участнику конкурса не допускается.

# 6. Критерии конкурса

Критерии конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в приложении 3 к конкурсной документации.

# 7. Перечень документов и материалов, представляемых заявителями и                 участниками конкурса

7.1. Для участия в предварительном отборе участников конкурса заявитель представляет в конкурсную комиссию следующие документы и материалы:

7.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9 настоящей конкурсной документации.

7.1.2. Удостоверенные подписью и печатью заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета заявителя.

7.1.3. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом выписка или иной документ, указанный в настоящем подпункте, должны быть выданы не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении конкурса.

7.1.4. Для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление им действий от имени заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы.

7.1.5. Нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов заявителя: Устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.

7.1.6. Оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.7. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; об отсутствии регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2023                № 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операция (офшорные зоны)».

7.2. Участник конкурса представляет в конкурсную комиссию:

7.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме согласно приложению 5 к конкурсной документации. В составе конкурсного предложения участники конкурса должны указать основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием, приведенном в приложении 7 к конкурсной документации, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.

7.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев конкурса, указанных им в конкурсном предложении:

а) перечень мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием, приведенном в приложении 7 к конкурсной документации, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

б) календарные графики проведения соответствующих мероприятий;

в) технико-экономические расчеты и обоснования.

7.2.3. Письменное подтверждение участником конкурса того, что:

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее заявки, остались без изменения и на момент подачи конкурсного предложения соответствуют действительности;

б) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что участник конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее заявке соответствует требованиям конкурсной документации и конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы конкурсной комиссией.

7.2.4. Удостоверенную подписью и печатью участника конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия).

7.3. В случае, если заявителем или участником конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в подпунктах 7.1.2 – 7.1.6, 7.2.3  настоящей конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в подпунктах 7.1.1,  7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 настоящей конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц.

# 8. Сообщение о проведении конкурса

В соответствии с Законом «О концессионных соглашениях» сообщение о проведении конкурса публикуется в официальном печатном издании - газете «Выбор» и размещается на официальном сайте Артемовского городского округа, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе – 20.03.2024 г.

# 9. Порядок представления заявок и предъявляемые к ним требования

9.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

9.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о лицах:

которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем 50 процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем 25 процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

Форма предоставления указанных в п. 9.2 конкурсной документации сведений утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.3. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично заявителем либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Копия  заявки должна соответствовать оригиналу заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

9.4. Документы представляются в прошитом виде, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя заявителя, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

9.5. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

9.6. Документы, для которых в приложениях к конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в  соответствии с этими формами. При этом заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

9.7. Заявки представляются в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». На конверте с заявкой также указывается наименование и адрес заявителя.

9.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при ее наличии).

9.9. При поступлении заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются заявкой и не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией.

9.10. Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки.

9.11. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

# 10. Место и срок предоставления заявок

10.1. Заявка должна быть представлена в конкурсную комиссию по  адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. № 118 в рабочие дни с 20.03.2024 г. до                                 03.05.2024 г. с 9 до 13 часов по местному времени, 03.05.2024 г. с 9 до 11 часов по местному времени.

10.2. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации заявок и по дате и времени, проставленным при приеме заявки на копии описи документов и материалов такой заявки.

10.3. Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, установленного в пункте 10.1 настоящей конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки.

10.4. В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки, по адресу заявителя, указанному на конверте.

# 11. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

11.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в течение               2 (двух) рабочих дней со дня получения в письменной форме заявления любого заинтересованного лица по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 118, в рабочие дни с 20.03.2024 г. до 16.04.2024 г. с 9 до 13 часов по местному времени.

11.2. Конкурсная документация размещается на официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении конкурса.

11.3. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

# 12. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

12.1. Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документации, оформив запрос письменно.

12.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок.

12.3. Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

12.4. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением заявителям размещаются на официальных сайтах.

12.5. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений конкурсной документации не должны и не будут изменять ее суть.

# 13. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по                        концессионному соглашению

13.1. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей требованиям к таким гарантиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

13.2. Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению установлено в размере 20% от объема расходов, финансируемых за счет средств концессионера, на реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

Банковская гарантия вступает в силу с даты заключения концессионного соглашения. Срок, на который предоставляется банковская гарантия - 3 года с даты заключения концессионного соглашения.  После истечения срока действия ранее представленной банковской гарантии Концессионер обязан не позднее даты окончания определенного в банковской гарантии срока, на который она выдана, предоставлять новую гарантию на тот же срок, до момента выполнения всех концессионных мероприятий.

14. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по                      заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты          счетов, на которые вносится задаток, и (или) размер и условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,                 порядок ее предоставления и срок действия данной безотзывной банковской гарантии

Не предусмотрены.

# 15. Концессионная плата

Концессионная плата не предусмотрена.

# 16. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений

16.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и представлено по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 118, в рабочие дни с 08.05.2024 г. до 02.08.2024 г. с 9 до 18 часов по местному времени, кроме перерыва на обед с 13 до 14 часов, в пятницу  с 9 до 17 часов по местному времени, 02.08.2024 г. с 9 до 11 часов по местному времени.

16.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

16.3. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

16.4. Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал конкурсного предложения.

16.5. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц.

16.6. Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения. Опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

16.7. Конкурсное предложение, представленное с нарушением требований, установленных конкурсной документацией, не рассматривается конкурсной комиссией и по решению конкурсной комиссии признается не соответствующим требованиям конкурсной документации.

16.8. На конверте с конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, представляющего конкурсное предложение.

16.9. Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).

16.10. При поступлении конвертов с конкурсными предложениями без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией.

16.11. Представление конкурсного предложения осуществляется участником конкурса путем подачи в конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе конкурсного предложения.

16.12. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

16.13. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока конкурсные предложения не принимаются.

16.14. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

16.15. В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

# 17. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок и конкурсных предложений

17.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок.

17.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 9 конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словами «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

17.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации.

17.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

17.5. Изменение конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 16 конкурсной документации.

17.6. Конверты с изменениями конкурсных предложений маркируются словами «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, направившего изменение конкурсного предложения.

17.7. В случае, если изменение конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее представленных в составе конкурсного предложения документов и (или) материалов, участник конкурса обязан представить в составе изменений конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее представленных участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

17.8. Регистрация изменений конкурсного предложения и уведомления об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения в соответствии конкурсной документацией.

# 18. Порядок и время вскрытия конвертов с заявками

18.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 123,  в 11 час. 00 мин. по местному времени 03.05.2024 г.

18.2. При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и местонахождение (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

18.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

18.4. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок.

# 19. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора

19.1. Проведение предварительного отбора участников конкурса производится на заседании конкурсной комиссии 06.05.2024 г. в 14 часов по местному времени по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 123, которая определяет:

соответствие заявки требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им заявки;

соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;

соответствие заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях».

19.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и                    допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или   фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не  прошедшего  предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте.

19.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным разделом 5 конкурсной документации;

заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам и установленным конкурсной документацией;

представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны.

19.4. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола.

19.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.6. В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с конкурсной документацией, по решению концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные Законом «О концессионных соглашениях», конкурсная комиссия вскрывает конверт с единственной представленной заявкой и рассматривает эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным Законом «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию.

В случае, если заявитель и (или) представленная им заявка на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, установленным Законом «О концессионных соглашениях» и (или) конкурсной документацией, конкурсная комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об отказе в предложении заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения.

Решения конкурсной комиссии, указанные в абз. 2, 3 п. 19.6 Раздела 19 конкурсной документации оформляются протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию  либо уведомление об отказе в предложении представить предложение о заключении  концессионного соглашения и копию такого протокола.

Срок представления заявителем предложения о заключении концессионного соглашения составляет не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения заявителем от конкурсной комиссии уведомления с предложением представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, в конкурсную комиссию. Срок рассмотрения конкурсной комиссией такого предложения, представленного заявителем, устанавливается протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, но не может составлять более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня представления заявителем такого предложения.

По результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, конкурсная комиссия в случае, если такое предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии такого предложения требованиям конкурсной документации либо в случае, если предложение о заключении концессионного соглашения, представленное заявителем, не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии такого предложения требованиям конкурсной документации, которые оформляются протоколом рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, направляет заявителю в соответствии с таким протоколом уведомление о соответствии или несоответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного заявителем, требованиям конкурсной документации и копию такого протокола.

# В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии предложения о заключении концессионного соглашения, представленного единственным заявителем, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации, принимает решение о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе.

# 20. Порядок, время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

20.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48/1, каб. 123,  в 11 час. 00 мин. по местному времени  02.08.2024 г.

20.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и местонахождение (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

20.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

20.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

20.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

# 21. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

21.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, осуществляется конкурсной комиссией по адресу: Приморский край, г. Артем,            ул. Кирова, 48/1, каб. 123, в 11 часов 00 минут по местному времени 14.05.2024 г.

21.2. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются конкурсной комиссией путем:

определения соответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;

проведения оценки конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

21.3. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о:

соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;

несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

21.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

участником конкурса не представлены документы и материалы,  предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным предельным значениям критериев конкурса;

представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

21.5. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые участником конкурса по каждому критерию конкурса, выраженные в числовых значениях на каждый год срока действия концессионного соглашения.

21.6. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями конкурса посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.

21.7. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

21.8. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено участие концедента в исполнении концессионного соглашения;

расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

21.9. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

21.10. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с конкурсной документацией на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный в пункте 28.4 настоящей конкурсной документации предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

22. Признание конкурса несостоявшимся

22.1. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

22.2. Конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся рассматривает конкурсной предложение, представленное единственным участником конкурса, в порядке, установленном ст. 32 Закона «О концессионных соглашениях», и в случае, если конкурсное предложение, представленное единственным участником конкурса, соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о соответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации либо в случае, если конкурсное предложение, представленное единственным участником конкурса, не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации. Решения конкурсной комиссии, указанные в настоящем абзаце, оформляются протоколом рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, направляет в соответствии с таким протоколом единственному участнику конкурса уведомление о соответствии или несоответствии представленного им конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и копию такого протокола.

В случае принятия конкурсной комиссией решения о соответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации концедент в течение трех рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, в соответствии с условиями, содержащимися в конкурсном предложении.

В случае, если по истечении срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию не представлено ни одного конкурсного предложения, либо по результатам рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией ни одно конкурсное предложение не признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, либо в результате рассмотрения конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, конкурсной комиссией принято решение о несоответствии конкурсного предложения, представленного единственным участником конкурса, требованиям конкурсной документации, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению.

# 23. Порядок определения победителя конкурса

23.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 21 конкурсной документации. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений единственное конкурсное предложение признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, победителем конкурса признается участник конкурса, представивший единственное конкурсное предложение.

23.2. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных предложений;

информация об участниках конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены;

критерии конкурса;

условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с конкурсной документацией;

наименование и местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

23.3. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# 24. Протокол о результатах проведения конкурса

Конкурсной комиссией в срок до 09.08.2024 г. подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

сообщение о проведении конкурса;

конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

запросы заявителей о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

оригиналы заявок, представленные в конкурсную комиссию;

протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

# 25. Срок подписания концессионного соглашения

25.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента, но не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения победителем открытого конкурса протокола о результатах проведения открытого конкурса и проекта концессионного соглашения. Не позднее даты подписания концессионного соглашения победитель конкурса обязан представить в конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.

25.2. В случае, если победитель конкурса отказался от подписания концессионного соглашения либо в конкурсную комиссию не поступил проект подписанного победителем конкурса концессионного соглашения и (или) победитель конкурса не представил концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

25.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

25.4. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с п. 25.3 раздела 25 конкурсной документации концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

25.5. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6.8 статьи 29 Закона «О концессионных соглашениях» не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия.

25.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 10 статьи 32 Закона «О концессионных соглашениях» не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с участником конкурса, представившим единственное конкурсное предложение, концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 (десять) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

25.7. В случае, если после направления концедентом победителю конкурса, иному лицу, заключающему концессионное соглашение, документов для заключения концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В 30-дневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

25.8. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

# 26. Внесение изменений в конкурсную документацию

26.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений таким образом, чтобы этот срок составлял не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте концедента.

26.2. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.

26.3. В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании и размещается на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте концедента. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

# 27. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного              соглашения и (или) иного имущества

Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.

# 28. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры                                      регулирования деятельности концессионера

28.1. Метод регулирования тарифов концессионера – метод индексации установленных тарифов.

28.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, не являющиеся критериями конкурса, устанавливаемые на период действия концессионного соглашения, указаны в приложении 6 к конкурсной документации.

28.3. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера указаны в приложении 7 к конкурсной документации.

28.4. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги концессионера:

предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в приложении 3 к конкурсной документации;

объем отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия концессионного соглашения указаны в приложении 8 к конкурсной документации;

цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения указаны в приложении 9 к конкурсной документации;

потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, указаны в приложении 10 к конкурсной документации;

величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской  Федерации  в  сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций), и иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения,  указаны в приложении 11 к конкурсной документации;

предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера  от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году указан в приложении 12 к конкурсной документации.

# 29. Перечень приложений к конкурсной документации

Приложение 1. Проект концессионного соглашения.

Приложение 2.  Состав и описание объекта соглашения и иного имущества.

Приложение 3. Критерии конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса.

Приложение 4. Копия отчета о техническом обследовании объекта соглашения.

Приложение 5. Рекомендуемые формы документов для заполнения.

Приложение 6. Долгосрочные параметры деятельности концессионера, не являющиеся критериями конкурса.

Приложение 7. Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера.

Приложение 8. Объем отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия концессионного соглашения.

Приложение 9. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения.

Приложение 10. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения.

Приложение 11. Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций) и иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Приложение 12. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения  и водоотведения, по отношению к предыдущему году.

Приложение 13. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.

Приложение 1

к конкурсной документации

Проект

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

г. Артем                                                                                                       ______________20___ г.

Артемовский городской округ в лице главы Артемовского городского округа, действующего на  основании Устава Артемовского городского округа Приморского края, именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны и _______________________________________в лице ______________________________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также  Сторонами, субъект Российской Федерации – Приморский край в лице высшего должностного лица Приморского края – Губернатора Приморского края  Кожемяко Олега Николаевича, действующего на основании Устава Приморского края, с третьей стороны, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «____» _____________ 20____ г. № _____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

- 1.1. Концессионер обязуется за свой счёт создать, реконструировать (модернизировать) имущество, состав и описание которого приведены в пункте 2.1 настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит  Концеденту, и осуществлять деятельность по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям Артемовского городского округа коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

- 1.2. К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции и модернизации.

2.2. Объекты Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, указаны в приложении 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передаётся Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.3. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами в срок, указанный в п. 8.5 настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объектов  водоснабжения и водоотведения осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами, по форме согласно приложению 9 к настоящему Соглашению.

Обязанность Концедента по передаче объектов водоснабжения и водоотведения считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приёма-передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признаётся нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектом настоящего Соглашения считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

3.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее – иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении 2 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в том числе обратиться в уполномоченный орган государственной регистрации права собственности с заявлением о регистрации права владения и пользования объектом настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3.4. Государственная регистрация прав, указанных в п. 3.3 настоящего Соглашения, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке за счет Концессионера.

3.5. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи несоответствие показателей объекта Соглашения и иного имущества, входящего в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Соглашения либо его расторжения в судебном порядке.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного на праве пользования и владения имущества несёт Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

3.7. Право собственности концедента на созданный в соответствии с концессионным соглашением объект недвижимого имущества регистрируется на основании концессионного соглашения, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе полученного концессионером), если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение такого разрешения. Концессионер осуществляет регистрацию права собственности концедента на соответствующий объект при наличии доверенности, выданной концедентом и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

3.8. Концессионер обязан обеспечить государственную регистрацию права собственности у Концедента в отношении всего незарегистрированного имущества, в том числе выполнение кадастровых работ, а также государственную регистрацию обременения данного права в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

4. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

- 4.1. Концессионер обязан за свой счёт создать, реконструировать (модернизировать) объект Соглашения, в том числе имущество, образующее единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначенное для использования по общему назначению, а также произвести модернизацию иного имущества, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в приложениях 1 и 2  к настоящему Соглашению, в срок, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения.

- Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 4  к настоящему Соглашению.

4.2. Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения устанавливается в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционной программы Концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

4.3. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания, реконструкции и технического перевооружения объекта Соглашения, до «____» ______________ 20___г.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.4. Концедент обязуется  обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.5. Концедент обязуется  обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по техническому перевооружению, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа  Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

4.6. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путём осуществления следующих действий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, и другие действия.

4.7. Концессионер обязуется осуществить все необходимые действия по подготовке территории, необходимой для создания, реконструкции объектов, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

4.8. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несёт ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.9. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможными создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.10. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в          п. 8.3 настоящего Соглашения.

4.11. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в п. 8.4 настоящего Соглашения.

4.12. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объёмах, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

4.13. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ___________________________ рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьёй 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 3 к настоящему Соглашению.

4.14. Объём и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на срок действия Cоглашения, утверждёнными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении инвестиционной программы объём инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

4.15. Завершение Концессионером работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

5. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,                                                          предоставленными Концессионеру

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения.

5.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования объектов, входящих в состав объекта Соглашения, новым, более производительным оборудованием, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока эксплуатации.

В случае возникновения обстоятельств, вызванных преждевременным выходом из строя, износом, поломкой объектов, входящих в состав объекта Соглашения, и иного имущества, обеспечивающего технологический процесс и бесперебойную поставку ресурсов потребителю, незамедлительно произвести замену такого оборудования за счет собственных средств, с обязательным составлением акта освидетельствования, подписанного сторонами Соглашения, с последующей безвозмездной передачей объектов Концеденту.

5.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в п. 8.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

5.5. Передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.

5.6. Уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление не допускается.

5.7. Передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с Соглашением, не допускается.

5.8. Нарушение запретов, установленных Федеральным законом от 21.07.2005                    № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», не допускается.

5.9. Продукция и доходы, полученные Концессионером, являются собственностью Концессионера.

5.10. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

5.11. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

5.12. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

5.13. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своём балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

5.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

Концессионер вправе осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

6.1. По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению Концессионер обязан за свой счёт обеспечить вывоз оборудования, не пригодного для эксплуатации на объекте, для передачи Концеденту.

6.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное имущество в срок, указанный в п. 8.6 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременён правами третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

6.3. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами.

6.4. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на техническое перевооружение объекта Соглашения.

6.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения, иного имущества, обязанность Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

6.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счёт Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной              Соглашением

7.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в п. 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в п. 1 настоящего Соглашения, с даты заключения Соглашения и до окончания срока действия настоящего Соглашения, указанного в п. 8.1 Соглашения.

При осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионер обязан:

осуществлять бесперебойное и качественное предоставление потребителям Артемовского городского округа коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием объектов Соглашения;

по запросу Концедента предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления Концедентом полномочий собственника имущества, в том числе по составу, описанию, технико-экономическим показателям объекта Соглашения и иного имущества, и иную необходимую информацию.

7.4. Помимо деятельности, указанной в п. 1 Соглашения, Концессионер имеет право осуществлять иную деятельность с использованием объекта Соглашения с согласия Концедента.

7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

7.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определённых законодательством Российской Федерации.

7.7. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

7.8. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, работ, услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

7.9. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги, согласованы с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на услуги по водоснабжению и водоотведению, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов), в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 10 к настоящему Соглашению.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, указан в приложении 11 к настоящему Соглашению.

7.10. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путём уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

7.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Соглашению.

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Соглашению осуществляется путём предоставления безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере 20% от объема расходов, финансируемых за счет средств концессионера, на создание, реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

Банковская гарантия вступает в силу с даты заключения концессионного                              соглашения. Срок, на который предоставляется банковская гарантия - 3 года с даты заключения концессионного соглашения. После истечения срока действия ранее представленной банковской гарантии Концессионер обязан не позднее даты окончания определенного в банковской гарантии срока, на который она выдана, предоставлять новую гарантию на тот же срок, до момента выполнения всех концессионных мероприятий.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2367  «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативными правовыми актами.

7.12. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

7.13. Субъект Российской Федерации, участвующий в Соглашении, несет следующие обязанности в отношении Концессионера:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления городского округа;

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления городского округа;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

7.14. Права Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

8. Сроки по настоящему Соглашению

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 30 (тридцати) лет.

8.2. Срок создания, реконструкции объекта Соглашения - в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению.

Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием - в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению.

8.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – не позднее даты, указанной в приложении 3 к настоящему Соглашению.

8.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества  - с даты подписания акта приема-передачи до даты прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной п. 1.1 настоящего Соглашения.

8.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества - в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

8.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение 15 календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного расторжения.

8.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения, - 30 (тридцать) лет со дня подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения и иного имущества.

8.8. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в ч. 21 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по соглашению Сторон срок выполнения существенных условий Соглашения, указанных в п. 2-4 ч. 1  ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия Соглашения.

9. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения

9.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами или юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера о лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

9.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.

9.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения.

9.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

9.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

9.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

9.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

10.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим           Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

10.3. В случае нарушения требований, указанных в п. 10.2 настоящего Соглашения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании.

10.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причинённых Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в п. 10.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определённый Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренных  п. 10.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

10.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему           Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

10.6. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

10.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.8. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

11. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств                                        непреодолимой силы

11.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

11.2. Стороны обязаны предпринимать все разумные меры для устранения последствий, причинённых наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1 настоящего Соглашения.

12. Изменение Соглашения

12.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

12.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 10 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

12.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

12.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13. Прекращение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

13.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

13.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных п. 8.2, 8.3, 8.4 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в п. 1 настоящего Соглашения, по предоставлению потребителям услуг водоснабжения и водоотведения;

д) прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента.

13.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в п. 8.5 настоящего Соглашения, обязанностей по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объектов, входящих в состав объекта Соглашения, по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному в приложении 1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приёма-передачи, не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

13.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции и модернизации Объекта Соглашения осуществляется в объёме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения, за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 2 лет.

13.6. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, приведен в приложении 7 к настоящему Соглашению.

13.7. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, и не возмещенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения, приведен в приложении 8 к настоящему Соглашению.

14. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной  Соглашением

14.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного регулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на оказываемые и реализуемые Концессионером услуги, устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам).

14.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляется по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

15. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

- 15.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

- Указанный   земельный   участок   принадлежит Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности ______________.

- 15.2. Описание земельных участков  (кадастровый номер, местонахождение,  площадь) приведено в приложении 6 к настоящему Соглашению.

- 15.3. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия Соглашения.

- Договор аренды подлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

- Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

- 15.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного   участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

- 15.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

- 15.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

- 16. Концессионная плата

Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

17. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведённых переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня её получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде.

18. Размещение информации

Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Артемовского городского округа.

19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая своё местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты данного изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один находится у Концедента, один у Концессионера, один у Субъекта Российской Федерации и один в уполномоченном органе регистрации прав на недвижимое имущество.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20. Адреса и реквизиты сторон

ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент                                                                                    Концессионер

________________________________

________________________________

Субъект Российской Федерации – Приморский край

Приложение 1

к концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

объекта соглашения

1. КОС г. Артема

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание решеток, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 101,6 кв. м Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 275428,16 | 192799,70 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138660 Кадастровый номер 25:27:000000:5757 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 2. | Здание - насосная станция сырого осадка, назначение: нежилое Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 134,7 кв. м Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 1529595,2 | 1471470,70 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138711 Кадастровый номер 25:27:000000:5208 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 3. | Здание - контора-лаборатория, назначение: нежилое, 2-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 330,1 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое 2-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 702070,88 | 492853,75 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138659 Кадастровый номер 25:27:000000:5209 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 4. | Здание - насосная воздуходувная станция, назначение: нежилое, 2-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 387,3 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое 2-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 1252771,07 | 1205165,77 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138712 Кадастровый номер 25:27:000000:4534 Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 |
| 5. | Здание – хлораторная со складом хлора, назначение: нежилое Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 275,5 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 635450,14 | 446085,90 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138713 Кадастровый номер 25:27:000000:4601 |
| 6. | Здание – котельная очистных сооружений, назначение: нежилое Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 275,5 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 476475,10 | 280921,79 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:000000:10540-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10540севасто |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4871790,55 | 4089297,61 |  |

Общие сведения: сооружения с полной биологической очисткой сточных вод предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод г. Артёма, пос. Заводской, с. Суражевка. Очистные сооружения, запроектированные в виде комплекса, состоящего из сооружений механической, биологической очистки и обеззараживания, проектной производительностью 15 тыс.м3/сут.

Основные технические характеристики:

| Наименование сооружений | Объем, м3 | Пропускная способность, м3/час | Использование годового фонда времени, час |  |  | Год постройки / год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте и промывке | всего |  |
| КОС г. Артема |  |  |  |  |  |  |
| Песколовка № 1 | 113,0 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/- |
| Песколовка № 2 | 113,0 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 |  |
| Первичный отстойник № 1 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2013 г. - рек. стр. части, 2014 г. - рек. механического оборудования |
| Первичный отстойник № 2 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2014 г.- рек. стр. части и механ. оборудования |
| Аэротенки, секция № 1 | 4752 | 151,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/ 2010 |
| Аэротенки, секция № 2 | 4752 | 151,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2010 |
| Аэротенки, секция № 3 | 4752 | 151,8 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/ |
| Вторичный отстойник № 1 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2009 |
| Вторичный отстойник № 2 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2010 |
| Станция УФО | 246,0 | 455,2 | 8760 | 0 | 8760 | 2006/2009 |
| Иловая площадка № 1 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 2 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 3 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 4 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 5 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2013 |
| Иловая площадка № 6 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 7 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 8 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 9 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 10 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Контактный резервуар |  |  |  |  |  |  |
| Приемная камера |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая канализация |  |  |  |  |  |  |
| Сеть опорожнения из аэротенков |  |  |  |  |  |  |
| Сеть дренажной воды |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод избыточного ила |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод циркуляции активного ила |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод опорожнения вторичных отстойников |  |  |  |  |  |  |
| Сеть уплотнения ила |  |  |  |  |  |  |
| Сеть воздуходувная |  |  |  |  |  |  |

2. КОС пос. Артемовский

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Год постройки – 1967 Площадь 41,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1967 |  | 0,01 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 25-АБ 183714 Кадастровый номер 25:27:000000:478 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 |
| 2. | Здание - канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Год постройки – 1936 Площадь 66,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1936 |  | 685862,27 | 586389,75 | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 25-АБ 183713 Кадастровый номер 25:27:000000:477 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 685862,28 | 586389,75 |  |

Общие сведения: сооружения механической очистки пос. Артемовский, проектной производительностью 4,8 тыс. м3 в сутки; расположены по ул. Барнаульская,1 и предназначены для очистки сточных вод пос. Артемовский.

Основные технические характеристики:

| Наименование сооружений | Объем, м3 | Пропускная способность, м3/час | Использование годового фонда времени, час |  |  | Год постройки / год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте и промывке | всего |  |
| КОС пос. Артемовский |  |  |  |  |  |  |
| Песколовка | 28,3 | 49,4 | 8520 | 240 | 8760 | 1939/ |
| Двухъярусный отстойник № 1 | 127,2 | 24,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1939/ |
| Двухъярусный отстойник № 2 | 127,2 | 24,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1939/ |
| Контактный резервуар | 28,3 | 49,4 | 8616 | 144 | 8760 | 1939/ |
| Иловая карта № 1 | 58,5 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1939/ |
| Иловая карта № 2 | 58,5 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1939/ |

3. КОС с. Олений

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, 38 | Год постройки – 1996 Площадь 246 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1996 |  | 281738,0 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 25-АБ 089894 Кадастровый номер 25:27:000000:4698 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 281738,0 | 0,0 |  |

Общие сведения: КОС принимают на очистку сточные воды пос. Олений по напорному коллектору от КНС №13. Сооружения биологической очистки с использованием «макеевской» технологии размещены в кирпичном здании размером 24*12м, высотой 6м.  Резервуар – усреднитель расположен рядом со зданием КОС.

Основные технические характеристики:

| Наименование сооружений | Объем, м3 | Пропускная способность, м3/час | Использование годового фонда времени, час |  |  | Год постройки / год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте и промывке | всего |  |
| КОС пос. Олений |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар-усреднитель | 40,0 | 5,12 | 8700 | 60 | 8760 | 1996/ |
| Биореактор 1-ой ступени | 10,8 | 5,12 | 8640 | 120 | 8760 | 1996/ |
| Биореактор 2-ой ступени | 10,8 | 5,12 | 8640 | 120 | 8760 | 1996/ |
| Биореактор 3-ей ступени | 10,0 | 5,12 | 8640 | 120 | 8760 | 1996/ |
| Контактный резервуар | 2,9 | 5,12 | 8700 | 60 | 8760 | 1996/ |

4. Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 1, назначение: нежилое, 2-этажное, Приморский край, г. Артем, 1461 метр в юго-западном направлении от юго-западного угла части жилого дома № 7б по ул. Цветочной | Площадь 140,3 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1981 |  | 763939,81 | 725742,80 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090258 Кадастровый номер 25:27:000000:5496 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 763939,81 | 725742,80 |  |

Общие сведения: КНС № 1 предназначена для перекачивания сточных вод пос. Заводской на КНС №2. Поступление сточных вод на КНС № 1 осуществляется по самотечному коллектору Д600мм.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 250 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 250 |

5. Канализационная насосная станция № 2 (КНС № 2)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 2, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, 1172 метра в юго-западном направлении от северного угла жилого дома № 59 по ул. Кубанской | Площадь 307,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1981 |  | 1696361,49 | 1611543,40 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090309 Кадастровый номер 25:27:090101:1359 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1696361,49 | 1611543,40 |  |

Общие сведения: КНС № 2 предназначена для перекачивания сточных вод от КНС №1 по напорному трубопроводу и от с. Суражевка по самотечному трубопроводу.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 500 |

6. Канализационная насосная станция № 3 (КНС № 3)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 3, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, примерно 89 метров в юго-западном направлении от западного угла 5-этажного жилого дома № 21 по ул. Полевой | Площадь 104,9 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1988 |  | 1507581,15 | 417098,73 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149559 Кадастровый номер 25:27:000000:5493 Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1507581,15 | 417098,73 |  |

КНС № 3 перекачивает сточные воды, поступающие по самотечному коллектору от микрорайона «поселок 8 шахта», а также от КНС № 9 («ГПТУ») и КНС № 8 («Химбаза»).

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 2 | 160 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 250 |

7. Канализационная насосная станция № 4 (КНС № 4)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 4, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 227 метров в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома № 6 по ул. Орджоникидзе | Площадь 310,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1984 |  | 507910,86 | 424613,5 | Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 25-АБ 089895 Кадастровый номер 25:27:070203:3380 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 507910,86 | 424613,5 |  |

8. Канализационная насосная станция № 5 (КНС № 5)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 5, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 618 метров в северо-восточном направлении от восточного угла жилого дома № 11 по ул. Никитина | Площадь 328,6 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1980 |  | 6068,0 | 6068,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149560 Кадастровый номер 25:27:030103:4167 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6068,0 | 6068,0 |  |

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 2. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 |  |
| 2. | Обратный клапан на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 200 |
| 6. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 7. | Основной напорный отводящий трубопровод | 1 | 400 |
| 8. | Задвижка на основном напорном отводящем трубопроводе | 2 | 400 |

9. Канализационная насосная станция № 6 (КНС № 6)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 6, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 189 метров в северном направлении от северного угла жилого дома № 71 по ул. Бакинских Комиссаров | Площадь 337,3 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 2156438,94 | 1017120,69 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149561 Кадастровый номер 25:27:030204:10661 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2156438,94 | 1017120,69 |  |

Общие сведения: КНС № 6 перекачивает сточные воды, поступающие по самотечному коллектору от микрорайона «Хлебозавод», а также от КНС № 10 («Вокзальная») и КНС № 12 («Дзержинского»), по напорному коллектору (D-700) на КОС г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 1000 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 1000 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 |  |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 400 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 400 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 600 |

10. Канализационная насосная станция № 7 (КНС № 7)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 7, назначение: нежилое, 2-этажное, Приморский край, г. Артем, 351 метр в восточном направлении от юго-восточного угла части жилого дома № 3б по ул. Виноградной | Площадь 298 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 1127887,04 | 503788,44 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149562 Кадастровый номер 25:27:000000:4033 Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1127887,04 | 503788,44 |  |

Общие сведения: На КНС № 7 поступают стоки от микрорайона АФБТ, а также из сбросного колодца, куда сливаются ассенизаторы-частники (согласно существующим договорам с КГУП). КНС № 7 перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D=300мм) на КОС г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 |  |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 |  |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 |  |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 1 1 | 400 300 |

11. Канализационная насосная станция № 8 (КНС № 8)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 8, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 277 метров в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома № 16 по ул. Спутник | Площадь 70,9 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1983 |  | 265417,6 | 231974,9 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149563 Кадастровый номер 25:27:070202:3440 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 265417,6 | 231974,9 |  |

Общие сведения: на КНС № 8 «Химбаза» поступают стоки от промышленных объектов, расположенных на территории бывшей «Химбазы», а также прилегающего микрорайона. КНС № 8 «Химбаза» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D=150мм) на КНС № 3 «Полевая».

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 250 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 250 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 | 150 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 100 |
| 6. | Обратный клапан | 2 | 100 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 100 |
| 8. | Основной напорный отводящий трубопровод | 1 | 150 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 2 | 150 |

12. Канализационная насосная станция № 9 (КНС № 9)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 9, Приморский край, г. Артем, 171 метро в северо-восточном направлении от юго-восточного угла жилого дома № 20 по ул. Карагандинской | Площадь 63,5 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1989 |  | 370473,38 | 239325,8 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149564 Кадастровый номер 25:27:070102:2047 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 370473,38 | 239325,8 |  |

Общие сведения: на КНС № 9 «СПТУ-24» поступают стоки от СПТУ-24, столовой СПТУ-24, а также прилегающих жилых домов, подключенных к канализационной сети. КНС № 9 «СПТУ-24» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-100 мм.) на КНС № 3 «Полевая».

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 300 |
| 2. | Входная задвижка | 3 | 300 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 1 | 50 100 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 1 | 50 1 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 1 | 50 100 |
| 6. | Обратный клапан | 2 1 | 50 100 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 1 | 50 100 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 100 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 100 |

13. Канализационная насосная станция № 10 (КНС № 10)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – канализационная насосная станция № 10, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 108 метров в восточном направлении от северо-восточного угла жилого дома № 93 по ул. Вокзальной | Площадь 181,4 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1988 |  | 1116434,59 | 299576,89 | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 08.02.2018 25:27:000000:1207-25/006/2018-1 Кадастровый номер 25:27:000000:1207 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1116434,59 | 299576,89 |  |

Общие сведения: на КНС № 10 «Вокзальная» поступают сточные воды в приемную камеру емкостью 49 м3 от потребителей жилого микрорайона по самотечному коллектору D=500мм и от КНС «Вокзальная-малая».  КНС № 10 «Вокзальная» перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу (D= 200 мм.) на КНС № 6.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 250 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 200 |

14. Канализационная насосная станция № 11 (КНС № 11)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 11 (Литер А), назначение: нежилое, 2-этажное, Приморский край, г. Артем, 54 метра в восточном направлении от восточного угла жилого дома № 27 по ул. Степановской | Площадь 112 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1967 |  | 10790,0 | 10380,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.12.2008 25-АБ 090054 Кадастровый номер 25:27:100101:2824 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 10790,0 | 10380,0 |  |

Общие сведения: на КНС № 11 «ж/м УПТФ», поступают стоки от жилого микрорайона Уссурийской птицефабрики по самотечному коллектору D-250мм. КНС № 11 «ж/м УПТФ» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-200мм.) на КОС г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 200 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 | 150 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 2 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 3 | 200 |

15. Канализационная насосная станция № 12 (КНС № 12)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 12, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 38 метров в северо-восточном направлении от юго-восточного угла 2-этажного жилого дома № 9 по ул. Дзержинского | Площадь 14,3 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2006 |  | 318335,0 | 318335,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ № 394867 Кадастровый номер 25:27:000000:1228 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 318335,0 | 318335,0 |  |

Общие сведения: на КНС № 12 «Дзержинского» поступают стоки от близлежащего микрорайона «Шахта 3ц». КНС № 12 «Дзержинского» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-100мм) в колодец гашения и далее самотеком на КНС № 6.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 2. | Входная задвижка |  |  |
| 3. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 80 |
| 4. | Основной отводящий трубопровод |  |  |
| 5. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе |  |  |

16. Канализационная насосная станция № 13 (КНС № 13)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция (Литер А), назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, с. Олений, 42 метра в юго-западном направлении от северо-западного угла жилого дома № 5 по ул. Тополиной | Площадь 31,7 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1996 |  | 21196,0 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 25-АБ 089893 Кадастровый номер 25:27:110101:1091 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 21196,0 | 0,0 |  |

Общие сведения: На КНС № 13 поступают стоки с села Олений по самотечному коллектору D-250 мм. КНС № 13 перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-150 мм.) на КОС с. Олений.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 200 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 | 150 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 2 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 200 |

17. Водопроводная насосная станция № 4 МПТФ (ВНС № 4 МПТФ)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - водопроводная насосная станция (Литер А), Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 11а | Площадь 40,5 кв. м Этажность: 1 Материал: сэндвич-панель Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2011 |  | 487005,75 | 278567,3 | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2009 25-АБ 189991 Кадастровый номер 25:27:000000:4886 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 487005,75 | 278567,3 |  |

Общие сведения: ВНС проектной производительностью 7,2 тыс м3/сутки; фактическая производительность 2,99 тыс м3/сутки, обеспечивает подачу воды в пос. Заводской и с. Кролевцы. ВНС работает от резервуаров чистой воды (РЧВ 2*500м3), расположенных на площадке ВНС № 4. Подача воды в РЧВ осуществляется по трубопроводу Д300мм (врезка в водовод Д1200мм в головной камере на отм.122м). Диаметр напорного трубопровода 300 мм.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всасывающий трубопровод | 2 | 300 |
| 2. | Задвижки на всасывающем трубопроводе | 3 | 300 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 6 | 150 |
| 4. | Затворы поворотные на всасывающих трубопроводах насосов | 6 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 6 | 100 |
| 6. | Обратный клапан | 6 | 100 |
| 7. | Затворы поворотные на отводящих трубопроводах насосов | 6 | 100 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 2 | 300 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 3 | 300 |
| 10. | Шкаф управления с частотным преобразователем | 1 |  |

18. Водопроводная насосная станция № 1 «Центральная» (ВНС № 1 «Центральная»)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание -водопроводная насосная станция № 1 «Центральная», назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Д) | Площадь 493,9 кв. м Этажность: 1 Материал: сэндвич-панель Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1984 |  | 2505073,76 | 1432902,2 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090279 Кадастровый номер 25:27:000000:343 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2505073,76 | 1432902,2 |  |

Общие сведения: ВНС проектной производительностью 36,0 тыс.м3/сутки;  фактическая производительность 4,16 тыс м3/сутки, осуществляет забор воды по двум водоводам D=500 мм из резервуара чистой воды, емкостью 500 м3, расположенного рядом с ВНС № 1 «Центральная». Подача воды в резервуар осуществляется по трубопроводу Д500мм  от водовода  D=1200 мм (камера врезки по ул. Вокзальная). ВНС № 1 осуществляет подачу воды в центральную часть г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Подводящий трубопровод от РЧВ | 2 | 500 |
| 3. | Щитовой затвор на подводящем трубопроводе от РЧВ | 1 | 500 |
| 4. | Основной всасывающий трубопровод | 1 | 600 |
| 5. | Задвижка на основном трубопроводе | 2 | 600 |
| 6. | Щитовой затвор на основном трубопроводе | 3 | 600 |
| 7. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 600 |
| 8. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 600 |
| 9. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 500 |
| 10. | Обратный клапан на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 500 |
| 11. | Задвижки на отводящих трубопроводах насосов | 3 3 | 500 400 |
| 12. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 13. | Задвижка на основном отводящем напорном трубопроводе | 3 | 600 |
| 14. | Трубопровод от дренажного насоса | 1 | 100 |

19. Водопроводная насосная станция № 2 «Новая» (ВНС № 2 «Новая»)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – водопроводная насосная станция № 2, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 42/1 | Площадь 129,6 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2007 |  | 431482,69 | 417997,08 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2015 25-АВ № 520705 Кадастровый номер 25:27:000000:750 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 431482,69 | 417997,08 |  |

Общие сведения: Проектная производительность 11,5 тыс м3/сутки, фактическая производительность 3,14 тыс м3/сутки. Водонасосная станция № 2 «Новая» обеспечивает подачу воды в микрорайоны № 3, № 4 (нижняя зона), район шахты Приморская (ул. Уссурийская, Ульяновская, Иркутская, Фрунзе, Кирова, Герцена, Степная, Иркутская, Челюскина и т.д.). Подача воды на ВНС  осуществляется  по всасывающему  трубопроводу D=400 мм  от водовода Д1200мм (камера по ул. Фрунзе, 42). Диаметр напорного трубопровода 400мм.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всасывающий трубопровод | 1 | 400 |
| 2. | Задвижки на всасывающем трубопроводе | 4 | 400 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 300 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 300 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 150 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 150 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 3 | 150 250 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 400 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 3 | 400 |
| 10. | Обводной трубопровод | 1 | 400 |
| 11. | Задвижка на обводном трубопроводе | 2 | 400 |

20. Водопроводная насосная станция № 3 «Заречная» (ВНС № 3 «Заречная»)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нежилое здание – водопроводная насосная станция № 3, Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, 22 метра в южном направлении от юго-восточного угла 2-х этажного жилого дома № 20 по ул. Севастопольская | Площадь 96,20 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1967 |  | 127014,72 | 123712,34 | Право зарегистрировано в ЕГРН 26.05.2022 запись № 25:27:000000:1270-25/059/2022-1 Кадастровый номер 25:27:000000:1270 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 127014,72 | 123712,34 |  |

Общие сведения: Проектная производительность 3,4 тыс.м3/сутки; фактическая производительность 1,71 тыс. м3/сутки. ВНС № 3 предназначена для повышения давления в сети верхней зоны микрорайона № 4 (ул. Ватутина, Херсонская, Севастопольская, Симферопольская и др.). Подача воды по напорному трубопроводу D-300 мм осуществляется непосредственно в разводящую сеть и в резервуары чистой воды (РЧВ), расположенные на отм. 133 м  по ул. Заречной (2 шт.*1000 м3).

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всасывающий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Подводящие трубопроводы (основной и обводной) | 3 | 200 |
| 3. | Задвижка на подводящих трубопроводах (№ 1, № 2, № 3, № 11) | 4 | 200 |
| 4. | Грязевой фильтр | 1 | 200 |
| 5. | Водомер | 1 | 200 |
| 6. | Всасывающие водоводы насосов | 2 1 | 200 100 |
| 7. | Задвижки на всасывающих водоводах насосов (№ 10, № 6, № 5) | 2 1 | 200 100 |
| 8. | Вспомогательная задвижка (№ 4) | 1 | 200 |
| 9. | Отводящие водоводы насосов | 2 1 | 200 100 |
| 10. | Задвижка на отводящих напорных водоводах насосов (№ 7, № 9, № 8) | 2 1 | 200 1 |
| 11. | Основной отводящий напорный трубопровод | 1 | 200 |
| 12. | Отводящий трубопровод на пожарный гидрант | 1 | 40 |
| 13. | Задвижка на трубопроводе на пожарный гидрант (№ 10) | 1 | 40 |

21. Водонасосная станция «Лесной», «Лесной-2»

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нежилое здание – водонасосная станция, Приморский край, г. Артем, микрорайон «Лесной», «Лесной-2» | Площадь – 27,3 кв. м Этажность: 1 Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2007 |  | 508129,45 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 20.06.2023 запись № 25:27:030104:7190-25/059/2023-3 Кадастровый номер 25:27:030104:7190 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 508129,45 | 0 |  |

Приложение 2

к концессионному соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, входящего в состав иного имущества

Административно-производственные здания

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - Абонентский отдел (Литер В), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер В) | Площадь 112,1 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпичное Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1984 |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 25-АБ 090200 Кадастровый номер 25:27:000000:342 Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 |
| 2. | Бытовой корпус слесарей АВР, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Е) | Площадь 130,7 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпичное Назначение: нежилое Год постройки: 1968 | шт. | 1 | 1985 |  | 371156,3 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090280 Кадастровый номер 25:27:000000:344 |
| 3. | Здание –проходная, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер И) | Площадь 26 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1990 |  | 5261,0 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090278 Кадастровый номер 25:27:000000:346 Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.200825/006/2018-1 |
| 4. | Административное здание, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Б, Б1) | Площадь 321 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпичное Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1933/1985 |  | 1903870,8 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 25-АБ 090199 Кадастровый номер 25:27:030202:3832 |
| 5. | Производственно-лабораторное здание, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер А, А2, А3) | Площадь 802,7 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпичное Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1979, 1983 |  | 939155,84 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 25-АБ 090198 Кадастровый номер 25:27:030202:3779 Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 |
| 6. | Здание - склад, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Ж) | Площадь 86,1 кв. м Этажность: 1 Материал: Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1979 |  | 192459,9 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090281 Кадастровый номер 25:27:000000:345 |
| 7. | Здание - хлораторная (Литер А), Приморский край, г. Артем, 45 метров в юго-западном направлении от юго-западного угла жилого дома № 2 по пер. Дальнереченскому | Площадь 28,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1961 |  | 2200,88 | 2200,88 | Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2009 25-АБ 183780 Кадастровый номер 25:27:030105:4885 |
| 8. | Здание бытовых помещений (Литер Б), Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 11а | Площадь 45,5 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1984 |  |  | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 20.07.2009 25-АБ 190006 Кадастровый номер 25:27:000000:4885 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 9. | Сооружение – песколовка о/с, Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская | Площадь 25,7 кв. м | шт. | 1 | 1979 |  | 126096,32 | 0,0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:000000:10539-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10539 |
| 10. | Сооружение – отстойник вертикальный, Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Площадь 113 кв. м | шт. | 1 | 1939 |  | 5894 | 0,0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:000000:1033-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:1033 |
| 11. | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 3546095,17 | 2200,88 |  |

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Рабочая, дом 81, Сахалинская, 37, пер. Сахалинский 3, 4, 5, 6, 8, ул. Красногвардейская, 2, 4, ул. 2-я Рабочая, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 83-169, ул. Севская, ул. Ростовская, 14, ул. Мариупольская, 5, 6, 8, 9, 11, ул. Карагандинская, 1, 24, 26 | D 100 – 200 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3559,9 | 1986 |  | 595643,00 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ № 408271 Кадастровый номер 25:27:000000:710 |
| 2. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Поисковая, ул. Сахалинская, 1, 7, 11, 13, ул. Шахтерская, ул. 1-я Рабочая, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 33, 35, ул. Океанская, 7, 9, 10, 12, 12/1, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, ул.1-я Морская, ул. 2-я Морская, 29/1, ул. 2-я Рабочая, 7-25, 32, ул. 1-я Полярная, пер. Сакко и Ванцетти, пер. Минина, 1-11, ул. Смоленская, 16, 18, 30, 32, ул. Ржевская, 16-27, ул. Геологическая, 21, 22, ул. Таежная, 7, 8 | D 50 – 300 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5183,5 | 1981 |  | 726649,52 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408272 Кадастровый номер 25:27:000000:709 |
| 3. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Батарейная, ул. Оренбургская, ул. Карагандинская, 8, 28/1, 30, 53, 55, 57, 59, ул. Воркутинская, 2, 6а, ул. Невская, 5, 9, ул. Гастелло, 8, ул. Зенитная, 7, 12, ул. Пожарского, 2, 4, 6, 10, ул. Баумана, 1, 3, 6, ул. Паровозная, ул. Бийская, ул. Сахалинская, 20, 22, 38-48, 49, 51, 59, 1, ул. Ростовская, ул. 1-я Рабочая, 91, 98, ул. 2-я Рабочая, 35, 37, 88, 90, 117, пер. 2-й Севский, 47, ул. Урбанского, 6, 8, 10, 12, 15, ул. Заслонова, 53, 54, 56, 57, ул. Александрова, 68, ул. Брестская, ул. Байкальская, 2/1, пер. 2-й Байкальский | D 100 – 500 мм, сталь, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 18468,4 | 1936,1979,1980 |  | 729477,27 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408273 Кадастровый номер 25:27:000000:826 |
| 4. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, ул. Есенина, ул. Гагарина, 8, 10, 25, ул. Черниговская, 2, ул. Чуковского, ул. Пугач, ул. Власенко, ул. Каманина, пер. Заводской, 2, 2/8, 4, ул. 1-я Рабочая, 37, 39, 72, 83, 83/1, 83/2 | D 250 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 7103,8 | 1977, 2009 |  | 449026,43 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408274 Кадастровый номер 25:27:000000:4876 |
| 5. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, ул. 70 лет Октября, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Ленина, ул. Харьковская, ул. Черноморская, ул. Уральская, 1, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, ул. Московская, ул. Ленинградская, 4, 5, 7, ул. Стрельникова, 30, 36, 37, 38, 40, 40а, 41-46, 46/1, 48, 49, 50 | D 40 – 400 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 24759,3 | 1972,1982,1984 |  | 6967583 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408274 Кадастровый номер 25:27:000000:3801 |
| 6. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, ул. Силина, ул. Ботаническая, 1, 2, 3, 4, 6, 13 | D 20 – 150 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3139,6 | 1978 |  | 109869 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408277 Кадастровый номер 25:27:000000:3799 |
| 7. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Берзарина, 1-5, 7-11, ул. Ангарская, ул. Донская, 7, 9, 25, 27, 29, 30, 31, 34-56, пер. Донской, ул. 1-я Рабочая, 60, 64-74 | D 75 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2983 | 1981 |  | 3387067,85 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408276 Кадастровый номер 25:27:000000:3800 |
| 8. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Ляпидевского, 2-10, ул. Котовского, 3, ул. Пограничная, 1-15, ул. Кирова, 82-92, ул. Толстого, 1-11, ул. Заозерная, 9 | D 32 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3266,9 | 1997 |  | 592916,2 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407699 Кадастровый номер 25:27:000000:774 |
| 9. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 53-73, ул. Кирова, 1-22, пл. Ленина, 1-15, ул. Пушкина, 2 | D 50 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4010,7 | 1970 |  | 316692,05 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407698 Кадастровый номер 25:27:000000:4609 |
| 10. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 62-87, ул. Панфилова, 5-19, ул. Полтавская, 8-14, 29, 31, ул. Астраханская, 28-33, ул. Калинина, 1-18, ул. Норильская, 1-8, ул. Космонавтов, 3-9, ул. Леваневского, 1-13, ул. Тихоокеанская, 3, 5 | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8338,5 | 1973,1991 |  | 1047465 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407697 Кадастровый номер 25:27:000000:4265 |
| 11. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 34-52, ул. Уссурийская, ул. Ульяновская, 2, 4, 6, 8, 26/1, 26/2, ул. Гончарова, ул. Чапаева, 2, ул. Красноярская, ул. Амурская, 9, ул. Челюскина, 16а | D 50 – 400 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5655,3 | 1963,1988 |  | 873691 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407696 Кадастровый номер 25:27:000000:4958 |
| 12. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 70-114, ул. Кирова, 13а-62, ул. Дзержинского, ул. Интернациональная, 60-91, ул. Лазо, ул. Вокзальная, 97-160, ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, 1-22, ул. Урицкого, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. Шевченко, ул. Кооперативная, ул. Ленских Рабочих | D 25 – 500 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 20322,3 | 1956, 1979 |  | 5613173 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407695 Кадастровый номер 25:27:000000:1338 |
| 13. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 89-103а, ул. Хасанская, 1, 5, пер. Хасанский, ул. Полтавская, 75-79, ул. Васнецова, пер. Васнецова, ул. Левитана, ул. Перова, ул. Чернышевского, 3-39, ул. Пестеля, ул. Бестужева, ул. Рылеева | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6424,4 | 1965,1990,1998 |  | 1147006,28 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407692 Кадастровый номер 25:27:000000:4611 |
| 14. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 54-62, ул. Ульяновская, 3-64, ул. Анисимова, ул. Комсомольская, ул. Партизанская, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Парковая, 2-8, 19, 21, 30 | D 50 – 400 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8721,3 | 1959 ,1982 |  | 1672165,11 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407694 Кадастровый номер 25:27:000000:4610 |
| 15. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Герцена, ул. Маяковского, ул. Омская, ул. Томская, ул. Менжинского, ул. Новосибирская, ул. Новгородская, 3-24, ул. Сучанского, ул. Вокзальная, 11, 37-49, ул. Щорса, 10, ул. Иркутская, пер. Дальнереченский, 2, 4, ул. Читинская, 1-5 | D 25 – 150 мм, сталь, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8154,7 | 1973,1991 |  | 316401,96 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407693 Кадастровый номер 25:27:000000:3906 |
| 16. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Степченко, 1-12, ул. Благодатная, 3, ул. Виноградная, 3, 5/1, ул. Бабушкина, 10/1, ул. 6-я Рудничная, 7, ул. 10-я Рудничная, 2 | D 32 – 250 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1481,7 | 1983 |  | 29277,45 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407691 Кадастровый номер 25:27:000000:3781 |
| 17. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 130-160, ул. Бабушкина, 4/1, 8-22, ул. Центральная, 75, 77, 101 | D 25 – 500 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5272,2 | 1989 |  | 2846991 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407701 Кадастровый номер 25:27:000000:753 |
| 18. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, в районе улиц Ташкентской, Мариупольской, Керченской, Депутатской, Стасова | D 80 – 125 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1809 | 1980 |  | 28555 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 25-АВ 049484 Кадастровый номер 25:27:000000:4103 |
| 19. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 11, 11/1, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, ул. Степановская, 30, 50, 85, 87, 89, 91, 93, 95, ул. Туманная, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, ул. Родниковая, 1, ул. Лучегорская, 6, 19, 21, ул. Ново-Московская, 2 | D 100 – 1000 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5918,2 | 1977,1979,1988 |  | 10974839 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407854 Кадастровый номер 25:27:000000:820 |
| 20. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, 12/1, ул. Херсонская, ул. Симферопольская, 8-14, ул. Ватутина, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 9, 9/2, 9/3, 10, 12,14, 16, ул. Первооткрывателей, ул. Счастливая, 1, 3, ул. Тимирязева, ул. Мичурина, ул. Лунника, ул. Юбилейная | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6735,9 | 1991 |  | 2058008 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407855 Кадастровый номер 25:27:000000:1315 |
| 21. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 4-32, ул. Севастопольская, ул. Симферопольская, 1-7, ул. Буденного, ул. Школьная, 4, 6, 8, ул. Ватутина, 1-9, ул. Заречная, 3-8 | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6425,2 |  |  | 679787,4 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407856 Кадастровый номер 25:27:000000:1314 |
| 22. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Орловская, ул. Уткинская, ул. Дежнева, 1, 24, 24/1, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 39/1, ул. Менделеева, ул. 8 Марта, пер. Западный, ул. Мурманская, 5/1, 45, 47, 49, 51, 53, ул. Беринга, 2-18, ул. Нижнеозерная, ул. Пролетарская, 3-10, ул. Пугачева, 2, 4, ул. 2-я Пугачева, 1, 2, 3, 4, ул. Щорса, 24 | D 40 – 250 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5015,5 | 1989,1999 |  | 1997455,98 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407857 Кадастровый номер 25:27:000000:1311 |
| 23. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Вахрушева, ул. Баневура, 7-40, ул. Донбасская, ул. Шишкина, ул. Спортивная, 1, 2, 4, 6, 8, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Днепровская, ул. Кузбасская, 16, 18, Кузбасский пер., 24, ул. Солнечная, 5/1-36 | D 40 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8663,1 | 1968,1988, 1992 |  | 2031579,6 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407858 Кадастровый номер 25:27:000000:4978 |
| 24. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Западная, 9-18, ул. Портовая | D 100 – 200 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3769,2 | 1978 |  | 1031905,06 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407859 Кадастровый номер 25:27:000000:4418 |
| 25. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 3-66, ул. Саши Чекалина, 3, 5, ул. Волочаевская, 42, пер. Колхозный, 4, 6, 8, 10, ул. Нововокзальная, 84, ул. Серышева, 10, 12, ул. Колхозная, 9, 10, 11, 12, ул. Горняцкая, 11, 12, 14, ул. Матросова, 9, 10, 11, 12, ул. Смирнова, 8, 9, 10, 11, ул. Зои Космодемьянской, 9, 10, 11, 12, ул. Лизы Чайкиной, 9, 12, ул. Молодежная, 4, 5, ул. Достоевского, 50, 64, 65/1, 67, ул. Мелиоративная, 1-16, ул. Левицкого, 1, 2, 2/1, 4, 6, 8-13, 15 | D 50 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4719,3 | 1966, 1972 |  | 419935,37 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407860 Кадастровый номер 25:27:000000:4877 |
| 26. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Заводская, 1а, 20, ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, ул. Третья, 1-36, ул. Вторая, 102, 104, 115, 117, пер. Чуркина, 12, ул. Первая, 130, пер. Русский, 5 (согласно свидетельству от 09 июля 2010 года 25-АБ № 407861 адрес объекта: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Заводская, 1а, 20, ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, ул. Третья, 1-36, ул. Вторая, 102, 104, 115, 117, пер. Чуркина, 12, ул. Первая, 130, ул. Переселенческая, 5) | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6738,7 | 1959,1983,1995 |  | 2942792,1 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407861 Кадастровый номер 25:27:000000:4563 |
| 27. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, ул. Ягодная, 26-32, 42-52, ул. Костромская, 1-8, ул. Кубанская, 17, 19 | D 32 – 200 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 7237 | 1981, 1997 |  | 2975336 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407862 Кадастровый номер 25:27:000000:1284 |
| 28. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 25-53, 61, 65-69, ул. Днепростроевская, ул. Пархоменко, ул. Братская, 18-54, ул. Барнаульская, 14, ул. Майхинское Шоссе, 11-15, 19-23, ул. Ладыгина, 1 | D 50 – 220 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8821,6 | 1970, 2006 |  | 3038963,35 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 5-АБ 407863 Кадастровый номер 25:27:000000:5353 |
| 29. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Кубанская, в районе домов № 19-59 | D 280 мм – полиэтилен, 273 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1524 | 2009 |  | 1304250 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ № 394891 Кадастровый номер 25:27:000000:483 |
| 30 | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети в районе дома 21 по ул. Зеленый Бульвар к жилым домам по ул. Зеленый Бульвар | D 32 – 100 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1168 | 1995 |  | 1026500 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.09.2013 25-АВ 101550 Кадастровый номер 25:27:000000:742 |
| 31. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Первомайская | D 25 мм, 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 590,90 | 1997 |  | 519170 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.03.2012 25-АБ 752298 Кадастровый номер 25:27:000000:3780 |
| 32. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, 64 метра в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома 30 по ул. Иркутской | D 100 мм – сталь, 40 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 244,60 | 1987 |  | 214920 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 25-АВ 049480 Кадастровый номер 25:27:030201:7907 |
| 33. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети в районе дома 67 по ул. Достоевского к жилым домам 2, 4, 6, 8, 10 по ул. Блока и к домам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12/2 по ул. Экспериментальной | D 32 – 150 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 859,20 | 1982 |  | 754920 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 25-АВ 049480 Кадастровый номер 25:27:030201:7907 |
| 34. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети в районе жилого дома № 27 по ул. Баневура, в направлении жилых домов № 27, 29, 31 по ул. Баневура и жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Зиганшина | D 32 – 108 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 304,0 | 1990 |  | 267080 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2015 25-АВ № 522751 Кадастровый номер 25:27:000000:885 |
| 35. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40 | D 100 мм, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 205,0 | 2006 |  | 180080 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2015 25-АВ № 522640 Кадастровый номер 25:27:000000:470 |
| 36. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Менжинского |  | пог. м | 381,0 | 1984 |  | 334750 |  | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 22.10.2018 25:27:030105:5606-25/006/2018-3 Кадастровый номер 25:27:030105:5606 |
| 37. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующего водопровода в районе жилого дома 7 по ул. Таежной, в направлении улиц Таежной, 1-й Придорожной | D 20 – 57 мм, сталь, полиэтилен, метапол, находится в рабочем состоянии | пог. м | 434,20 | 1990 |  | 381500 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ № 394893 Кадастровый номер 25:27:000000:734 |
| 38. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Пугачева: водопроводная сеть по ул. Пугачева к жилым домам 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21а, пер. Пугачева, 10 | D 15 – 108 мм, сталь, метапол, находится в рабочем состоянии | пог. м | 292,90 | 1976 |  | 257330 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2015 25-АВ № 448271 Кадастровый номер 25:27:000000:8474 |
| 39. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Донбасской, 10, от существующей водопроводной сети в районе жилого дома 10 по ул. Донбасская в направлении жилых домов 6а, 6 по ул. Донбасской | D 25 – 76 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 144,0 | 1990 |  | 126500 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2015 25-АВ №447379 Кадастровый номер 25:27:000000:887 |
| 40. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети по ул. Полтавской к жилым домам № 75, 77 по ул. Полтавской и № 42, 44 по ул. Астраханской | D 50 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 114,8 | 1988 |  | 1546 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 03.04.2007 25-АА 840214 Кадастровый номер 25:27:000000:4276 |
| 41. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, 50/1, в северо-западном направлении от ул. Ярославской к жилому дому № 50/1 по ул. Ярославской | D 70 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 12,0 | 2012 |  | 78178 | 7817,68 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.08.2014 25- АВ №278949 Кадастровый номер 25:27:090101:1343 |
| 42. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, к жилому дому № 90 |  | пог. м | 27,0 |  |  |  |  | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 01.06.2020 25:27:030204:12550-25/006/2020-3 |
| 43. | Сооружение коммунального хозяйства – сети водоснабжения, группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Полевая, 10 в г. Артеме, Приморский край, г. Артем, ул. Полевая |  | пог. м | 165,0 | 2018 |  | 1464515 | 0 | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 10.12.2019 25:27:030103:5278-25/006/2019-3 Кадастровый номер 25:27:030103:5278 |
| 44. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, д. 18 | D 150 мм – чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 21,7 | 2017 |  | 65100,0 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 27.10.2023 запись № 25:27:000000:441-25/059/2023-1, кадастровый номер 25:27:000000:441 |
| 45. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край. г. Артем, ул. Норильская, д. 2/1 | D 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 160,0 | 2000 |  | 12130 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:030201:11001-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:030201:11001 |
| 46. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 3/1 | D 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 34,0 | 1966 |  | 2966,43 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:030105:6855-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:030105:6855 |
| 47. | Водопровод (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, к зданию поликлиники по ул. Бийской, 4/1 | D 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 226,0 | 1976 |  |  |  | Право зарегистрировано в ЕГРН 25.10.2023 запись № 25:27:000000:10587-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10587 |
| 48. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 4 | D 80 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 101,0 | 2001 |  |  |  | Право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:000000:10588-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10588 |
| 49. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, от существующего водораспределительного пункта в районе дома 140 по ул. 2-й Рабочей в направлении на ул. Севскую |  | пог. м | 672,0 | 1980 |  | 590420,0 | 590420,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ № 408271 Кадастровый номер 25:27:000000:722 |
| 50. | Сооружение-водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Тупиковая – Комарова - Нахимова |  | пог. м | 983,0 | 1981 |  | 681257,94 | 681257,94 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:000000:10313 |
| 51. | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, от дома № 72 по ул. Кирова до ул. Тургенева |  | пог. м | 527,0 | 2021 |  | 396513,42 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13697 |
| 52. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Пржевальского, ул. Арсеньева |  | пог. м | 646,0 | 1998 |  | 935822,31 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:000000:1309 |
| 53. | Сооружение гидротехническое – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской, 7, пер. Хасанского, 7 |  | пог. м | 78,0 | 1949 |  | 40166,29 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13359 |
| 54. | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, мкр. «Орбита» |  | пог. м | 938,0 | 1981 |  | 650071,16 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:000000:10226 |
| 55. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Панфилова, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Полтавская, 8, 9, 10, 12, 14, ул. Кирова, 65, 66/1, 66/2, 67, 67/1, 69, 71, ул. Калинина, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | D 100 – 300 мм, чугун, керамика, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3744,1 | 1973 |  | 887320,38 | 887320,38 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408470 Кадастровый номер 25:27:000000:4642 |
| 56. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Спортивная, ул. Полевая, 9-24, ул. Днепровская, 12-24, ул. Лесная | D 100 – 200 мм, чугун, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. М | 4955,4 | 1968 |  | 2413681,88 | 2413681,88 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413025 Кадастровый номер 25:27:000000:1310 |
| 57. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 6, 8, 12, 12/1, 10/1, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 15/1, ул. Симферопольская, 1-8, 10, 12, 14, ул. Севастопольская, 6-10, 12/1, 12/2, 11/1, 13/1, 12-20, 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 25, ул. Херсонская, 1, 2, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 27, 29-37, ул. Заречная, 4, 6, 8, ул. Школьная, 4, 6, 8, ул. Буденного, 1, 2, 4 | D 100 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 10191,8 | 1960,1962,1980 |  | 2979027,16 | 2979027,16 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413021 Кадастровый номер 25:27:000000:5473 |
| 58. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, район шахты «Озерная», ул. Щорса, ул. Уткинская, ул. Мурманская | D 150 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4311,6 | 1992 |  | 2696471,91 | 2696471,91 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413024 Кадастровый номер 25:27:000000:5472 |
| 59. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, 10, 12, ул. Силина, 1, 15, 15/1, 23, 38, 40, 42, 42/1 | D 100, 150 – 200 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2321,6 | 1988 |  | 135268 | 135268 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413029 Кадастровый номер 25:27:000000:1007 |
| 60. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Первая, 115, 117, 130, 130/1, 131, пер. Русский, 5, пер. Чуркина, 12 | D 150 – 200 мм, чугун, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 635,0 | 1997 |  | 210000 | 210000 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413022 Кадастровый номер 25:27:000000:5471 |
| 61. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Пестеля, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, ул. Пограничная, 4-13, 15, 17, ул. Ляпидевского, 2, 4, 6, 8, 10 | D 100 – 350 мм, чугун, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2449,2 | 1952 |  | 481423,09 | 481423,09 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408582 Кадастровый номер 25:27:000000:4643 |
| 62. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Бабушкина, 4/1, 10, 10а, 14, 16, 16а, 18, 22, 22а, ул. Кирова, 136, 138, 142, 146, 148, 150, 152, ул. Железнодорожная, 18 | D 100 – 600 мм, полиэтилен, керамика, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4641,85 | 1989 |  | 1544540,31 | 1544540,31 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408581 Кадастровый номер 25:27:000000:3987 |
| 63. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, ул. Севастопольская | D 100 – 1000 мм, чугун, керамика, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5728,1 | 1982 |  | 389501,9 | 389501,9 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408589 Кадастровый номер 25:27:000000:5706 |
| 64. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Сучанского (ранее Степная), ул. Макаренко | D 150 – 200 мм, чугун, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1436,8 | 1961 |  | 79089,0 | 79089,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413027 Кадастровый номер 25:27:000000:5014 |
| 65. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Кузбасская, 16, 18, ул. Донбасская, 25, 28, ул. Вахрушева, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Зиганшина, 1, 2, 3, ул. Баневура, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Мира, 16, 17, 18, 19 | D 100 – 600 мм, чугун, керамика, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2446,92 | 1979 |  | 470267 | 470267 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413026 Кадастровый номер 25:27:000000:4755 |
| 66. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ягодная, ул. Ярославская, ул. Кубанская, КНС-2, ОСК | D 150 – 500 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 10041,8 | 1978 |  | 8381895,32 | 8381895,32 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412331 Кадастровый номер 25:27:000000:4523 |
| 67. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ангарская, ул. 1-я Рабочая, ул. Берзарина | D 100 – 400 мм, керамика, чугун, асбоцемент, ж/бетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2302,6 | 1989 |  | 307337,79 | 307337,79 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412330 Кадастровый номер 25:27:000000:3975 |
| 68. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Карагандинская, от КНС «ГПТУ-24» до коллектора ОАО «РЖД» | D 150 – 400 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1129,9 | 1987 |  | 1822527,41 | 1822527,41 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412327 Кадастровый номер 25:27:000000:717 |
| 69. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Дзержинского, ул. Кооперативная, ул. Фрунзе, ул. Вокзальная | D 100 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 13011,9 | 1993 |  | 1393236,44 | 1393236,44 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408585 Кадастровый номер 25:27:000000:5647 |
| 70. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 68, 68/1, 68/2, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74/1, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 83/1, 85, 87, ул. Космонавтов, 3, 3/1, 5, 7, 9/1, 11, 13, ул. Норильская, 2/1, 4, 6, 8 | D 100 – 400 мм, керамика, чугун, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4878,8 | 1950 |  | 254114,28 | 254114,28 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408584 Кадастровый номер 25:27:000000:1316 |
| 71. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. Пушкина, ул. Партизанская, ул. Ульяновская, коллектор к КНС «Вокзальная» | D 150 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1172,4 | 1980 |  | 2709706,77 | 2709706,77 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408586 Кадастровый номер 25:27:000000:4903 |
| 72. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, район Углеразведки, ул. Уссурийская, ул. Ульяновская, ул. Чапаева | D 150 – 400 мм, чугун, керамика, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3926,4 | 1982 |  | 2152292,59 | 2152292,59 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408587 Кадастровый номер 25:27:000000:4524 |
| 73. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Хасанская, 1, 2, 4, 5, ул. Ханкайская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ул. Васнецова, 4, 6, 8/1, 10, 12/1, 13/1, 14/1, 14/2, ул. Кирова, 80, 82, 89, 91, 92, 95, 97, 99, 101, 103 | D 150 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4049,2 | 1950 |  | 855296,7 | 855296,7 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408583 Кадастровый номер 25:27:000000:5705 |
| 74. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 40, 45, 45/1, 49, ул. Ульяновская, 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2 | D 150 – 400 мм, чугун, керамика, асбоцемент, сталь, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2358,4 | 1996 |  | 40505,92 | 40505,92 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408588 Кадастровый номер 25:27:000000:5646 |
| 75. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Чуковского, ул. Каманина, ул. Власенко, ул. Пугач, ул. Поисковая, ул. Орджоникидзе, ул. 1-я Рабочая, ул. Сахалинская, ул. Шахтерская, ул. 2-я Рабочая | D 150 – 400, керамика, чугун, асбоцемент, ж/бетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6329,6 | 1989 |  | 299208,23 | 299208,23 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2010 25-АБ 464235 Кадастровый номер 25:27:000000:5119 |
| 76. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, ул. Ворошилова, ул. Бикинская | D 150 – 200 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4202,7 | 1976 |  | 461332,14 | 461332,14 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412325 Кадастровый номер 25:27:000000:4754 |
| 77. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, ул. Черноморская, ул. Харьковская, ул. Ленина, ул. Уральская, ул. Московская, ул. Михайловская, КНС-1, КНС-2 | D 100 – 600 мм, асбоцемент, керамика, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 19555,6 | 1960,1963,1970,1978,2010 |  | 3582135,03 | 3582135,03 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2010 25-АБ 464278 Кадастровый номер 25:27:000000:4753 |
| 78. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Оренбургская, ул. Карагандинская, 51, 97, ул. Днепровская, 24, КНС «Химбаза» | D 100 – 200 мм, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 980,3 | 1984 |  | 209694,99 | 209694,99 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412328 Кадастровый номер 25:27:000000:5644 |
| 79. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, ул. Днепростроевская, ул. Братская, ул. Пархоменко | D 150 – 300 мм, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 7630,6 | 1972 |  | 1713442,69 | 1713442,69 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412326 Кадастровый номер 25:27:000000:5013 |
| 80. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от 103а по ул. Кирова | D 100 мм – чугун, 150 мм – асбестоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 130,0 | 1996 |  | 2232,77 | 2232,77 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.07.2015 25-АВ № 460542 Кадастровый номер 25:27:000000:2612 |
| 81. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 60, 62, 64, 66, ул. Дзержинского, 2, 5/1, 9, 11, 11а, р-н ул. Молодежной | D 150 – 250 мм, сталь, керамика, асбестоцемент, ПВХ, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2036,50 | 2004 |  | 271588,3 | 271588,3 | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2015 25-АВ № 522708 Кадастровый номер 25:27:000000:1244 |
| 82. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, в районе дома 56 по ул. Интернациональной |  | пог. м | 66,90 | 1962 |  | 44750 | 44750 | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.08.2013 25-АВ 047841 Кадастровый номер 25:27:000000:4108 |
| 83. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующей канализационной сети по ул. Кузбасской в направлении жилых домов 1, 2, 3 по ул. Зиганшина и жилых домов 27, 29, 31 по ул. Баневура |  | пог. м | 249,0 | 1980 |  | 166670 | 166670 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2014 25-АВ № 394870 Кадастровый номер 25:27:000000:883 |
| 84. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующей канализационной сети в районе дома 6 по ул. Вахрушева в южном направлении к жилым домам 6а, 6 по ул. Донбасской |  | пог. м | 80,70 | 2000 |  | 54000 | 54000 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ №394868 Кадастровый номер 25:27:000000:886 |
| 85. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40 | D 150 мм – чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 199,0 | 1992 |  | 133250 | 133250 | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 25-АВ № 446222 Кадастровый номер 25:27:000000:860 |
| 86. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Казанская, 3, ул. Виноградная | D 700 мм, 800 мм, 300 мм – сталь, 300 мм – ПВХ, 700 мм – железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 9428,7 | 1978, 1992 |  | 9698274,45 | 9698274,45 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413023 Кадастровый номер 25:27:000000:5469 |
| 87. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. Карагандинская, ул. Кузбасская, КНС «СМиД» | D 500 мм, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4231,9 | 1984 |  | 16765,44 | 16765,44 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412329 Кадастровый номер 25:27:000000:5120 |
| 88. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Степана Разина, 2, ул. Щорса, ул. Вокзальная, ул. Казанская, 3 |  | пог. м | 9621,7 | 1974,1988 |  | 2658902,48 | 2658902,48 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413028 Кадастровый номер 25:27:000000:5470 |
| 89. | Сооружение - канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, к жилому дому № 90 |  | пог. м | 293,0 |  |  |  |  | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 25.05.2020 25:27:030204:12544-25/006/2020-3 |
| 90. | Сооружение канализации – группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Полевая, 10 в г. Артеме, Приморский край, г. Артем, ул. Полевая |  | пог. м | 278,0 | 2018 |  | 3340580 | 0 | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 10.12.2019 25:27:030103:5276-25/006/2019-3 Кадастровый номер 25:27:030103:5276 |
| 91. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Саперная, от домов № 9, 10 | D 100 мм – чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 98,0 | 1996 |  | 167011 | 108557 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:070201:1575-25/059/2023-1 кадастровый номер 25:27:070201:1575 |
| 92. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, д. 18 | D 150 мм – чугун, 150 мм – керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 145,0 | 1978 |  | 78795 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН от 27.10.2023 запись № 25:27:000000:745-25/059/2023-1, кадастровый номер 25:27:000000:745 |
| 93. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 4 | D 150 мм, 100 мм – чугун, 250 мм, 150 мм – керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 300,0 | 1948 |  |  |  | Выписка из ЕГРН от 01.11.2023, право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:000000:10586-25/059/2023-1, кадастровый номер 25:27:000000:10586 |
| 94. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующей канализационной сети в районе ул. Достоевского к жилым домам с 1 по 9 по ул. Блока и к жилым домам 2, 4, 6, 8, 12, 12/2 по ул. Экспериментальной |  | пог. м | 775,0 | 1982 |  | 518830,0 | 518830,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2013 25-АВ 101578 Кадастровый номер 25:27:000000:738 |
| 95. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующего коллектора в районе ул. Достоевского к жилым домам по ул. Зеленый Бульвар |  | пог. м | 1167,20 | 1995 |  | 781330,0 | 781330,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2013 25-АВ 101605 Кадастровый номер 25:27:000000:4102 |
| 96. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Баумана, ул. Бийская |  | пог. м | 666,0 | 1972 |  | 2758977,09 | 2758977,09 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:070202:3910 |
| 97. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской, 7, пер. Хасанского, 7 |  | пог. м | 167,0 | 1949 |  | 685390,65 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13360 |
| 98. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Мичурина |  | пог. м | 700,0 | 1982 |  | 3866434,36 | 3866434,36 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030104:7187 |
| 99. | Сооружение канализации - канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, от ул. Интернациональной по ул. Октябрьской в районе жилых домов № 17-24 |  | пог. м | 172,0 | 1960 |  | 705911,33 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:010202:5459 |
| 100. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, в районе ул. Кирова, 64а |  | пог. м | 234,0 | 1980 |  | 1284479,03 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13515 |
| 101. | Сооружение - канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Рабочая, д. 83/3, в районе административного здания по ул. 1-й Рабочей, 83/3 |  | пог. м | 323,0 | 1988 |  | 44643,73 | 37203,12 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 14.10.2016 25-25/006-25/012/201/2016 -5255/1 Кадастровый номер 25:27:000000:8505 |
| 102. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, микрорайон «Лесной», «Лесной-2» |  | пог. м | 5338,0 | 2007 |  | 8556797,45 | 0 | Право муниципальной собственности АГО зарегистрировано в ЕГРН 01.02.2023 запись № 25:27:030104:7188-25/059/2023-3 |
| 103. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Транспорт

| 1. | ГАЗ 5312 М833ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1980 |  | 19049,66 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ЗИЛ 4512 М391ТК | Наименование (грузовой бортовой) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1989 |  | 59923,17 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 3. | КАМАЗ 353213 М387ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: дизель | шт. | 1 | 1991 |  | 224556,88 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 4. | ГАЗ 5312 К791ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: дизель | шт. | 1 | 1989 |  | 17219,64 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 5. | ГАЗ 53 Е905ТК | Наименование (грузовой фургон) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1990 |  | 12142,92 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 6. | ГАЗ 5312 М328ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1990 |  | 8747,48 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 7. | ГАЗ 3307 У386АР | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1993 |  | 66634,39 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 8. | ГАЗ 5312 М386ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1984 |  | 8747,48 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 9. | ГАЗ 3307 У387АР | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1988 |  | 25796,23 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 10. | ГАЗ 5312 М370ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1988 |  | 7557,26 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 11. | ГАЗ 5312 М833ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 2013 |  | 1240000,0 | 1240000,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 12. | ГАЗ 3307 М384ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1993 |  | 64915,20 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 13. | ГАЗ 53 К030ТК | Наименование (грузовой фургон) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1981 |  | 25813,82 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 16. | ГАЗ 5312 М383ТК | Наименование (грузовой фургон) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1986 |  | 79073,28 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 17. | КО-502Б-2 | Машина для отчистки канализационных сетей | шт. | 1 | 2004 |  | 1100000,00 | 1100000,00 | Выписка из реестра муниципального имущества |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2960177,41 | 2340000,0 |  |

Прочее оборудование

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Илосос ИВР-24 | Q=390 м3/час, n=2,2-2,0 об/час | шт. | 1 | 1979 |  | 34417,47 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Компрессорное устройство ТВ 80-1,7 | Q=6000 м3/час, N=75квт, n=960 об/мин | шт. | 1 | 1979 |  | 7042,46 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Насос СД 450/22,5 | Q=450 м3/час, N=22,5квт, n=960 об/мин, H=22,5 м | шт. | 1 | 1990 |  | 14546,49 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Насос ФГ 800 | Q=800 м3/час, N=160квт, n=960 об/мин, H=33 м | шт. | 1 | 1966 |  | 15502,96 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Насос СМ 100/50 | Q=160 м3/час, N=40квт, n=1450 об/мин, H=45 м | шт. | 1 | 1999 |  | 5152,70 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Илосос ИВР-24 | Q=390 м3/час, n=2,2-2,0 об/час | шт. | 1 | 1979 |  | 13576,31 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Насос СД 450/22,7 | Q=6000 м3/час, N=75квт, n=960 об/мин, H=22,5 м | шт. | 1 | 1999 |  | 11905,56 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Насос СД 80/32 | Q=80 м3/час, N=11квт, n=1450 об/мин, H=24 м | шт. | 1 | 1996 |  | 48000,00 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Насос 216/24 | Q=216 м3/час, N=37квт, n=7450 об/мин, H=24 м | шт. | 1 | 1988 |  | 5520,75 |  | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 155664,70 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

незарегистрированного муниципального имущества, входящего в состав иного имущества

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сооружение – резервуар, Приморский край, г. Артем, примерно 236 метров на юго-запад от юго-западного угла жилого дома № 40 по ул. Заречной | Площадь 260 кв. м | шт. | 1 | 1973 | 47765,98 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 2. | Сооружение-резервуар центральной насосной станции, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 70 | Площадь 180 кв. м | шт. | 1 | 1990 | 18211,87 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 3. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Мухина, 1 | D 50 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 35,0 | 2013 | 45692,3 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества Выписка из реестра муниципального имущества |
| 4. | Наружная сеть водоснабжения к зданию детского сада, Приморский край, г. Артем, ул. Светлогорская, д. 1а |  | пог. м | 32,0 | 2015 | 998852 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 5. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Баумана, д. 3а |  | пог. м | 123,0 | 1970 | 117061,22 | 117061,22 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 6. | Водопровод (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 53 |  | пог. м |  | 1993 | 25722,32 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 7. | Наружные сети водопровода (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Светлогорская, д. 1а | D 110 мм, 315 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 740,7 | 2015 | 4193574,0 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 8. | Наружные сети водопровода (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Саперная | D 100 мм, 150 мм – сталь, 50 мм – полихлорвиниловые, находятся в рабочем состоянии | пог. м | 585,5 | 1996 | 54002,0 | 17550,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 9. | Водопровод (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 21/1 |  | пог. м |  | 1988 | 170560,0 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 10. | Сооружение – сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Украинская, ул. Алтайская, ул. Грибная, ул. Еремича, ул. Краснознаменная, ул. Мухина, пер. Сельских рабочих, ул. Талалихина |  | пог. м | 4330 | 1970 | 4516952,0 | 1092683,5 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 11. | Сооружение – сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, ул. Полевая, 19 (детский сад № 9) |  | пог. м | 41,2 | 1991 | 8424,3 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 12. | Сооружение – сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, к жилым домам по ул. Стрельникова, 14, 15, 26 |  | пог. м | 984,5 | 2008 | 2048220 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 13. | Сооружение – наружные сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, 36 |  | пог. м | 11,0 | 2008 | 153583,6 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 14. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Херсонская | D 200 мм – керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 175,0 |  | 0 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 15. | Сооружение – сети канализационные, Приморский край, г. Артем, от прачечной по ул. Кирова |  | пог. м | 24,6 | 1996 | 7900 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 16. | Сооружение – сети канализационные, Приморский край, г. Артем, ул. Баумана, 3а |  | пог. м | 227,8 | 1970 | 347246,87 | 277797,7 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 17. | ИТОГО: |  |  |  |  | 12753768,46 | 1505092,42 |  |

Приложение 3

к концессионному соглашению

ЗАДАНИЕ

и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности                             концессионера

Мероприятия по ликвидации выпусков неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод

1. Ликвидация выпусков, недостаточно очищенных не очищенных сточных вод сточных вод

2. Уменьшение объема сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты

3. Улучшение экологической ситуации

4. Уменьшение износа основных фондов

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Переключение КОС пос. Артемовский (г. Артем, ул. Барнаульская, 1) на КОС г. Артема | КОС механической очистки, производительностью 4,8 тыс м3/сут, год постройки 1936 | 1.Реконструкция КНС №11 (увеличение производительности с 2,4 3 до 4,0 тыс м3/сутки) и КНС на территории КОС пос. Артемовский (производительностью 1,6 тыс м3 /сутки) 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн280мм от КНС на территории КОС пос. Артемовский до КНС №11- 2*3300пм 3.Реконструкция напорного коллектора 2Дн315мм от КНС №11 до Кос г. Артема- 2*1440пм | 2027-2033 |
| 1. | Здание - хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажное | Площадь 41,1 м2, обеззараживание гипохлоритом кальция |  |  |
| 2. | Здание - канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажное | Площадь 66,1 м2, установленное н/оборудование ФГ 144/46 (производительность 120м3/час), СМ 100-65-200/2 (производительность 125 м3/час) |  |  |
| 3. | Сооружение – песколовка о/с | Д4,0м-радиальная |  |  |
| 4. | Сооружение – отстойник вертикальный | Д6,0м -2 шт, двух ярусные |  |  |

|  | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | - 98081,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 323376 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2033 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2. Переключение выпуска по ул. Пестеля в централизованную систему водоотведения |  | 1. Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,150тыс м3/ сутки 2. Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д800мм к КНС №6- 2*930пм. | 2024-2025 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Пестеля, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, ул. Пограничная, 4-13, 15, 17, ул. Ляпидевского, 2, 4, 6, 8, | Канализационная сеть Д150мм протяженностью 2449,2 пм, год постройки 1952, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения, сточные воды откачиваются из накопителя автомашиной и отвозятся на КОС г. Артема для очистки. |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 10023,1 | 10023,1 |  |  |  | - 20 046,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 7800 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2025 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Переключение канализационной сети по ул. 2ая Рабочая, 23 в централизованную систему водоотведения |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д200мм -2*110пм | 2025-2026 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Чуковского, ул. Каманина, ул. Власенко, ул. Пугач, ул. Поисковая, ул. Орджоникидзе, ул. 1-я Рабочая, ул. Сахалинская, ул. Шахтерская, ул. 2-я Рабочая | Канализационная сеть от жилого дома по ул. 2-ая Рабочая, 23 Д200мм протяженностью 86,2 пм не подключена в централизованную систему канализации (отсутствует КНС), на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  | 3323,7 | 3323,7 |  |  | - 6 647,40 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 4440м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2026 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4. Переключение канализационной сети от школы №6 (ул. Чайковского ,53) в централизованную систему водоотведения |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100 тыс м3/ сутки 2. Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д200мм -2*680пм | 2024-2026 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Сучанского (ранее Степная), ул. Макаренко | Канализационная сеть от школы №6 по ул. Макаренко Д150мм протяженностью 1020,9 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 5320,4 | 5320,4 | 5320,4 |  |  | - 15 961,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 2244м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2026 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5. Переключение канализационной сети от микрорайона Молодежный в коллектор Д800мм к КНС № 6 |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д800мм -2*860пм | 2041-2042 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Интернациональная, 60,62,64,66, ул. Дзержинского, 2,5/1,9,11,11а, р-н ул. Молодежная | Канализационная сеть микрорайона Молодежный (ул. Достоевского, Левицкого, Мелиоративная) Д150, 200мм протяженностью 1103,4 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |
| 2. | Канализационная сеть г. Артем, от существующей канализационной сети в районе ул. Достоевского к жилым домам с 1 по 9 по ул. Блока и к жилым домам 2, 4, 6, 8, 12, 12/2 по ул. Экспериментальной | Канализационная сеть микрорайона Д150мм протяженностью 775,0 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  | 9451,20 | - 9451,20 |  | - 18 902,40 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 20376м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2042 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 6. Переключение канализационной сети от жилого дома по ул. Интернациональная, 56 в КНС № 12 |  | 1. Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д200мм -2*350пм | 2026-2028 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, в районе дома № 56 поул. Интернациональная | Канализационная сеть от дома № 56 по ул. Интернациональная Д150мм протяженностью 66,90пм, год постройки 1962 не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  | 3523,3 | - 3523,3 | - 3523,3 | - 10 569,00 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 1248 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2028 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9. Переключение существующего выпуска по ул. 1- Рабочая, 83/1 в самотечную сеть Д400мм от мкр. по ул. Берзарина |  | 1. Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2. Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети 400мм -2*780пм | 2029-2032 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 83/3, в районе административного здания по ул. 1-й Рабочей, 83/3 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. 1-я Рабочая, 83/1 Д150мм протяженностью 323 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  | 3186,3 | 3186,3 | - 3186,3 | - 3186,3 | - 12 745,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 4323,6 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2032 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10. Переключение существующего выпуска в районе бани по ул. Щорса в самотечную сеть Д500мм к КНС №5 |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д500мм -2*85пм | 2033-2034 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, район шахты «Озерная», ул. Щорса, ул. Уткинская, ул. Мурманская | Канализационная сеть от бани по ул. Щорса Д200мм протяженностью 58,6 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | - 3119,95 | - 3119,95 | - 6 239,90 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 1572 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2034 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

Мероприятия по сокращению аварийности, по уменьшению износа, по увеличению мощностей системы водоотведения

1. Сокращение аварийности на сетях водоотведения

2. Уменьшение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод при авариях на сетях водоотведения

3. Улучшение экологической ситуации

4. Уменьшение износа основных фондов

5.Обеспечение надежности работы систем водоотведения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Модернизация напорного коллектора 2Д500мм на 2ДД300мм от КНС №4 до камеры гашения |  | 1. Перекладка напорного коллектора 2Д300мм - 2*2039 пм | 2034-2037 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Гагарина, ул. 1-ая Рабочая, ул. 2ая Рабочая, ул. Карагандинская, ул. Кузбасская, КНС «СМиД» | Напорная канализационная сеть (коллектор) от КНС №4 СМиД 2Д500мм- 2*2039 пм находится в аварийном состоянии и требует замены. В связи закрытием предприятий, расположенных в пос. Угловое, и уменьшением объема, сбрасываемых сточных вод на КНС, замена коллектора предполагается путем протаскивания п.э. трубопровода Д300 мм в Д500мм |  |  |

|  | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 5513,14 | 5513,14 | 5513,14 | 5513,14 |  | - 45 942,94 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 240000 м3/год |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях |  |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2037 |
| 1.4. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.5. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса неочищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2. Модернизация КНС № 6 |  | 1 замена насосного оборудования на менее энергоемкое | 2038 |
| 1. | Здание – канализационная насосная станция № 6, назначение: нежилое, 1-этажное, г. Артем, 189 метров в северном направлении от северного угла жилого дома № 71 по ул. Бакинских Комиссаров | КНС № 6 (главная КНС) предназначена для подачи сточных вод от основной части г. Артема (от пос. Угловое до ул. Хасанская) на КОС г. Артема. Проектная производительность КНС-28,0 тыс м3/сут, установленная мощность 40,9 тыс м3/сут. Характеристика установленного оборудования: Насосы СД800/32-2 шт, насос СД 800/32 б 1шт |  |  |

|  | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 14 584,0 |  |  |  |  | - 14 584,0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сокращение затрат на капитальный и текущий ремонт |  |
| 1.2. | Уменьшение износа основных фондов |  |
| 1.3. | Сокращение аварийности на объектах |  |
| 1.4. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2038 |
| 1.5. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.6. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Бесперебойная работа КНС, недопущение перерывов в работе |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Модернизация напорного коллектора 2Д300мм от КНС Вокзальная (№10) до камеры гашения |  | 1.Перекладка напорного коллектора 2Д300мм - 2*785 пм | 2039-2040 |
| 1. | Канализационный коллектор от КНС «Вокзальная». Напорно-самотечный коллектор от КНС-5 до КНС -6 | Напорная канализационная сеть (коллектор) от КНС №10 Вокзальная 2Д300мм- 2*785 пм находится в аварийном состоянии и требует замены. |  |  |

|  | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 8844,0 | 8844,0 |  |  |  | - 17 688,0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение износа основных средств | 0,3 % |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях | 1 ед/км |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2040 |
| 1.4. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.5. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Бесперебойная работа КНС № 10, недопущение случаев сброса неочищенных сточных вод |

Мероприятия по повышению качества очистки сточных вод

1. Достижение установленных нормативов по качеству сбрасываемых сточных вод

2. Уменьшение объема сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод

3. Улучшение экологической ситуации

4. Уменьшение износа основных фондов

5.Обеспечение надежности работы систем водоотведения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Приобретение и установка узла обезвоживания осадка на КОС пос. Олений |  | 1. Приобретение и установка узла обезвоживания осадка | 2043 |
| 1. | Здание очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное. г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, 38 | КОС биологической пос. Олений проектной производительностью 0,4 тыс м3 /сутки введены в эксплуатацию в 1996г. В составе сооружений отсутствуют сооружения по обработке осадка, осадок откачивается автомашиной и отвозится на иловые площадки КОС г. Артема, что требует значительных финансовых затрат и влияет на качество очистки сточных вод. |  |  |

|  | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  | - 12800,0 | - 12 800, 0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сокращение затрат на вывоз осадка |  |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2043 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Повышение качества очистки сточных вод | 40 560 м3/год |

Мероприятия по сокращению аварийности, по уменьшению износа, по увеличению мощностей, по улучшению надежности системы водоснабжения

1. Сокращение аварийности на сетях водоснабжения

2. Уменьшение износа основных фондов

3.  Уменьшение потерь воды

4. Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения

5. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения

6. Обеспечение возможности для подключения новых абонентов

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Реконструкция водопроводной сети Ду300мм на Ду400мм от ДК по ул. Ляпидевского до ВНС № 1 «Центральная» (на участке от ул. Норильская до ВНС № 1) |  | Реконструкция водопроводной сети Д300мм на Д400мм – 2795 пм | 2034-2042 |
| 1. | Водопроводная сеть г. Артем, ул. Фрунзе, 70-114, ул. Кирова, 13а -62, ул. Дзержинского, ул. Интернациональная, 60-91, ул. Лазо, ул. Вокзальная, 97-160, ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, 1-22, ул. Урицкого, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. Шевченко, ул. Кооперативная, ул. Ленских Рабочих 2. «Водопроводная сеть г. Артем, ул. Ляпидевского, 2-10, ул. Котовского,3, ул. Пограничная, 1-15, ул. Кирова, 82-92, ул. Толстого,1-11, ул. Заозерная, 9 | Участок водопроводной сети Д300мм от ВНС «Центральная» до ДК по ул. Ляпидевского протяженностью 2795 пм находится в аварийном состоянии, пропускная способность трубопровода снижена, потери воды из трубопровода выше нормативных. |  |  |

|  | 2034 г | 2035 г | 2036 г | 2037 г | 2038 г | 2039 г | 2042 г | 2041 г | 2042 г | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | - 6228,5 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 9342,7 | - 9342,7 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 62 284,70 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение износа водопроводных сетей на | 0,9 % |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях на | 0,05 ед/км |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2042 |
| 1.4. | Сокращение потерь воды на | 0,3 % |
| 1.5. | Увеличение пропускной способности на | 198м3/час |
| 1.6. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Стабильное водоснабжение абонентов, обеспечение возможности для подключения новых абонентов |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5. Модернизация водопроводной сети Д200мм по ул. Яблочкина Братская в пос. Артемовский |  | 1модернизация водопроводной сети Д200мм– 500 пм | 2043 |
| 1. | Водопроводная сеть г. Артем, ул. Каширская, 25-53, 61, 65-69, ул. Днепростроевская, ул. Пархоменко, ул. Братская, 18-54, ул. Барнаульская, 14, ул. Майхинское Шоссе, 11-15, 19-23, ул. Ладыгина | Участок водопроводной сети Д200мм -500пм проложен под гаражами и по частным земельным участкам, доступ к выполнению ремонтных работ на сетях не возможен |  |  |

|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  | - 7 788,20 | - 7 788,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение износа водопроводных сетей на | 016 % |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях на | 0,01 ед/км |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2043 |
| 1.4. | Сокращение потерь воды на | 0,05 % |
| 1.5. | Увеличение пропускной способности на | 15м3/час |
| 1.6. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Стабильное водоснабжение абонентов, обеспечение возможности для подключения новых абонентов |

Мероприятия по сокращению по энергоэффективности

1. Снижение расхода электроэнергии на подачу воды

2. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Модернизация ВНС «1 «Центральная» (замена оборудования) |  | Замена оборудования на ВНС | 2026 |
| 1. | Здание -водопроводная насосная станция № 1 «Центральная», назначение: нежилое, 1-этажное, г. Артем, ул. Фрунзе, 70 | Проектная производительность ВНС № 1 36,0 тыс м3/сут, установленная мощность 35,8 тыс м3/ сут. Установленное оборудование: насос ф 300Д/70- 2 шт, установка ВИЛО (6 ступеней), оборудование энергоемкое |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  | 5 055,0 |  |  | - 5 055,0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2026 |
| 1.2 | Снижение расхода электроэнергии | 1000 тыс руб/ год (50%) |

Приложение 4

к концессионному соглашению

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей деятельности концессионера

|  | Исходные значения критериев открытого конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критериев открытого конкурса | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Предельный (максимальный) уровень потерь воды, % | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 | 0,86 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 2. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельное (максимальное) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Предельная (максимальная) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предельная (максимальная) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения |  | 0,27 | 0,26 | 2,45 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 2,3 | 2,23 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | 2,87 | 2,78 | 1,84 | 1,79 | 2,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Система водоотведения |  | 0,93 | 5,17 | 3,60 | 4,30 | 5,20 | 7,30 | 7,80 | 8,20 | 8,50 | 8,70 | 8,73 | 8,80 | 8,80 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 6,30 | 5,10 | 3,41 | 1,76 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 4. | Плановые значения показателей деятельности концессионера | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод для объектов водоотведения. Стабильное водоснабжение абонентов, обеспечение возможности для подключения новых абонентов для объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Плановое значение показателя надежности на объектах концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к концессионному соглашению

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника открытого конкурса

| № п/п | Наименование критериев | Размер расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | не менее тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переключение КОС пос. Артемовский (г. Артем, ул. Барнаульская, 1) на КОС г. Артема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Переключение выпуска по ул. Пестеля в централизованную систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Переключение канализационной сети по ул. 2-ая Рабочая, 23 в централизованную систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Переключение канализационной сети от школы № 6 (ул. Чайковского, 53) в централизованную систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Переключение канализационной сети от микрорайона Молодежный в коллектор Д800 мм к КНС № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Переключение канализационной сети от жилого дома по ул. Интернациональная, 56 в КНС № 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Переключение существующего выпуска по ул. 1- Рабочая, 83/1 в самотечную сеть Д400мм от мкр. по ул. Берзарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Переключение существующего выпуска в районе бани по ул. Щорса в самотечную сеть Д500мм к КНС № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Модернизация напорного коллектора 2Д500мм на 2ДД300мм от КНС № 4 до камеры гашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Модернизация КНС № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Модернизация напорного коллектора 2Д300мм от КНС Вокзальная (№ 10) до камеры гашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Приобретение и установка узла обезвоживания осадка на КОС пос. Олений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция водопроводной сети Ду300 мм на Ду400 мм от ДК по ул. Ляпидевского до ВНС № 1 «Центральная» (на участке от ул. Норильская до ВНС № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Модернизация водопроводной сети Д200 мм по ул. Яблочкина-Братская в пос. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Модернизация ВНС «1 «Центральная» (замена оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) уровень потерь воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельное (максимальное) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Плановое значение показателя надежности на объектах концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к концессионному соглашению

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

подлежащих передаче концессионеру в аренду в рамках

концессионного соглашения

| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Площадь (кв. м) | Кадастровый (или условный) номер | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания водопроводной насосной станции и здания бытовых помещений | Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 11 | 3342 | 25:27:060102:458 | 1456100,82 |
| 2. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории очистных сооружений | Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | 68161 | 25:27:100101:875 | 33884257,27 |
| 3. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения | Приморский край, г. Артем, ул. Полевая, 21 | 1903 | 25:27:030103:1121 | 1765587,63 |
| 4. | Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: к зданию канализационной станции № 1 | Приморский край, г. Артем, ул. Цветочная, 4 | 870 | 25:27:010001:937 | 807580,78 |
| 5. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции № 6 | Приморский край, г. Артем, ул. Казанская, 1 | 930 | 25:27:030204:1650 | 964365,36 |
| 6. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты инженерно-технического обеспечения | Приморский край, г. Артем, в районе ул. Барнаульская, 1 | 5414 | 25:27:100102:3772 | 3519443,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения | Приморский край, г. Артем, ул. Виноградная, 3б | 1138 | 25:27:030203:244 | 1239495,56 |
| 8. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: к зданию очистных сооружений | Приморский край, с. Олений, ул. Зоологическая, 38 | 1312 | 25:27:110101:1196 | 546617,79 |
| 9. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции | Приморский край, г. Артем, ул. Мариупольская, 6 | 1511 | 25:27:070102:746 | 1343022,30 |
| 10. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Кубанская, 59 | 2555 | 25:27:090101:496 | 727626,51 |
| 11. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции № 5 | Приморский край, г. Артем, ул. Степана Разина, 2 | 1152 | 25:27:030103:963 | 1097518,88 |
| 12. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной станции | Приморский край, г. Артем, ул. Спутник, 18 | 96 | 25:27:070202:876 | 103068,75 |
| 13. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции | Приморский край, г. Артем, ул. Степановская, 27 | 1578 | 25:27:100101:2824 | 1603499,96 |
| 14. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции | Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Тополиная, 5 | 149 | 25:27:110101:378 | 69889,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории канализационной насосной станции | Приморский край, г. Артем, ул. Вокзальная, 199 | 839 | 25:27:030201:1763 | 954907,73 |
| 16. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунально-складские и производственные предприятия v класса вредности, различного профиля | Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 70 | 17470 | 25:27:030202:882 | 14755912,16 |

Приложение 7

к концессионному соглашению

ПОРЯДОК

возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению

в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения

и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения

1. В настоящем Порядке используются следующие определения:

концедент – муниципальное образование Артемовский городской округ, от имени которого выступает администрация Артемовского городского округа. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться органами и юридическими лицами, уполномоченными концедентом в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

2. Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляется путем:

2.1. Продления срока действия соглашения по соглашению сторон на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. Продление срока действия концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Путем возмещения недополученных доходов концессионера из бюджета субъекта Российской Федерации – Приморского края  в срок не более 2 (двух) лет с момента истечения срока действия соглашения, в соответствии с данными инвестиционной программы концессионера, в том числе с расходами, подлежащими включению в инвестиционную программу согласно действующему на момент заключения соглашения постановлению Правительства Российской Федерации.

3. Возмещение расходов концессионера, возмещаемых за счет выручки от осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, но не возмещенных  концессионеру на момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляется в объеме и  по тарифам (ценам), установленным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

4. Возмещение производится на основании письменного заявления концессионера с приложением обоснованных расчетов и документов, подтверждающих проведение указанных работ и их оплату, а также расчета периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы концессионера за счет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Субъект Российской Федерации – Приморский край проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней со дня предоставления документов.

Если в процессе проверки документов субъектом Российской Федерации – Приморским  краем  выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

5. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения не может превышать 2 (два) года.

6. Возмещение производится в денежной форме за счет бюджета субъекта Российской Федерации – Приморского края  или иных допустимых в соответствии с законодательством источников, привлекаемых концедентом.  Концессионер не вправе рассчитывать на взыскание с субъекта Российской Федерации - Приморского края  пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящей обязанности.

7. Во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, стороны руководствуются действующим законодательством.

Приложение 8

к концессионному соглашению

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

возмещения расходов сторон, связанных

с досрочным расторжением концессионного соглашения

1. В настоящем Порядке используются следующие определения:

концедент – муниципальное образование Артемовский городской округ, от имени которого выступает администрация Артемовского городского округа. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться органами и юридическими лицами, уполномоченными концедентом в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

2. В соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

3. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концедент возмещает концессионеру расходы, понесенные концессионером на реконструкцию объекта соглашения, и иные расходы (убытки), связанные с досрочным расторжением концессионного соглашения и не возмещенные ему за счет выручки от реализации оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам), с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) на момент досрочного расторжения концессионного соглашения (далее – расходы).

Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения.

Возмещение расходов осуществляется в виде предоставления субсидии из бюджета Артемовского городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, понесенных концессионером на реконструкцию и модернизацию объекта соглашения.

Для получения бюджетной субсидии концессионер обращается к концеденту с заявлением, к которому прикладывает экономически обоснованный расчет размера расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов.

Концедент в лице отраслевого органа проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в срок не позднее 30 дней со дня предоставления документов. При необходимости возможно привлечение специалистов муниципального казенного учреждения «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема».

Если в процессе проверки документов концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После проведения проверки документов, определения размера расходов, подлежащих возмещению, и срока возмещения расходов, подлежащих возмещению, отраслевой орган администрации Артемовского городского округа готовит и направляет в управление бухгалтерского учета и выплат администрации Артемовского городского округа заявку на финансирование с приложением графика финансирования, рассчитанного исходя из распределения общего объема расходов, подлежащих возмещению. Срок возмещения расходов устанавливается в зависимости от размера расходов и возможностей бюджета Артемовского городского округа, но не более 2 (двух) лет с момента досрочного расторжения концессионного соглашения. Возмещение осуществляется концедентом на расчетный счет концессионера.

Расходы концессионера возмещаются на основании муниципального правового акта, принятого концедентом на основании решения Думы Артемовского городского округа о бюджете Артемовского городского округа на текущий год и плановый период.

Концессионер не вправе требовать возмещения расходов на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения в случае расторжения концессионного соглашения по инициативе концессионера, при отсутствии нарушений условий концессионного соглашения со стороны концедента.

4. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и эксплуатации.

В случае недостижения сторонами согласия по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов спор разрешается в судебном порядке.

Приложение 9

к концессионному соглашению

- АКТ

- приема-передачи имущества

- г. Артем                                                                                                          «___» _______ 20 __ г.

Артемовский городской округ в лице главы Артемовского городского округа                  Квона В.В., действующего на  основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», и______________________________________________________________________________            в лице_________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Концессионер», составили настоящий акт о следующем: на основании концессионного соглашения от «__»	  20___г. Концедент передает Концессионеру имущество (перечень прилагается) в удовлетворительном техническом состоянии.

Претензий к качеству полученного имущества не имеется.

| ПЕРЕДАЛ: |  | ПРИНЯЛ: |
| --- | --- | --- |
| Артемовский городской округ в лице главы Артемовского городского округа г. Артем, ул. Кирова, 48 Глава Артемовского городского округа ___________________В.В. Квон М.П. |  |  |

Приложение 10

к концессионному соглашению

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

регулирования деятельности концессионера

| № п/п | Наименование критериев | Размер расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) уровень потерь воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельное (максимальное) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индекс эффективности операционных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

к концессионному соглашению

ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ,

получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения

Система холодного водоснабжения

|  | 2023 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Тариф (без НДС) | 28,69 | 28,69 | 35,58 | 32,13 | 34,97 | 36,84 | 37,23 | 38,41 | 39,63 | 40,89 | 42,19 | 43,54 | 44,93 | 47,30 | 48,79 | 50,32 | 51,91 | 53,55 | 55,72 | 57,47 | 58,82 | 60,69 | 62,86 | 63,70 | 65,77 | 67,92 | 70,13 | 72,42 | 74,78 | 77,23 | 79,76 | 82,38 | 85,08 |
| Объем отпуска воды, тыс.куб.м | 6340,59 | 3339,02 | 3339,02 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 |
| Валовая выручка, тыс.руб | 181911,5271 | 95796,4838 | 118802,3316 | 214598,8154 | 233547,8908 | 246019,3482 | 248602,5513 | 256483,2522 | 264639,4196 | 273054,9532 | 281765,4062 | 290753,7226 | 300057,8418 | 315870,89 | 325789,236 | 336051,5969 | 346670,8274 | 357625,6255 | 372073,7008 | 383794,0223 | 392774,8025 | 405304,3187 | 419814,2133 | 425397,7423 | 439223,1689 | 453541,8442 | 468327,3084 | 483594,7786 | 499408,3279 | 515738,9802 | 532655,2187 | 550126,3099 | 568170,4529 |

Система водоотведения

|  | 2023 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Тариф (без НДС) | 23,11 | 23,11 | 30,05 | 26,58 | 30,05 | 30,55 | 31,71 | 32,98 | 34,66 | 35,91 | 37,17 | 38,44 | 39,72 | 40,98 | 42,30 | 43,63 | 44,97 | 46,43 | 47,94 | 49,37 | 50,88 | 52,50 | 53,06 | 54,16 | 55,02 | 55,90 | 56,84 | 55,80 | 57,58 | 59,41 | 61,30 | 63,25 | 65,27 |
| Объем принимаемых сточных вод, тыс.куб.м | 4749,13 | 2473,25 | 2473,25 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 | 4946,5 |
| Валовая выручка, тыс.руб. | 109752,3943 | 57156,8075 | 74321,1625 | 131477,97 | 148635,8451 | 151132,9273 | 156875,9785 | 163119,6425 | 171438,7442 | 177610,539 | 183844,6689 | 190132,1566 | 196463,5574 | 202711,0986 | 209218,1248 | 215808,4958 | 222433,8166 | 229662,9156 | 237126,9604 | 244193,3438 | 251690,0794 | 259668,655 | 262473,0764 | 267880,0218 | 272139,3142 | 276520,7571 | 281138,6538 | 276034,8551 | 284812,7635 | 293869,8093 | 303214,8693 | 312887,4236 | 322868,5324 |

Приложение 2

к конкурсной документации

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

объекта соглашения

1. КОС г. Артема

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание решеток, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 101,6 кв. м Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 275428,16 | 192799,70 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138660 Кадастровый номер 25:27:000000:5757 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 2. | Здание - насосная станция сырого осадка, назначение: нежилое Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 134,7 кв. м Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 1529595,2 | 1471470,70 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138711 Кадастровый номер 25:27:000000:5208 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 3. | Здание - контора-лаборатория, назначение: нежилое, 2-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 330,1 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое 2-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 702070,88 | 492853,75 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138659 Кадастровый номер 25:27:000000:5209 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 4. | Здание - насосная воздуходувная станция, назначение: нежилое, 2-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 387,3 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое 2-этажное | шт. | 1 | 1979 |  | 1252771,07 | 1205165,77 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138712 Кадастровый номер 25:27:000000:4534 Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 |
| 5. | Здание – хлораторная со складом хлора, назначение: нежилое Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 275,5 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 635450,14 | 446085,90 | Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 25-АБ 138713 Кадастровый номер 25:27:000000:4601 |
| 6. | Здание – котельная очистных сооружений, назначение: нежилое Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, 1а | Год постройки – 1979 Площадь – 275,5 кв.м Материал – кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 476475,10 | 280921,79 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:000000:10540-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10540 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 4871790,55 | 4089297,61 |  |

Общие сведения: сооружения с полной биологической очисткой сточных вод предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод г. Артёма, пос. Заводской, с. Суражевка. Очистные сооружения, запроектированные в виде комплекса, состоящего из сооружений механической, биологической очистки и обеззараживания, проектной производительностью 15 тыс.м3/сут.

Основные технические характеристики:

| Наименование сооружений | Объем, м3 | Пропускная способность, м3/час | Использование годового фонда времени, час |  |  | Год постройки / год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте и промывке | всего |  |
| КОС г. Артема |  |  |  |  |  |  |
| Песколовка № 1 | 113,0 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/- |
| Песколовка № 2 | 113,0 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 |  |
| Первичный отстойник № 1 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2013 г. - рек. стр. части, 2014 г. - рек. механического оборудования |
| Первичный отстойник № 2 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2014 г.- рек. стр. части и механ. оборудования |
| Аэротенки, секция № 1 | 4752 | 151,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/ 2010 |
| Аэротенки, секция № 2 | 4752 | 151,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2010 |
| Аэротенки, секция № 3 | 4752 | 151,8 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/ |
| Вторичный отстойник № 1 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2009 |
| Вторичный отстойник № 2 | 1673 | 227,6 | 8520 | 240 | 8760 | 1979/2010 |
| Станция УФО | 246,0 | 455,2 | 8760 | 0 | 8760 | 2006/2009 |
| Иловая площадка № 1 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 2 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 3 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 4 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 5 | 243,0 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1979/2013 |
| Иловая площадка № 6 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 7 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 8 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 9 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Иловая площадка № 10 | 243,0 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1979/2012 |
| Контактный резервуар |  |  |  |  |  |  |
| Приемная камера |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая канализация |  |  |  |  |  |  |
| Сеть опорожнения из аэротенков |  |  |  |  |  |  |
| Сеть дренажной воды |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод избыточного ила |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод циркуляции активного ила |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод опорожнения вторичных отстойников |  |  |  |  |  |  |
| Сеть уплотнения ила |  |  |  |  |  |  |
| Сеть воздуходувная |  |  |  |  |  |  |

2. КОС пос. Артемовский

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Год постройки – 1967 Площадь 41,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1967 |  | 0,01 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 25-АБ 183714 Кадастровый номер 25:27:000000:478 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 |
| 2. | Здание - канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Год постройки – 1936 Площадь 66,1 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1936 |  | 685862,27 | 586389,75 | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 25-АБ 183713 Кадастровый номер 25:27:000000:477 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 685862,28 | 586389,75 |  |

Общие сведения: сооружения механической очистки пос. Артемовский, проектной производительностью 4,8 тыс. м3 в сутки; расположены по ул. Барнаульская,1 и предназначены для очистки сточных вод пос. Артемовский.

Основные технические характеристики:

| Наименование сооружений | Объем, м3 | Пропускная способность, м3/час | Использование годового фонда времени, час |  |  | Год постройки / год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте и промывке | всего |  |
| КОС пос. Артемовский |  |  |  |  |  |  |
| Песколовка | 28,3 | 49,4 | 8520 | 240 | 8760 | 1939/ |
| Двухъярусный отстойник № 1 | 127,2 | 24,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1939/ |
| Двухъярусный отстойник № 2 | 127,2 | 24,7 | 8520 | 240 | 8760 | 1939/ |
| Контактный резервуар | 28,3 | 49,4 | 8616 | 144 | 8760 | 1939/ |
| Иловая карта № 1 | 58,5 |  | 4344 | 4416 | 8760 | 1939/ |
| Иловая карта № 2 | 58,5 |  | 4416 | 4344 | 8760 | 1939/ |

3. КОС с. Олений

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, 38 | Год постройки – 1996 Площадь 246 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1996 |  | 281738,0 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 25-АБ 089894 Кадастровый номер 25:27:000000:4698 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 281738,0 | 0,0 |  |

Общие сведения: КОС принимают на очистку сточные воды пос. Олений по напорному коллектору от КНС № 13. Сооружения биологической очистки с использованием «макеевской» технологии размещены в кирпичном здании размером 24*12м, высотой 6м.  Резервуар – усреднитель расположен рядом со зданием КОС.

Основные технические характеристики:

| Наименование сооружений | Объем, м3 | Пропускная способность, м3/час | Использование годового фонда времени, час |  |  | Год постройки / год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте и промывке | всего |  |
| КОС пос. Олений |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар-усреднитель | 40,0 | 5,12 | 8700 | 60 | 8760 | 1996/ |
| Биореактор 1-ой ступени | 10,8 | 5,12 | 8640 | 120 | 8760 | 1996/ |
| Биореактор 2-ой ступени | 10,8 | 5,12 | 8640 | 120 | 8760 | 1996/ |
| Биореактор 3-ей ступени | 10,0 | 5,12 | 8640 | 120 | 8760 | 1996/ |
| Контактный резервуар | 2,9 | 5,12 | 8700 | 60 | 8760 | 1996/ |

4. Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 1, назначение: нежилое, 2-этажное Приморский край, г. Артем, 1461 метр в юго-западном направлении от юго-западного угла части жилого дома № 7б по ул. Цветочной | Площадь 140,3 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1981 |  | 763939,81 | 725742,80 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090258 Кадастровый номер 25:27:000000:5496 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 763939,81 | 725742,80 |  |

Общие сведения: КНС № 1 предназначена для перекачивания сточных вод пос. Заводской на КНС №2. Поступление сточных вод на КНС № 1 осуществляется по самотечному коллектору Д600мм.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6 . | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 250 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 250 |

5. Канализационная насосная станция № 2 (КНС № 2)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 2, назначение: нежилое, 1-этажное Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, 1172 метра в юго-западном направлении от северного угла жилого дома № 59 по ул. Кубанской | Площадь 307,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1981 |  | 1696361,49 | 1611543,40 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090309 Кадастровый номер 25:27:090101:1359 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1696361,49 | 1611543,40 |  |

Общие сведения: КНС № 2 предназначена для перекачивания сточных вод от КНС №1 по напорному трубопроводу и от с. Суражевка по самотечному трубопроводу.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6 . | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 500 |

6. Канализационная насосная станция № 3 (КНС № 3)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 3, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, примерно 89 метров в юго-западном направлении от западного угла 5-этажного жилого дома № 21 по ул. Полевой | Площадь 104,9 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1988 |  | 1507581,15 | 417098,73 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149559 Кадастровый номер 25:27:000000:5493 Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1507581,15 | 417098,73 |  |

КНС №3 перекачивает сточные воды, поступающие по самотечному коллектору от микрорайона «поселок 8 шахта», а также от КНС № 9 («ГПТУ») и КНС № 8 («Химбаза»).

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6 . | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 2 | 160 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 250 |

7. Канализационная насосная станция № 4 (КНС № 4)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 4, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 227 метров в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома № 6 по ул. Орджоникидзе | Площадь 310,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1984 |  | 507910,86 | 424613,5 | Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 25-АБ 089895 Кадастровый номер 25:27:070203:3380 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 507910,86 | 424613,5 |  |

8. Канализационная насосная станция № 5 (КНС № 5)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 5, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 618 метров в северо-восточном направлении от восточного угла жилого дома № 11 по ул. Никитина | Площадь 328,6 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1980 |  | 6068,0 | 6068,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149560 Кадастровый номер 25:27:030103:4167 Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6068,0 | 6068,0 |  |

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 2. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 |  |
| 3. | Обратный клапан на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 5 | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 200 |
| 6 | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 7 | Основной напорный отводящий трубопровод | 1 | 400 |
| 8 | Задвижка на основном напорном отводящем трубопроводе | 2 | 400 |

9. Канализационная насосная станция № 6 (КНС № 6)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 6, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 189 метров в северном направлении от северного угла жилого дома № 71 по ул. Бакинских Комиссаров | Площадь 337,3 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 2156438,94 | 1017120,69 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149561 Кадастровый номер 25:27:030204:10661 Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2009 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2156438,94 | 1017120,69 |  |

Общие сведения: КНС № 6 перекачивает сточные воды, поступающие по самотечному коллектору от микрорайона «Хлебозавод», а также от КНС № 10 («Вокзальная») и КНС № 12 («Дзержинского»), по напорному коллектору (D-700) на КОС г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 1000 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 1000 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 |  |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 400 |
| 6 . | Обратный клапан | 3 | 400 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 600 |

10. Канализационная насосная станция № 7 (КНС № 7)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 7, назначение: нежилое, 2-этажное, Приморский край, г. Артем, 351 метр в восточном направлении от юго-восточного угла части жилого дома № 3б по ул. Виноградной | Площадь 298 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1979 |  | 1127887,04 | 503788,44 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149562 Кадастровый номер 25:27:000000:4033 Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1127887,04 | 503788,44 |  |

Общие сведения: На КНС № 7 поступают стоки от микрорайона АФБТ, а также из сбросного колодца, куда сливаются ассенизаторы-частники (согласно существующим договорам с КГУП). КНС № 7 перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D=300мм) на КОС г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 |  |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 |  |
| 6 . | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 |  |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 1 1 | 400 300 |

11. Канализационная насосная станция № 8 (КНС № 8)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 8, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 277 метров в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома № 16 по ул. Спутник | Площадь 70,9 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1983 |  | 265417,6 | 231974,9 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149563 Кадастровый номер 25:27:070202:3440 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 265417,6 | 231974,9 |  |

Общие сведения: на КНС № 8 «Химбаза» поступают стоки от промышленных объектов, расположенных на территории бывшей «Химбазы», а также прилегающего микрорайона. КНС № 8 «Химбаза» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D=150мм) на КНС № 3 «Полевая».

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 250 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 250 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 | 150 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 100 |
| 6. | Обратный клапан | 2 | 100 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 100 |
| 8. | Основной напорный отводящий трубопровод | 1 | 150 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 2 | 150 |

12. Канализационная насосная станция № 9 (КНС № 9)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 9, Приморский край, г. Артем, 171 метро в северо-восточном направлении от юго-восточного угла жилого дома № 20 по ул. Карагандинской | Площадь 63,5 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1989 |  | 370473,38 | 239325,8 | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2009 25-АБ 149564 Кадастровый номер 25:27:070102:2047 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 370473,38 | 239325,8 |  |

Общие сведения: на КНС № 9 «СПТУ-24» поступают стоки от СПТУ-24, столовой СПТУ-24, а также прилегающих жилых домов, подключенных к канализационной сети. КНС № 9 «СПТУ-24» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-100 мм.) на КНС № 3 «Полевая».

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 300 |
| 2. | Входная задвижка | 3 | 300 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 1 | 50 100 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 1 | 50 1 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 1 | 50 100 |
| 6 . | Обратный клапан | 2 1 | 50 100 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 1 | 50 100 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 100 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 100 |

13. Канализационная насосная станция № 10 (КНС № 10)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – канализационная насосная станция № 10, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 108 метров в восточном направлении от северо-восточного угла жилого дома № 93 по ул. Вокзальной | Площадь 181,4 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1988 |  | 1116434,59 | 299576,89 | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 08.02.2018 25:27:000000:1207-25/006/2018-1 Кадастровый номер 25:27:000000:1207 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1116434,59 | 299576,89 |  |

Общие сведения: на КНС № 10 «Вокзальная» поступают сточные воды в приемную камеру емкостью 49 м3 от потребителей жилого микрорайона по самотечному коллектору D=500мм и от КНС «Вокзальная-малая».  КНС № 10 «Вокзальная» перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу (D= 200 мм) на КНС № 6.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 500 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 250 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 250 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 200 |
| 6 . | Обратный клапан | 3 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 250 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 4 | 200 |

14. Канализационная насосная станция № 11 (КНС № 11)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 11 (Литер А), назначение: нежилое, 2-этажное, Приморский край, г. Артем, 54 метра в восточном направлении от восточного угла жилого дома № 27 по ул. Степановской | Площадь 112 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1967 |  | 10790,0 | 10380,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.12.2008 25-АБ 090054 Кадастровый номер 25:27:100101:2824 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 10790,0 | 10380,0 |  |

Общие сведения: на КНС № 11 «ж/м УПТФ», поступают стоки от жилого микрорайона Уссурийской птицефабрики по самотечному коллектору D-250мм. КНС №11 «ж/м УПТФ» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-200мм.) на КОС г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 200 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 | 150 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 200 |
| 6 . | Обратный клапан | 2 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 3 | 200 |

15. Канализационная насосная станция № 12 (КНС № 12)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция № 12, назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, 38 метров в северо-восточном направлении от юго-восточного угла 2-этажного жилого дома № 9 по ул. Дзержинского | Площадь 14,3 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2006 |  | 318335,0 | 318335,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ № 394867 Кадастровый номер 25:27:000000:1228 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 318335,0 | 318335,0 |  |

Общие сведения: на КНС № 12 «Дзержинского» поступают стоки от близлежащего микрорайона «Шахта 3ц». КНС №12 «Дзержинского» перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-100мм) в колодец гашения и далее самотеком на КНС № 6.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 2. | Входная задвижка |  |  |
| 3. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 80 |
| 4. | Основной отводящий трубопровод |  |  |
| 5. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе |  |  |

16. Канализационная насосная станция № 13 (КНС № 13)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - канализационная насосная станция (Литер А), назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, с. Олений, 42 метра в юго-западном направлении от северо-западного угла жилого дома № 5 по ул. Тополиной | Площадь 31,7 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1996 |  | 21196,0 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2008 25-АБ 089893 Кадастровый номер 25:27:110101:1091 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 21196,0 | 0,0 |  |

Общие сведения: На КНС № 13 поступают стоки с села Олений по самотечному коллектору D-250мм. КНС № 13 перекачивает сточные воды по напорному коллектору (D-150мм.) на КОС с. Олений.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 200 |
| 2. | Входная задвижка | 1 | 200 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 2 | 150 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 2 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 2 | 200 |
| 6. | Обратный клапан | 2 | 200 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 2 | 200 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 200 |

17. Водопроводная насосная станция № 4 МПТФ (ВНС № 4 МПТФ)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - водопроводная насосная станция (Литер А), Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 11а | Площадь 40,5 кв. м Этажность: 1 Материал: сэндвич-панель Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2011 |  | 487005,75 | 278567,3 | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2009 25-АБ 189991 Кадастровый номер 25:27:000000:4886 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 487005,75 | 278567,3 |  |

Общие сведения: ВНС проектной производительностью 7,2 тыс м3/сутки; фактическая производительность 2,99 тыс м3/сутки, обеспечивает подачу воды в пос. Заводской и с. Кролевцы. ВНС работает от резервуаров чистой воды (РЧВ 2*500м3), расположенных на площадке ВНС № 4. Подача воды в РЧВ осуществляется по трубопроводу Д300мм (врезка в водовод Д1200мм в головной камере на отм.122м). Диаметр напорного трубопровода 300 мм.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всасывающий трубопровод | 2 | 300 |
| 2. | Задвижки на всасывающем трубопроводе | 3 | 300 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 6 | 150 |
| 4. | Затворы поворотные на всасывающих трубопроводах насосов | 6 | 150 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 6 | 100 |
| 6. | Обратный клапан | 6 | 100 |
| 7. | Затворы поворотные на отводящих трубопроводах насосов | 6 | 100 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 2 | 300 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 3 | 300 |
| 10. | Шкаф управления с частотным преобразователем | 1 |  |

18. Водопроводная насосная станция № 1 «Центральная» (ВНС № 1 «Центральная»)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - водопроводная насосная станция № 1 «Центральная», назначение: нежилое, 1-этажное, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Д) | Площадь 493,9 кв. м Этажность: 1 Материал: сэндвич-панель Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1984 |  | 2505073,76 | 1432902,2 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090279 Кадастровый номер 25:27:000000:343 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2505073,76 | 1432902,2 |  |

Общие сведения: ВНС проектной производительностью 36,0 тыс.м3/сутки;  фактическая производительность 4,16 тыс м3/сутки, осуществляет забор воды по двум водоводам D=500 мм из резервуара чистой воды, емкостью 500 м3, расположенного рядом с ВНС № 1 «Центральная». Подача воды в резервуар осуществляется по трубопроводу Д500мм от водовода  D=1200 мм (камера врезки по ул. Вокзальная). ВНС № 1 осуществляет подачу воды в центральную часть г. Артема.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подводящий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Подводящий трубопровод от РЧВ | 2 | 500 |
| 3. | Щитовой затвор на подводящем трубопроводе от РЧВ | 1 | 500 |
| 4. | Основной всасывающий трубопровод | 1 | 600 |
| 5. | Задвижка на основном трубопроводе | 2 | 600 |
| 6. | Щитовой затвор на основном трубопроводе | 3 | 600 |
| 7. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 600 |
| 8. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 600 |
| 9. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 500 |
| 10. | Обратный клапан на отводящих трубопроводах насосов | 3 | 500 |
| 11. | Задвижки на отводящих трубопроводах насосов | 3 3 | 500 400 |
| 12. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 600 |
| 13. | Задвижка на основном отводящем напорном трубопроводе | 3 | 600 |
| 14. | Трубопровод от дренажного насоса | 1 | 100 |

19. Водопроводная насосная станция № 2 «Новая» (ВНС № 2 «Новая»)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание – водопроводная насосная станция № 2, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 42/1 | Площадь 129,6 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2007 |  | 431482,69 | 417997,08 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2015 25-АВ № 520705 Кадастровый номер 25:27:000000:750 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 431482,69 | 417997,08 |  |

Общие сведения: Проектная производительность 11,5 тыс м3/сутки, фактическая производительность 3,14 тыс м3/сутки. Водонасосная станция № 2 «Новая» обеспечивает подачу воды в микрорайоны № 3, № 4 (нижняя зона), район шахты Приморская (ул. Уссурийская, Ульяновская, Иркутская, Фрунзе, Кирова, Герцена, Степная, Иркутская, Челюскина и т.д.). Подача воды на ВНС  осуществляется по всасывающему трубопроводу D=400 мм  от водовода Д1200мм (камера по ул. Фрунзе, 42). Диаметр напорного трубопровода 400 мм.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всасывающий трубопровод | 1 | 400 |
| 2. | Задвижки на всасывающем трубопроводе | 4 | 400 |
| 3. | Всасывающие трубопроводы насосов | 3 | 300 |
| 4. | Задвижки на всасывающих трубопроводах насосов | 3 | 300 |
| 5. | Отводящие трубопроводы насосов | 3 | 150 |
| 6. | Обратный клапан | 3 | 150 |
| 7. | Задвижка на отводящих трубопроводах насосов | 3 3 | 150 250 |
| 8. | Основной отводящий трубопровод | 1 | 400 |
| 9. | Задвижка на основном отводящем трубопроводе | 3 | 400 |
| 10. | Обводной трубопровод | 1 | 400 |
| 11. | Задвижка на обводном трубопроводе | 2 | 400 |

20. Водопроводная насосная станция № 3 «Заречная» (ВНС № 3 «Заречная»)

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нежилое здание – водопроводная насосная станция № 3, Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, 22 метра в южном направлении от юго-восточного угла 2-х этажного жилого дома № 20 по ул. Севастопольская | Площадь 96,20 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1967 |  | 127014,72 | 123712,34 | Право зарегистрировано в ЕГРН 26.05.2022 запись № 25:27:000000:1270-25/059/2022-1 Кадастровый номер 25:27:000000:1270 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 127014,72 | 123712,34 |  |

Общие сведения: Проектная производительность 3,4 тыс.м3/сутки; фактическая производительность 1,71 тыс м3/сутки. ВНС № 3 предназначена для повышения давления в сети верхней зоны микрорайона № 4 (ул. Ватутина, Херсонская, Севастопольская, Симферопольская и др.). Подача воды по напорному трубопроводу D-300 мм осуществляется непосредственно в разводящую сеть и в резервуары чистой воды (РЧВ), расположенные на отм. 133 м  по ул. Заречной (2 шт.*1000 м3).

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Кол-во | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всасывающий трубопровод | 1 | 500 |
| 2. | Подводящие трубопроводы (основной и обводной) | 3 | 200 |
| 3. | Задвижка на подводящих трубопроводах (№ 1, № 2, № 3, № 11) | 4 | 200 |
| 4. | Грязевой фильтр | 1 | 200 |
| 5. | Водомер | 1 | 200 |
| 6. | Всасывающие водоводы насосов | 2 1 | 200 100 |
| 7. | Задвижки на всасывающих водоводах насосов (№ 10, № 6, № 5) | 2 1 | 200 100 |
| 8. | Вспомогательная задвижка (№ 4) | 1 | 200 |
| 9. | Отводящие водоводы насосов | 2 1 | 200 100 |
| 10. | Задвижка на отводящих напорных водоводах насосов (№ 7, № 9, № 8) | 2 1 | 200 1 |
| 11. | Основной отводящий напорный трубопровод | 1 | 200 |
| 12. | Отводящий трубопровод на пожарный гидрант | 1 | 40 |
| 13. | Задвижка на трубопроводе на пожарный гидрант (№ 10) | 1 | 40 |

21. Водонасосная станция «Лесной», «Лесной-2»

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нежилое здание – водонасосная станция, Приморский край, г. Артем, микрорайон «Лесной», «Лесной-2» | Площадь – 27,3 кв. м Этажность: 1 Назначение: нежилое | шт. | 1 | 2007 |  | 508129,45 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 20.06.2023 запись № 25:27:030104:7190-25/059/2023-3 Кадастровый номер 25:27:030104:7190 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 508129,45 | 0 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, входящего в состав иного имущества

Административно-производственные здания

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Здание - Абонентский отдел (Литер В), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер В) | Площадь 112,1 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпичное Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1984 |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 25-АБ 090200 Кадастровый номер 25:27:000000:342 Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 |
| 2. | Бытовой корпус слесарей АВР, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Е) | Площадь 130,7 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпичное Назначение: нежилое Год постройки: 1968 | шт. | 1 | 1985 |  | 371156,3 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090280 Кадастровый номер 25:27:000000:344 |
| 3. | Здание –проходная, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер И) | Площадь 26 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1990 |  | 5261,0 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090278 Кадастровый номер 25:27:000000:346 Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.200825/006/2018-1 |
| 4. | Административное здание, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Б, Б1) | Площадь 321 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпичное Назначение: нежилое | шт. | 1 | 1933/1985 |  | 1903870,8 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 25-АБ 090199 Кадастровый номер 25:27:030202:3832 |
| 5. | Производственно-лабораторное здание, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер А, А2, А3) | Площадь 802,7 кв. м Этажность: 2 Материал: кирпичное Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1979, 1983 |  | 939155,84 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.12.2008 25-АБ 090198 Кадастровый номер 25:27:030202:3779 Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 |
| 6. | Здание - склад, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д.70, (Литер Ж) | Площадь 86,1 кв. м Этажность: 1 Материал: Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1979 |  | 192459,9 | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2009 25-АБ 090281 Кадастровый номер 25:27:000000:345 |
| 7. | Здание - хлораторная (Литер А), Приморский край, г. Артем, 45 метров в юго-западном направлении от юго-западного угла жилого дома № 2 по пер. Дальнереченскому | Площадь 28,2 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1961 |  | 2200,88 | 2200,88 | Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2009 25-АБ 183780 Кадастровый номер 25:27:030105:4885 |
| 8. | Здание бытовых помещений (Литер Б), Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, 11а | Площадь 45,5 кв. м Этажность: 1 Материал: кирпич Назначение: нежилое здание | шт. | 1 | 1984 |  |  | 0,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 20.07.2009 25-АБ 190006 Кадастровый номер 25:27:000000:4885 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2009 |
| 9. | Сооружение – песколовка о/с, Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Площадь 25,7 кв. м | шт. | 1 | 1979 |  | 126096,32 | 0,0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:000000:10539-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10539 |
| 10. | Сооружение – отстойник вертикальный, Приморский край, г. Артем, ул. Барнаульская, 1 | Площадь 113 кв. м | шт. | 1 | 1939 |  | 5894 | 0,0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:000000:1033-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:1033 |
| 11. | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 3546095,17 | 2200,88 |  |

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Рабочая, дом 81, Сахалинская, 37, пер. Сахалинский 3, 4, 5, 6, 8, ул. Красногвардейская, 2, 4, ул. 2-я Рабочая, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 83-169, ул. Севская, ул. Ростовская, 14, ул. Мариупольская, 5, 6, 8, 9, 11, ул. Карагандинская, 1, 24, 26 | D 100 – 200 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3559,9 | 1986 |  | 595643,00 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ № 408271 Кадастровый номер 25:27:000000:710 |
| 2. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Поисковая, ул. Сахалинская, 1, 7, 11, 13, ул. Шахтерская, ул. 1-я Рабочая, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 33, 35, ул. Океанская, 7, 9, 10, 12, 12/1, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, ул.1-я Морская, ул. 2-я Морская, 29/1, ул. 2-я Рабочая, 7-25, 32, ул. 1-я Полярная, пер. Сакко и Ванцетти, пер. Минина, 1-11, ул. Смоленская, 16, 18, 30, 32, ул. Ржевская, 16-27, ул. Геологическая, 21, 22, ул. Таежная, 7, 8 | D 50 – 300 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5183,5 | 1981 |  | 726649,52 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408272 Кадастровый номер 25:27:000000:709 |
| 3. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Батарейная, ул. Оренбургская, ул. Карагандинская, 8, 28/1, 30, 53, 55, 57, 59, ул. Воркутинская, 2, 6а, ул. Невская, 5, 9, ул. Гастелло, 8, ул. Зенитная, 7, 12, ул. Пожарского, 2, 4, 6, 10, ул. Баумана, 1, 3, 6, ул. Паровозная, ул. Бийская, ул. Сахалинская, 20, 22, 38-48, 49, 51, 59, 1, ул. Ростовская, ул. 1-я Рабочая, 91, 98, ул. 2-я Рабочая, 35, 37, 88, 90, 117, пер. 2-й Севский, 47, ул. Урбанского, 6, 8, 10, 12, 15, ул. Заслонова, 53, 54, 56, 57, ул. Александрова, 68, ул. Брестская, ул. Байкальская, 2/1, пер. 2-й Байкальский | D 100 – 500 мм, сталь, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 18468,4 | 1936,1979,1980 |  | 729477,27 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408273 Кадастровый номер 25:27:000000:826 |
| 4. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, ул. Есенина, ул. Гагарина, 8, 10, 25, ул. Черниговская, 2, ул. Чуковского, ул. Пугач, ул. Власенко, ул. Каманина, пер. Заводской, 2, 2/8, 4, ул. 1-я Рабочая, 37, 39, 72, 83, 83/1, 83/2 | D 250 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 7103,8 | 1977, 2009 |  | 449026,43 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408274 Кадастровый номер 25:27:000000:4876 |
| 5. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Михайловская, ул. 70 лет Октября, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Ленина, ул. Харьковская, ул. Черноморская, ул. Уральская, 1, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, ул. Московская, ул. Ленинградская, 4, 5, 7, ул. Стрельникова, 30, 36, 37, 38, 40, 40а, 41-46, 46/1, 48, 49, 50 | D 40 – 400 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 24759,3 | 1972,1982,1984 |  | 6967583 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408274 Кадастровый номер 25:27:000000:3801 |
| 6. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, ул. Силина, ул. Ботаническая, 1, 2, 3, 4, 6, 13 | D 20 – 150 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3139,6 | 1978 |  | 109869 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408277 Кадастровый номер 25:27:000000:3799 |
| 7. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Берзарина, 1-5, 7-11, ул. Ангарская, ул. Донская, 7, 9, 25, 27, 29, 30, 31, 34-56, пер. Донской, ул. 1-я Рабочая, 60, 64-74 | D 75 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2983 | 1981 |  | 3387067,85 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ 408276 Кадастровый номер 25:27:000000:3800 |
| 8. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Ляпидевского, 2-10, ул. Котовского, 3, ул. Пограничная, 1-15, ул. Кирова, 82-92, ул. Толстого, 1-11, ул. Заозерная, 9 | D 32 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3266,9 | 1997 |  | 592916,2 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407699 Кадастровый номер 25:27:000000:774 |
| 9. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 53-73, ул. Кирова, 1-22, пл. Ленина, 1-15, ул. Пушкина, 2 | D 50 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4010,7 | 1970 |  | 316692,05 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407698 Кадастровый номер 25:27:000000:4609 |
| 10. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 62-87, ул. Панфилова, 5-19, ул. Полтавская, 8-14, 29, 31, ул. Астраханская, 28-33, ул. Калинина, 1-18, ул. Норильская, 1-8, ул. Космонавтов, 3-9, ул. Леваневского, 1-13, ул. Тихоокеанская, 3, 5 | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8338,5 | 1973,1991 |  | 1047465 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407697 Кадастровый номер 25:27:000000:4265 |
| 11. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 34-52, ул. Уссурийская, ул. Ульяновская, 2, 4, 6, 8, 26/1, 26/2, ул. Гончарова, ул. Чапаева, 2, ул. Красноярская, ул. Амурская, 9, ул. Челюскина, 16а | D 50 – 400 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5655,3 | 1963,1988 |  | 873691 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407696 Кадастровый номер 25:27:000000:4958 |
| 12. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 70-114, ул. Кирова, 13а-62, ул. Дзержинского, ул. Интернациональная, 60-91, ул. Лазо, ул. Вокзальная, 97-160, ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, 1-22, ул. Урицкого, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. Шевченко, ул. Кооперативная, ул. Ленских Рабочих | D 25 – 500 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 20322,3 | 1956, 1979 |  | 5613173 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407695 Кадастровый номер 25:27:000000:1338 |
| 13. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 89-103а, ул. Хасанская, 1, 5, пер. Хасанский, ул. Полтавская, 75-79, ул. Васнецова, пер. Васнецова, ул. Левитана, ул. Перова, ул. Чернышевского, 3-39, ул. Пестеля, ул. Бестужева, ул. Рылеева | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6424,4 | 1965,1990,1998 |  | 1147006,28 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407692 Кадастровый номер 25:27:000000:4611 |
| 14. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 54-62, ул. Ульяновская, 3-64, ул. Анисимова, ул. Комсомольская, ул. Партизанская, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Парковая, 2-8, 19, 21, 30 | D 50 – 400 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8721,3 | 1959 ,1982 |  | 1672165,11 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407694 Кадастровый номер 25:27:000000:4610 |
| 15. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Герцена, ул. Маяковского, ул. Омская, ул. Томская, ул. Менжинского, ул. Новосибирская, ул. Новгородская, 3-24, ул. Сучанского, ул. Вокзальная, 11, 37-49, ул. Щорса, 10, ул. Иркутская, пер. Дальнереченский, 2, 4, ул. Читинская, 1-5 | D 25 – 150 мм, сталь, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8154,7 | 1973,1991 |  | 316401,96 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407693 Кадастровый номер 25:27:000000:3906 |
| 16. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Степченко, 1-12, ул. Благодатная, 3, ул. Виноградная, 3, 5/1, ул. Бабушкина, 10/1, ул. 6-я Рудничная, 7, ул. 10-я Рудничная, 2 | D 32 – 250 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1481,7 | 1983 |  | 29277,45 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407691 Кадастровый номер 25:27:000000:3781 |
| 17. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 130-160, ул. Бабушкина, 4/1, 8-22, ул. Центральная, 75, 77, 101 | D 25 – 500 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5272,2 | 1989 |  | 2846991 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407701 Кадастровый номер 25:27:000000:753 |
| 18. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, в районе улиц Ташкентской, Мариупольской, Керченской, Депутатской, Стасова | D 80 – 125 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1809 | 1980 |  | 28555 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 25-АВ 049484 Кадастровый номер 25:27:000000:4103 |
| 19. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 11, 11/1, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, ул. Степановская, 30, 50, 85, 87, 89, 91, 93, 95, ул. Туманная, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, ул. Родниковая, 1, ул. Лучегорская, 6, 19, 21, ул. Ново-Московская, 2 | D 100 – 1000 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5918,2 | 1977,1979,1988 |  | 10974839 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2010 25-АБ 407854 Кадастровый номер 25:27:000000:820 |
| 20. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, 12/1, ул. Херсонская, ул. Симферопольская, 8-14, ул. Ватутина, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 9, 9/2, 9/3, 10, 12,14, 16, ул. Первооткрывателей, ул. Счастливая, 1, 3, ул. Тимирязева, ул. Мичурина, ул. Лунника, ул. Юбилейная | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6735,9 | 1991 |  | 2058008 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407855 Кадастровый номер 25:27:000000:1315 |
| 21. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 4-32, ул. Севастопольская, ул. Симферопольская, 1-7, ул. Буденного, ул. Школьная, 4, 6, 8, ул. Ватутина, 1-9, ул. Заречная, 3-8 | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6425,2 |  |  | 679787,4 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407856 Кадастровый номер 25:27:000000:1314 |
| 22. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Орловская, ул. Уткинская, ул. Дежнева, 1, 24, 24/1, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 39/1, ул. Менделеева, ул. 8 Марта, пер. Западный, ул. Мурманская, 5/1, 45, 47, 49, 51, 53, ул. Беринга, 2-18, ул. Нижнеозерная, ул. Пролетарская, 3-10, ул. Пугачева, 2, 4, ул. 2-я Пугачева, 1, 2, 3, 4, ул. Щорса, 24 | D 40 – 250 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5015,5 | 1989,1999 |  | 1997455,98 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407857 Кадастровый номер 25:27:000000:1311 |
| 23. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Вахрушева, ул. Баневура, 7-40, ул. Донбасская, ул. Шишкина, ул. Спортивная, 1, 2, 4, 6, 8, ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Днепровская, ул. Кузбасская, 16, 18, Кузбасский пер., 24, ул. Солнечная, 5/1-36 | D 40 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8663,1 | 1968,1988, 1992 |  | 2031579,6 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407858 Кадастровый номер 25:27:000000:4978 |
| 24. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Западная, 9-18, ул. Портовая | D 100 – 200 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3769,2 | 1978 |  | 1031905,06 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407859 Кадастровый номер 25:27:000000:4418 |
| 25. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 3-66, ул. Саши Чекалина, 3, 5, ул. Волочаевская, 42, пер. Колхозный, 4, 6, 8, 10, ул. Нововокзальная, 84, ул. Серышева, 10, 12, ул. Колхозная, 9, 10, 11, 12, ул. Горняцкая, 11, 12, 14, ул. Матросова, 9, 10, 11, 12, ул. Смирнова, 8, 9, 10, 11, ул. Зои Космодемьянской, 9, 10, 11, 12, ул. Лизы Чайкиной, 9, 12, ул. Молодежная, 4, 5, ул. Достоевского, 50, 64, 65/1, 67, ул. Мелиоративная, 1-16, ул. Левицкого, 1, 2, 2/1, 4, 6, 8-13, 15 | D 50 – 200 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4719,3 | 1966, 1972 |  | 419935,37 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407860 Кадастровый номер 25:27:000000:4877 |
| 26. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Заводская, 1а, 20, ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, ул. Третья, 1-36, ул. Вторая, 102, 104, 115, 117, пер. Чуркина, 12, ул. Первая, 130, пер. Русский, 5 (согласно свидетельству от 09 июля 2010 года 25-АБ № 407861 адрес объекта: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Заводская, 1а, 20, ул. Авиационная, ул. Центральные Кневичи, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, ул. Третья, 1-36, ул. Вторая, 102, 104, 115, 117, пер. Чуркина, 12, ул. Первая, 130, ул. Переселенческая, 5) | D 50 – 300 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6738,7 | 1959,1983,1995 |  | 2942792,1 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407861 Кадастровый номер 25:27:000000:4563 |
| 27. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, ул. Ягодная, 26-32, 42-52, ул. Костромская, 1-8, ул. Кубанская, 17, 19 | D 32 – 200 мм, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 7237 | 1981, 1997 |  | 2975336 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 25-АБ 407862 Кадастровый номер 25:27:000000:1284 |
| 28. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 25-53, 61, 65-69, ул. Днепростроевская, ул. Пархоменко, ул. Братская, 18-54, ул. Барнаульская, 14, ул. Майхинское Шоссе, 11-15, 19-23, ул. Ладыгина, 1 | D 50 – 220 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 8821,6 | 1970, 2006 |  | 3038963,35 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2010 5-АБ 407863 Кадастровый номер 25:27:000000:5353 |
| 29. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Кубанская, в районе домов № 19-59 | D 280 мм – полиэтилен, 273 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1524 | 2009 |  | 1304250 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ № 394891 Кадастровый номер 25:27:000000:483 |
| 30 | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети в районе дома 21 по ул. Зеленый Бульвар к жилым домам по ул. Зеленый Бульвар | D 32 – 100 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1168 | 1995 |  | 1026500 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 27.09.2013 25-АВ 101550 Кадастровый номер 25:27:000000:742 |
| 31. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Первомайская | D 25 мм, 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 590,90 | 1997 |  | 519170 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.03.2012 25-АБ 752298 Кадастровый номер 25:27:000000:3780 |
| 32. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, 64 метра в северо-западном направлении от северо-западного угла жилого дома 30 по ул. Иркутской | D 100 мм – сталь, 40 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 244,60 | 1987 |  | 214920 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 25-АВ 049480 Кадастровый номер 25:27:030201:7907 |
| 33. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети в районе дома 67 по ул. Достоевского к жилым домам 2, 4, 6, 8, 10 по ул. Блока и к домам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12/2 по ул. Экспериментальной | D 32 – 150 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 859,20 | 1982 |  | 754920 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2013 25-АВ 049480 Кадастровый номер 25:27:030201:7907 |
| 34. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети в районе жилого дома № 27 по ул. Баневура, в направлении жилых домов № 27, 29, 31 по ул. Баневура и жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Зиганшина | D 32 – 108 мм, сталь, чугун, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 304,0 | 1990 |  | 267080 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2015 25-АВ № 522751 Кадастровый номер 25:27:000000:885 |
| 35. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40 | D 100 мм, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 205,0 | 2006 |  | 180080 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2015 25-АВ № 522640 Кадастровый номер 25:27:000000:470 |
| 36. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Менжинского |  | пог. м | 381,0 | 1984 |  | 334750 |  | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 22.10.2018 25:27:030105:5606-25/006/2018-3 Кадастровый номер 25:27:030105:5606 |
| 37. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, от существующего водопровода в районе жилого дома 7 по ул. Таежной, в направлении улиц Таежной, 1-й Придорожной | D 20 – 57 мм, сталь, полиэтилен, метапол, находится в рабочем состоянии | пог. м | 434,20 | 1990 |  | 381500 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ № 394893 Кадастровый номер 25:27:000000:734 |
| 38. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Пугачева: водопроводная сеть по ул. Пугачева к жилым домам 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21а, пер. Пугачева, 10 | D 15 – 108 мм, сталь, метапол, находится в рабочем состоянии | пог. м | 292,90 | 1976 |  | 257330 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2015 25-АВ № 448271 Кадастровый номер 25:27:000000:8474 |
| 39. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) Приморский край, г. Артем, ул. Донбасской, 10, от существующей водопроводной сети в районе жилого дома 10 по ул. Донбасская в направлении жилых домов 6а, 6 по ул. Донбасской | D 25 – 76 мм, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 144,0 | 1990 |  | 126500 |  | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2015 25-АВ №447379 Кадастровый номер 25:27:000000:887 |
| 40. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, от существующей водопроводной сети по ул. Полтавской к жилым домам № 75, 77 по ул. Полтавской и № 42, 44 по ул. Астраханской | D 50 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 114,8 | 1988 |  | 1546 | 0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 03.04.2007 25-АА 840214 Кадастровый номер 25:27:000000:4276 |
| 41. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, 50/1, в северо-западном направлении от ул. Ярославской к жилому дому № 50/1 по ул. Ярославской | D 70 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 12,0 | 2012 |  | 78178 | 7817,68 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.08.2014 25- АВ №278949 Кадастровый номер 25:27:090101:1343 |
| 42. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, к жилому дому № 90 |  | пог. м | 27,0 |  |  |  |  | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 01.06.2020 25:27:030204:12550-25/006/2020-3 |
| 43. | Сооружение коммунального хозяйства – сети водоснабжения, группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Полевая, 10 в г. Артеме, Приморский край, г. Артем, ул. Полевая |  | пог. м | 165,0 | 2018 |  | 1464515 | 0 | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 10.12.2019 25:27:030103:5278-25/006/2019-3 Кадастровый номер 25:27:030103:5278 |
| 44. | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, д. 18 | D 150 мм – чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 22,0 | 2017 |  | 65100,0 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 27.10.2023 запись № 25:27:000000:441-25/059/2023-1, кадастровый номер 25:27:000000:441 |
| 45. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край. г. Артем, ул. Норильская, д. 2/1 | D 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 160,0 | 2000 |  | 12130 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:030201:11001-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:030201:11001 |
| 46. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 3/1 | D 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 34,0 | 1966 |  | 2966,43 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:030105:6855-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:030105:6855 |
| 47. | Водопровод (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Бийская, 4/1 | D 100 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 226,0 | 1976 |  |  |  | Право зарегистрировано в ЕГРН 25.10.2023 запись № 25:27:000000:10587-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10587 |
| 48. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 4 | D 80 мм – сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 101,0 | 2001 |  |  |  | Право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:000000:10588-25/059/2023-1 Кадастровый номер 25:27:000000:10588 |
| 49. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, от существующего водораспределительного пункта в районе дома 140 по ул. 2-й Рабочей в направлении на ул. Севскую |  | пог. м | 672,0 | 1980 |  | 590420,0 | 590420,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2010 25-АБ № 408271 Кадастровый номер 25:27:000000:722 |
| 50. | Сооружение-водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Тупиковая – Комарова - Нахимова |  | пог. м | 983,0 | 1981 |  | 681257,94 | 681257,94 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:000000:10313 |
| 51. | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, от дома № 72 по ул. Кирова до ул. Тургенева |  | пог. м | 527,0 | 2021 |  | 396513,42 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13697 |
| 52. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Пржевальского, ул. Арсеньева |  | пог. м | 646,0 | 1998 |  | 935822,31 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:000000:1309 |
| 53. | Сооружение гидротехническое – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской, 7, пер. Хасанского, 7 |  | пог. м | 78,0 | 1949 |  | 40166,29 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13359 |
| 54. | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, мкр. «Орбита» |  | пог. м | 938,0 | 1981 |  | 650071,16 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:000000:10226 |
| 55. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Панфилова, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Полтавская, 8, 9, 10, 12, 14, ул. Кирова, 65, 66/1, 66/2, 67, 67/1, 69, 71, ул. Калинина, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | D 100 – 300 мм, чугун, керамика, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3744,1 | 1973 |  | 887320,38 | 887320,38 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408470 Кадастровый номер 25:27:000000:4642 |
| 56. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Спортивная, ул. Полевая, 9-24, ул. Днепровская, 12-24, ул. Лесная | D 100 – 200 мм, чугун, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. М | 4955,4 | 1968 |  | 2413681,88 | 2413681,88 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413025 Кадастровый номер 25:27:000000:1310 |
| 57. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 6, 8, 12, 12/1, 10/1, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 15/1, ул. Симферопольская, 1-8, 10, 12, 14, ул. Севастопольская, 6-10, 12/1, 12/2, 11/1, 13/1, 12-20, 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 25, ул. Херсонская, 1, 2, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 27, 29-37, ул. Заречная, 4, 6, 8, ул. Школьная, 4, 6, 8, ул. Буденного, 1, 2, 4 | D 100 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 10191,8 | 1960,1962,1980 |  | 2979027,16 | 2979027,16 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413021 Кадастровый номер 25:27:000000:5473 |
| 58. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, район шахты «Озерная», ул. Щорса, ул. Уткинская, ул. Мурманская | D 150 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4311,6 | 1992 |  | 2696471,91 | 2696471,91 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413024 Кадастровый номер 25:27:000000:5472 |
| 59. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, 10, 12, ул. Силина, 1, 15, 15/1, 23, 38, 40, 42, 42/1 | D 100, 150 – 200 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2321,6 | 1988 |  | 135268 | 135268 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413029 Кадастровый номер 25:27:000000:1007 |
| 60. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Первая, 115, 117, 130, 130/1, 131, пер. Русский, 5, пер. Чуркина, 12 | D 150 – 200 мм, чугун, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 635,0 | 1997 |  | 210000 | 210000 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413022 Кадастровый номер 25:27:000000:5471 |
| 61. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Пестеля, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, ул. Пограничная, 4-13, 15, 17, ул. Ляпидевского, 2, 4, 6, 8, 10 | D 100 – 350 мм, чугун, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2449,2 | 1952 |  | 481423,09 | 481423,09 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408582 Кадастровый номер 25:27:000000:4643 |
| 62. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Бабушкина, 4/1, 10, 10а, 14, 16, 16а, 18, 22, 22а, ул. Кирова, 136, 138, 142, 146, 148, 150, 152, ул. Железнодорожная, 18 | D 100 – 600 мм, полиэтилен, керамика, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4641,85 | 1989 |  | 1544540,31 | 1544540,31 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408581 Кадастровый номер 25:27:000000:3987 |
| 63. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, ул. Севастопольская | D 100 – 1000 мм, чугун, керамика, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 5728,1 | 1982 |  | 389501,9 | 389501,9 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408589 Кадастровый номер 25:27:000000:5706 |
| 64. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Сучанского (ранее Степная), ул. Макаренко | D 150 – 200 мм, чугун, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1436,8 | 1961 |  | 79089,0 | 79089,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413027 Кадастровый номер 25:27:000000:5014 |
| 65. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Кузбасская, 16, 18, ул. Донбасская, 25, 28, ул. Вахрушева, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Зиганшина, 1, 2, 3, ул. Баневура, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Мира, 16, 17, 18, 19 | D 100 – 600 мм, чугун, керамика, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2446,92 | 1979 |  | 470267 | 470267 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413026 Кадастровый номер 25:27:000000:4755 |
| 66. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ягодная, ул. Ярославская, ул. Кубанская, КНС-2, ОСК | D 150 – 500 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 10041,8 | 1978 |  | 8381895,32 | 8381895,32 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412331 Кадастровый номер 25:27:000000:4523 |
| 67. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ангарская, ул. 1-я Рабочая, ул. Берзарина | D 100 – 400 мм, керамика, чугун, асбоцемент, ж/бетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2302,6 | 1989 |  | 307337,79 | 307337,79 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412330 Кадастровый номер 25:27:000000:3975 |
| 68. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Карагандинская, от КНС «ГПТУ-24» до коллектора ОАО «РЖД» | D 150 – 400 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1129,9 | 1987 |  | 1822527,41 | 1822527,41 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412327 Кадастровый номер 25:27:000000:717 |
| 69. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Дзержинского, ул. Кооперативная, ул. Фрунзе, ул. Вокзальная | D 100 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 13011,9 | 1993 |  | 1393236,44 | 1393236,44 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408585 Кадастровый номер 25:27:000000:5647 |
| 70. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 68, 68/1, 68/2, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74/1, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 83/1, 85, 87, ул. Космонавтов, 3, 3/1, 5, 7, 9/1, 11, 13, ул. Норильская, 2/1, 4, 6, 8 | D 100 – 400 мм, керамика, чугун, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4878,8 | 1950 |  | 254114,28 | 254114,28 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408584 Кадастровый номер 25:27:000000:1316 |
| 71. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. Пушкина, ул. Партизанская, ул. Ульяновская, коллектор к КНС «Вокзальная» | D 150 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 1172,4 | 1980 |  | 2709706,77 | 2709706,77 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408586 Кадастровый номер 25:27:000000:4903 |
| 72. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, район Углеразведки, ул. Уссурийская, ул. Ульяновская, ул. Чапаева | D 150 – 400 мм, чугун, керамика, асбоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 3926,4 | 1982 |  | 2152292,59 | 2152292,59 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408587 Кадастровый номер 25:27:000000:4524 |
| 73. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Хасанская, 1, 2, 4, 5, ул. Ханкайская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ул. Васнецова, 4, 6, 8/1, 10, 12/1, 13/1, 14/1, 14/2, ул. Кирова, 80, 82, 89, 91, 92, 95, 97, 99, 101, 103 | D 150 – 500 мм, чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4049,2 | 1950 |  | 855296,7 | 855296,7 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408583 Кадастровый номер 25:27:000000:5705 |
| 74. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 40, 45, 45/1, 49, ул. Ульяновская, 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2 | D 150 – 400 мм, чугун, керамика, асбоцемент, сталь, железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2358,4 | 1996 |  | 40505,92 | 40505,92 | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2010 25-АБ 408588 Кадастровый номер 25:27:000000:5646 |
| 75. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Чуковского, ул. Каманина, ул. Власенко, ул. Пугач, ул. Поисковая, ул. Орджоникидзе, ул. 1-я Рабочая, ул. Сахалинская, ул. Шахтерская, ул. 2-я Рабочая | D 150 – 400, керамика, чугун, асбоцемент, ж/бетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 6329,6 | 1989 |  | 299208,23 | 299208,23 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2010 25-АБ 464235 Кадастровый номер 25:27:000000:5119 |
| 76. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ново-Московская, ул. Ворошилова, ул. Бикинская | D 150 – 200 мм, керамика, сталь, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4202,7 | 1976 |  | 461332,14 | 461332,14 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412325 Кадастровый номер 25:27:000000:4754 |
| 77. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, ул. Черноморская, ул. Харьковская, ул. Ленина, ул. Уральская, ул. Московская, ул. Михайловская, КНС-1, КНС-2 | D 100 – 600 мм, асбоцемент, керамика, сталь, полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 19555,6 | 1960,1963,1970,1978,2010 |  | 3582135,03 | 3582135,03 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2010 25-АБ 464278 Кадастровый номер 25:27:000000:4753 |
| 78. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Оренбургская, ул. Карагандинская, 51, 97, ул. Днепровская, 24, КНС «Химбаза» | D 100 – 200 мм, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 980,3 | 1984 |  | 209694,99 | 209694,99 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412328 Кадастровый номер 25:27:000000:5644 |
| 79. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, ул. Днепростроевская, ул. Братская, ул. Пархоменко | D 150 – 300 мм, керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 7630,6 | 1972 |  | 1713442,69 | 1713442,69 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412326 Кадастровый номер 25:27:000000:5013 |
| 80. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от 103а по ул. Кирова | D 100 мм – чугун, 150 мм – асбестоцемент, находится в рабочем состоянии | пог. м | 130,0 | 1996 |  | 2232,77 | 2232,77 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.07.2015 25-АВ № 460542 Кадастровый номер 25:27:000000:2612 |
| 81. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 60, 62, 64, 66, ул. Дзержинского, 2, 5/1, 9, 11, 11а, р-н ул. Молодежной | D 150 – 250 мм, сталь, керамика, асбестоцемент, ПВХ, находится в рабочем состоянии | пог. м | 2036,50 | 2004 |  | 271588,3 | 271588,3 | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2015 25-АВ № 522708 Кадастровый номер 25:27:000000:1244 |
| 82. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, в районе дома 56 по ул. Интернациональной |  | пог. м | 66,90 | 1962 |  | 44750 | 44750 | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.08.2013 25-АВ 047841 Кадастровый номер 25:27:000000:4108 |
| 83. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующей канализационной сети по ул. Кузбасской в направлении жилых домов 1, 2, 3 по ул. Зиганшина и жилых домов 27, 29, 31 по ул. Баневура |  | пог. м | 249,0 | 1980 |  | 166670 | 166670 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2014 25-АВ № 394870 Кадастровый номер 25:27:000000:883 |
| 84. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующей канализационной сети в районе дома 6 по ул. Вахрушева в южном направлении к жилым домам 6а, 6 по ул. Донбасской |  | пог. м | 80,70 | 2000 |  | 54000 | 54000 | Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2015 25-АВ №394868 Кадастровый номер 25:27:000000:886 |
| 85. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40 | D 150 мм – чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 199,0 | 1992 |  | 133250 | 133250 | Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 25-АВ № 446222 Кадастровый номер 25:27:000000:860 |
| 86. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Казанская, 3, ул. Виноградная | D 700 мм, 800 мм, 300 мм – сталь, 300 мм – ПВХ, 700 мм – железобетон, находится в рабочем состоянии | пог. м | 9428,7 | 1978, 1992 |  | 9698274,45 | 9698274,45 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413023 Кадастровый номер 25:27:000000:5469 |
| 87. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. Карагандинская, ул. Кузбасская, КНС «СМиД» | D 500 мм, чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 4231,9 | 1984 |  | 16765,44 | 16765,44 | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2010 25-АБ 412329 Кадастровый номер 25:27:000000:5120 |
| 88. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Степана Разина, 2, ул. Щорса, ул. Вокзальная, ул. Казанская, 3 |  | пог. м | 9621,7 | 1974,1988 |  | 2658902,48 | 2658902,48 | Свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2010 25-АБ 413028 Кадастровый номер 25:27:000000:5470 |
| 89. | Сооружение - канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, к жилому дому № 90 |  | пог. м | 293,0 |  |  |  |  | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 25.05.2020 25:27:030204:12544-25/006/2020-3 |
| 90. | Сооружение канализации – группа многоквартирных жилых домов в районе ул. Полевая, 10 в г. Артеме, Приморский край, г. Артем, ул. Полевая |  | пог. м | 278,0 | 2018 |  | 3340580 | 0 | Выписка из единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 10.12.2019 25:27:030103:5276-25/006/2019-3 Кадастровый номер 25:27:030103:5276 |
| 91. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Саперная, от домов № 9, 10 | D 100 мм – чугун, находится в рабочем состоянии | пог. м | 98,0 | 1992 |  | 167011 | 108557 | Право зарегистрировано в ЕГРН 02.11.2023 запись № 25:27:070201:1575-25/059/2023-1 кадастровый номер 25:27:070201:1575 |
| 92. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, д. 18 | D 150 мм – чугун, 150 мм – керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 145,0 | 1978 |  | 78795 | 0 | Право зарегистрировано в ЕГРН от 27.10.2023 запись № 25:27:000000:745-25/059/2023-1, кадастровый номер 25:27:000000:745 |
| 93. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 4 | D 150 мм, 100 мм – чугун, 250 мм, 150 мм – керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 300,0 | 1948 |  |  |  | Выписка из ЕГРН от 01.11.2023, право зарегистрировано в ЕГРН 01.11.2023 запись № 25:27:000000:10586-25/059/2023-1, кадастровый номер 25:27:000000:10586 |
| 94. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующей канализационной сети в районе ул. Достоевского к жилым домам с 1 по 9 по ул. Блока и к жилым домам 2, 4, 6, 8, 12, 12/2 по ул. Экспериментальной |  | пог. м | 775,0 | 1982 |  | 518830,0 | 518830,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2013 25-АВ 101578 Кадастровый номер 25:27:000000:738 |
| 95. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, от существующего коллектора в районе ул. Достоевского к жилым домам по ул. Зеленый Бульвар |  | пог. м | 1167,20 | 1995 |  | 781330,0 | 781330,0 | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2013 25-АВ 101605 Кадастровый номер 25:27:000000:4102 |
| 96. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, ул. Баумана, ул. Бийская |  | пог. м | 666,0 | 1972 |  | 2758977,09 | 2758977,09 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:070202:3910 |
| 97. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, в районе ул. Хасанской, 7, пер. Хасанского, 7 |  | пог. м | 167,0 | 1949 |  | 685390,65 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13360 |
| 98. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. Мичурина |  | пог. м | 700,0 | 1982 |  | 3866434,36 | 3866434,36 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030104:7187 |
| 99. | Сооружение канализации - канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, от ул. Интернациональной по ул. Октябрьской в районе жилых домов № 17-24 |  | пог. м | 172,0 | 1960 |  | 705911,33 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:010202:5459 |
| 100. | Сооружение канализации – канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, в районе ул. Кирова, 64а |  | пог. м | 234,0 | 1980 |  | 1284479,03 | 0,0 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 25:27:030204:13515 |
| 101. | Сооружение - канализационная сеть, Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Рабочая, д. 83/3, в районе административного здания по ул. 1-й Рабочей, 83/3 |  | пог. м | 323,0 | 1988 |  | 44643,73 | 37203,12 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, право собственности от 14.10.2016 25-25/006-25/012/201/2016 -5255/1 Кадастровый номер 25:27:000000:8505 |
| 102. | Сооружение – водопроводная сеть, Приморский край, г. Артем, микрорайон «Лесной», «Лесной-2» |  | пог. м | 5338,0 | 2007 |  | 8556797,45 | 0 | Право муниципальной собственности АГО зарегистрировано в ЕГРН 01.02.2023 запись № 25:27:030104:7188-25/059/2023-3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Транспорт

| 1. | ГАЗ 5312 М833ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1980 |  | 19049,66 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ЗИЛ 4512 М391ТК | Наименование (грузовой бортовой) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1989 |  | 59923,17 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 3. | КАМАЗ 353213 М387ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: дизель | шт. | 1 | 1991 |  | 224556,88 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 4. | ГАЗ 5312 К791ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: дизель | шт. | 1 | 1989 |  | 17219,64 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 5. | ГАЗ 53 Е905ТК | Наименование (грузовой фургон) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1990 |  | 12142,92 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 6. | ГАЗ 5312 М328ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1990 |  | 8747,48 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 7. | ГАЗ 3307 У386АР | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1993 |  | 66634,39 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 8. | ГАЗ 5312 М386ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1984 |  | 8747,48 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 9. | ГАЗ 3307 У387АР | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1988 |  | 25796,23 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 10. | ГАЗ 5312 М370ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1988 |  | 7557,26 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 11. | ГАЗ 5312 М833ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 2013 |  | 1240000,0 | 1240000,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 12. | ГАЗ 3307 М384ТК | Наименование (грузовой цистерна) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1993 |  | 64915,20 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 13. | ГАЗ 53 К030ТК | Наименование (грузовой фургон) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1981 |  | 25813,82 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 16. | ГАЗ 5312 М383ТК | Наименование (грузовой фургон) Тип двигателя: бензин | шт. | 1 | 1986 |  | 79073,28 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 17. | КО-502Б-2 | Машина для отчистки канализационных сетей | шт. | 1 | 2004 |  | 1100000,00 | 1100000,00 | Выписка из реестра муниципального имущества |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2960177,41 | 2340000,0 |  |

Прочее оборудование

| № п/п | Наименование имущества | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезно го использования | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Илосос ИВР-24 | Q=390 м3/час, n=2,2-2,0 об/час | шт. | 1 | 1979 |  | 34417,47 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 2. | Компрессорное устройство ТВ 80-1,7 | Q=6000 м3/час, N=75квт, n=960 об/мин | шт. | 1 | 1979 |  | 7042,46 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 3. | Насос СД 450/22,5 | Q=450 м3/час, N=22,5квт, n=960 об/мин, H=22,5 м | шт. | 1 | 1990 |  | 14546,49 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 4. | Насос ФГ 800 | Q=800 м3/час, N=160квт, n=960 об/мин, H=33 м | шт. | 1 | 1966 |  | 15502,96 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 5. | Насос СМ 100/50 | Q=160 м3/час, N=40квт, n=1450 об/мин, H=45 м | шт. | 1 | 1999 |  | 5152,70 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 6. | Илосос ИВР-24 | Q=390 м3/час, n=2,2-2,0 об/час | шт. | 1 | 1979 |  | 13576,31 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 7. | Насос СД 450/22,7 | Q=6000 м3/час, N=75квт, n=960 об/мин, H=22,5 м | шт. | 1 | 1999 |  | 11905,56 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 8. | Насос СД 80/32 | Q=80 м3/час, N=11квт, n=1450 об/мин, H=24 м | шт. | 1 | 1996 |  | 48000,00 |  | Находится в рабочем состоянии |
| 9. | Насос 216/24 | Q=216 м3/час, N=37квт, n=7450 об/мин, H=24 м | шт. | 1 | 1988 |  | 5520,75 |  | Находится в рабочем состоянии |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 155664,70 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

незарегистрированного муниципального имущества, входящего в состав иного имущества

| № п/п | Наименование имущества, местонахождение, адрес | Характеристика имущества | Единица измерения | Количество, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Общая стоимость (балансовая, руб.) | Износ, расход (руб.) | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сооружение – резервуар, Приморский край, г. Артем, примерно 236 метров на юго-запад от юго-западного угла жилого дома № 40 по ул. Заречной | Площадь 260 кв. м | шт. | 1 | 1973 | 47765,98 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 2. | Сооружение-резервуар центральной насосной станции, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 70 | Площадь 180 кв. м | шт. | 1 | 1990 | 18211,87 | 0,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 3. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Мухина, 1 | D 50 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 35,0 | 2013 | 45692,3 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества Выписка из реестра муниципального имущества |
| 4. | Наружная сеть водоснабжения к зданию детского сада, Приморский край, г. Артем, ул. Светлогорская, д. 1а |  | пог. м | 32,0 | 2015 | 998852 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 5. | Водопроводная сеть (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Баумана, д. 3а |  | пог. м | 123,0 | 1970 | 117061,22 | 117061,22 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 6. | Водопровод (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 53 |  | пог. м |  | 1993 | 25722,32 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 7. | Наружные сети водопровода (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Светлогорская, д. 1а | D 110 мм, 315 мм – полиэтилен, находится в рабочем состоянии | пог. м | 740,7 | 2015 | 4193574,0 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 8. | Наружные сети водопровода (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Саперная | D 100 мм, 150 мм – сталь, 50 мм – полихлорвиниловые, находятся в рабочем состоянии | пог. м | 585,5 | 1996 | 54002,0 | 17550,0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 9. | Водопровод (сети водоснабжения), Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 21/1 |  | пог. м |  | 1988 | 170560,0 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 10. | Сооружение – сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Украинская, ул. Алтайская, ул. Грибная, ул. Еремича, ул. Краснознаменная, ул. Мухина, пер. Сельских рабочих, ул. Талалихина |  | пог. м | 4330 | 1970 | 4516952,0 | 1092683,5 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 11. | Сооружение – сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, ул. Полевая, 19 (детский сад № 9) |  | пог. м | 41,2 | 1991 | 8424,3 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 12. | Сооружение – сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, к жилым домам по ул. Стрельникова, 14, 15, 26 |  | пог. м | 984,5 | 2008 | 2048220 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 13. | Сооружение – наружные сети водоснабжения, Приморский край, г. Артем, ул. Севастопольская, 36 |  | пог. м | 11,0 | 2008 | 153583,6 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 14. | Канализационная сеть (Сети канализационные), Приморский край, г. Артем, ул. Херсонская | D 200 мм – керамика, находится в рабочем состоянии | пог. м | 175,0 |  | 0 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 15. | Сооружение – сети канализационные, Приморский край, г. Артем, от прачечной по ул. Кирова |  | пог. м | 24,6 | 1996 | 7900 | 0 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 16. | Сооружение – сети канализационные, Приморский край, г. Артем, ул. Баумана, 3а |  | пог. м | 227,8 | 1970 | 347246,87 | 277797,7 | Выписка из реестра муниципального имущества |
| 17. | ИТОГО: |  |  |  |  | 12753768,46 | 1505092,42 |  |

Приложение 3

к конкурсной документации

КРИТЕРИИ

открытого конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса

1. В качестве критериев открытого конкурса устанавливаются:

| № п/п | Наименование критериев | Размер расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | не менее тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переключение КОС пос. Артемовский (г. Артем, ул. Барнаульская, 1) на КОС г. Артема | 98081,2 |  |  |  |  | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Переключение выпуска по ул. Пестеля в централизованную систему водоотведения | 20046,2 |  | 10023,1 | 10023,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Переключение канализационной сети по ул. 2-ая Рабочая, 23 в централизованную систему водоотведения | 6647,4 |  |  | 3323,7 | 3323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Переключение канализационной сети от школы № 6 (ул. Чайковского, 53) в централизованную систему водоотведения | 15961,2 |  | 5320,4 | 5320,4 | 5320,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Переключение канализационной сети от микрорайона Молодежный в коллектор Д800 мм к КНС № 6 | 18902,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9451,20 | 9451,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Переключение канализационной сети от жилого дома по ул. Интернациональная, 56 в КНС № 1 2 | 10569,9 |  |  |  | 3523,3 | 3523,3 | 3523,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Переключение существующего выпуска по ул. 1- Рабочая, 83/1 в самотечную сеть Д400мм от мкр. по ул. Берзарина | 12745,2 |  |  |  |  |  |  | 3186,3 | 3186,3 | 3186,3 | 3186,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Переключение существующего выпуска в районе бани по ул. Щорса в самотечную сеть Д500мм к КНС № 5 | 6 239,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3119,95 | 3119,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Модернизация напорного коллектора 2Д500мм на 2ДД300мм от КНС № 4 до камеры гашения | 45942,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5513,14 | 13476,6 | 13476,6 | 13476,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Модернизация КНС № 6 | 14584,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Модернизация напорного коллектора 2Д300мм от КНС Вокзальная (№ 10) до камеры гашения | 17688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8844,0 | 8844,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Приобретение и установка узла обезвоживания осадка на КОС пос. Олений | 12800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция водопроводной сети Ду300 мм на Ду400 мм от ДК по ул. Ляпидевского до ВНС № 1 «Центральная» (на участке от ул. Норильская до ВНС № 1) | 62284,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6228,5 | 6228,5 | 6228,5 | 6228,5 | 6228,5 | 9342,7 | 9342,7 | 6228,5 | 6228,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Модернизация водопроводной сети Д200 мм по ул. Яблочкина-Братская в пос. Артемовский | 7788,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7788,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Модернизация ВНС «1 «Центральная» (замена оборудования) | 5055,0 |  |  |  | 5055,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | ИТОГО: | 355336,23 |  | 15343,5 | 18667,2 | 17222,4 | 17534,9 | 17534,9 | 17197,9 | 17197,9 | 17197,9 | 17197,9 | 17131,6 | 14861,6 | 19705,1 | 19705,1 | 19705,1 | 20812,5 | 18186,7 | 18186,7 | 15679,7 | 15679,7 | 20588,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы холодного водоснабжения |  |  | 146092,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы водоотведения |  |  | 105027,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Предельный (максимальный) уровень потерь воды, % |  | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  | 0,86 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 3.3. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельное (максимальное) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Предельная (максимальная) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предельная (максимальная) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3.4. | Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения |  |  | 0,27 | 0,26 | 2,45 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 2,3 | 2,23 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | 2,87 | 2,78 | 1,84 | 1,79 | 2,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,93 | 5,17 | 3,60 | 4,30 | 5,20 | 7,30 | 7,80 | 8,20 | 8,50 | 8,70 | 8,73 | 8,80 | 8,80 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 6,30 | 5,10 | 3,41 | 1,76 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 4. | Плановые значения показателей деятельности концессионера | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод для объектов водоотведения. Стабильное водоснабжение абонентов, обеспечение возможности для подключения новых абонентов для объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Плановое значение показателя надежности на объектах концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Для вышеуказанных критериев конкурса в силу части 3 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 статьи 24 указанного Федерального закона.

Приложение 4

к конкурсной документации

КОПИЯ ОТЧЕТА

о техническом обследовании объекта соглашения

Приложение 5

к конкурсной документации

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

документов для заполнения

Форма 1. Форма описи документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа в целях их создания, реконструкции (модернизации) и дальнейшего использования по назначению

Заявка заявителем открытого конкурса подается в запечатанном конверте, на котором указывается полное название открытого конкурса. Заявитель открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты (в соответствии с разделом 9 настоящей конкурсной документации).

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), заполненная по форме 2 конкурсной документации |  |
| 2. | Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |
| 3. | Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника открытого конкурса, заполненная по форме 3 и 4 конкурсной документации (по фор-ме 3 – для юридического лица и по форме 4 – для физического лица, в том числе и индивидуального предпринимателя) |  |
| 4. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, установленный пунктом 9.2 настоящей конкурсной документации |  |
| 5. | Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистрационных документов (Устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ) |  |
| 6. | Заверенный заявителем открытого конкурса документ, подтверждающий соответствие участника конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, по форме 5 конкурсной документации |  |
| 7. | Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией |  |
| 8. | ВСЕГО листов: |  |

Участник конкурса:

Руководитель 				______________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

Форма 2. Форма Заявки на участие в открытом конкурсе

Дата, исх. номер

|  | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа в целях их создания, реконструкции (модернизации) и дальнейшего использования по назначению

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты, _______________________________________

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице _________________________________________________________,

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения о создании, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

4. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом конкурсе является доверенность (по форме приложения к форме 2 конкурсной документации) на  1 (одном) листе.

5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в открытом конкурсе.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен ____________________________________________________________________

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7. Юридический и фактический адреса ___________, факс _____, банковские реквизиты ______________________________________________.

Адрес электронной почты ______________________________________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________.

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно Описи на ____ листах.

Участник конкурса:

________________________(Ф.И.О.)

(подпись и печать)

(для юридического лица)

Главный бухгалтер                                                    ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение

к форме 2 «Заявка на участие

в открытом конкурсе»

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

(место составления)

____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник конкурса:

______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________«____» _________________________

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени ______________________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа в целях их создания, реконструкции (модернизации) и дальнейшего использования по назначению.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись_____________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)          (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  _______         _____________ _____ г.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица    _________________________(Ф.И.О.)

(подпись и печать)

Главный бухгалтер_________________________ (___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма 3. Форма анкеты участника открытого конкурса – юридического лица

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование | Данные участника открытого конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма |  |
| 2. | Фирменное наименование |  |
| 3. | Адрес фактического местоположения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; расчетный счет; корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ |  |
| 7. | Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации |  |
| 8. | Размер уставного капитала |  |
| 9. | Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 10. | ИНН |  |
| 11. | КПП |  |
| 12. | ОГРН |  |
| 13. | ОКПО |  |
| 14. | Является ли сделка крупной (да, нет)? В случае, если сделка является крупной: орган управления участника конкурса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15. | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник открытого конкурса:

Руководитель юридического лица/    _________________________(Ф.И.О.)

(подпись и печать)

Главный бухгалтер	___________________        _____________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 4. Форма анкеты участника открытого конкурса – физического лица, индивидуального предпринимателя

АНКЕТА    УЧАСТНИКА    ОТКРЫТОГО   КОНКУРСА

| № п/п | Наименование | Данные участника открытого конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства (данные по прописке и фактический адрес) |  |
| 4. | Контактное лицо (ФИО, телефон) |  |
| 5. | Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации |  |
| 6. | Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 7. | Контактные телефоны, факс |  |
| 8. | Банковские реквизиты |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник открытого конкурса:

Физическое лицо/

индивидуальный предприниматель  ____________________________________(Ф.И.О.)

(подпись и печать)

М.П.

Форма 5. Форма требований к участникам открытого конкурса

ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа

в целях их создания, реконструкции (модернизации) и дальнейшего использования

по назначению

Настоящим официально подтверждаем, что в отношении_________________

_______________________________________________________________________________

(указывается наименование участника открытого конкурса)

отсутствует решение о ликвидации юридического лица - заявителя или отсутствует решение о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя (участника) конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Участник конкурса:

Руководитель 				      _________________________(Ф.И.О.)

(подпись и печать)

(для юридического лица)

Главный бухгалтер                                    __________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 6. Форма запроса на представление разъяснений содержания конкурсной документации

В Конкурсную комиссию

№_____________

«___»______20____ г.

З А П Р О С

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел, пункт конкурсной документации | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по факсу: ____________________________________

(телефон-факс участника открытого конкурса)

Руководитель организации  ____________________________ ( ___________________ )

М.П.

Форма 7. Форма конкурсного предложения участника открытого конкурса

В Конкурсную комиссию

№_____________«___»____________________20__ г.

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа в целях их создания, реконструкции (модернизации) и дальнейшего использования

по назначению

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации, ____________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

в лице _________________________________________________________________________,

официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

|  |  | Исходные значения критериев открытого конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критериев | Размер расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | не менее тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переключение КОС пос. Артемовский (г. Артем, ул. Барнаульская, 1) на КОС г. Артема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Переключение выпуска по ул. Пестеля в централизованную систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Переключение канализационной сети по ул. 2-ая Рабочая, 23 в централизованную систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Переключение канализационной сети от школы № 6 (ул. Чайковского, 53) в централизованную систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Переключение канализационной сети от микрорайона Молодежный в коллектор Д800 мм к КНС № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Переключение канализационной сети от жилого дома по ул. Интернациональная, 56 в КНС № 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Переключение существующего выпуска по ул. 1- Рабочая, 83/1 в самотечную сеть Д400мм от мкр. по ул. Берзарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Переключение существующего выпуска в районе бани по ул. Щорса в самотечную сеть Д500мм к КНС № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Модернизация напорного коллектора 2Д500мм на 2ДД300мм от КНС № 4 до камеры гашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Модернизация КНС № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Модернизация напорного коллектора 2Д300мм от КНС Вокзальная (№ 10) до камеры гашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Приобретение и установка узла обезвоживания осадка на КОС пос. Олений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция водопроводной сети Ду300 мм на Ду400 мм от ДК по ул. Ляпидевского до ВНС № 1 «Центральная» (на участке от ул. Норильская до ВНС № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Модернизация водопроводной сети Д200 мм по ул. Яблочкина-Братская в пос. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Модернизация ВНС «1 «Центральная» (замена оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем финансового участия концедента в исполнении концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) уровень потерь воды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности в отношении системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельное (максимальное) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная (максимальная) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный (максимальный) удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Плановое значение показателя надежности на объектах концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемые нами мероприятия по созданию, реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:_______________________________________________________.

3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания нас победителями открытого конкурса гарантируем заключение концессионного соглашения, предусматривающего создание, реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5.  Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения, предусматривающего создание, реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен _______________________________________________________________________________.

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса ___________, факс _____, банковские реквизиты:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Адрес электронной почты ______________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________.

10. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи на _____ листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица     _________________________(Ф.И.О.)

(подпись и печать)

(для юридического лица)

Главный бухгалтер                                 ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 8. Опись документов, на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых участником конкурса в конкурсном предложении для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) |  |
| 2. | Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. |  |
| 3. | Всего листов: |  |

Участник конкурса:

Руководитель 				______________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

Приложение 6

к конкурсной документации

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

деятельности концессионера, не являющиеся критериями конкурса

Иные, не являющиеся в соответствии с ч. 2 ст. 47 Закона «О концессионных соглашениях» критериями конкурса, долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения: индекс эффективности операционных расходов на каждый год срока действия концессионного соглашения в размере 1%.

Приложение 7

к конкурсной документации

ЗАДАНИЕ

и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности                             концессионера

Мероприятия по ликвидации выпусков неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод

1. Ликвидация выпусков, недостаточно очищенных не очищенных сточных вод сточных вод

2. Уменьшение объема сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты

3. Улучшение экологической ситуации

4. Уменьшение износа основных фондов

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Переключение КОС пос. Артемовский (г. Артем, ул. Барнаульская, 1) на КОС г. Артема | КОС механической очистки, производительностью 4,8 тыс м3/сут, год постройки 1936 | 1.Реконструкция КНС №11 (увеличение производительности с 2,4 3 до 4,0 тыс м3/сутки) и КНС на территории КОС пос. Артемовский (производительностью 1,6 тыс м3 /сутки) 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн280мм от КНС на территории КОС пос. Артемовский до КНС №11- 2*3300пм 3.Реконструкция напорного коллектора 2Дн315мм от КНС №11 до Кос г. Артема- 2*1440пм | 2027-2033 |
| 1. | Здание - хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажное | Площадь 41,1 м2, обеззараживание гипохлоритом кальция |  |  |
| 2. | Здание - канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажное | Площадь 66,1 м2, установленное н/оборудование ФГ 144/46 (производительность 120м3/час), СМ 100-65-200/2 (производительность 125 м3/час) |  |  |
| 3. | Сооружение – песколовка о/с | Д4,0м-радиальная |  |  |
| 4. | Сооружение – отстойник вертикальный | Д6,0м -2 шт, двух ярусные |  |  |

|  | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | 14011,6 | - 98081,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 323376 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2033 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2. Переключение выпуска по ул. Пестеля в централизованную систему водоотведения |  | 1. Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,150тыс м3/ сутки 2. Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д800мм к КНС №6- 2*930пм. | 2024-2025 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Пестеля, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, ул. Пограничная, 4-13, 15, 17, ул. Ляпидевского, 2, 4, 6, 8, | Канализационная сеть Д150мм протяженностью 2449,2 пм, год постройки 1952, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения, сточные воды откачиваются из накопителя автомашиной и отвозятся на КОС г. Артема для очистки. |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 10023,1 | 10023,1 |  |  |  | - 20 046,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 7800 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2025 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Переключение канализационной сети по ул. 2ая Рабочая, 23 в централизованную систему водоотведения |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д200мм -2*110пм | 2025-2026 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Чуковского, ул. Каманина, ул. Власенко, ул. Пугач, ул. Поисковая, ул. Орджоникидзе, ул. 1-я Рабочая, ул. Сахалинская, ул. Шахтерская, ул. 2-я Рабочая | Канализационная сеть от жилого дома по ул. 2-ая Рабочая, 23 Д200мм протяженностью 86,2 пм не подключена в централизованную систему канализации (отсутствует КНС), на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  | 3323,7 | 3323,7 |  |  | - 6 647,40 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 4440м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2026 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4. Переключение канализационной сети от школы №6 (ул. Чайковского ,53) в централизованную систему водоотведения |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100 тыс м3/ сутки 2. Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д200мм -2*680пм | 2024-2026 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Сучанского (ранее Степная), ул. Макаренко | Канализационная сеть от школы №6 по ул. Макаренко Д150мм протяженностью 1020,9 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 5320,4 | 5320,4 | 5320,4 |  |  | - 15 961,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 2244м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2026 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5. Переключение канализационной сети от микрорайона Молодежный в коллектор Д800мм к КНС № 6 |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д800мм -2*860пм | 2041-2042 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Интернациональная, 60,62,64,66, ул. Дзержинского, 2,5/1,9,11,11а, р-н ул. Молодежная | Канализационная сеть микрорайона Молодежный (ул. Достоевского, Левицкого, Мелиоративная) Д150, 200мм протяженностью 1103,4 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |
| 2. | Канализационная сеть г. Артем, от существующей канализационной сети в районе ул. Достоевского к жилым домам с 1 по 9 по ул. Блока и к жилым домам 2, 4, 6, 8, 12, 12/2 по ул. Экспериментальной | Канализационная сеть микрорайона Д150мм протяженностью 775,0 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  | 9451,20 | - 9451,20 |  | - 18 902,40 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 20376м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2042 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 6. Переключение канализационной сети от жилого дома по ул. Интернациональная, 56 в КНС № 12 |  | 1. Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д200мм -2*350пм | 2026-2028 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, в районе дома № 56 поул. Интернациональная | Канализационная сеть от дома № 56 по ул. Интернациональная Д150мм протяженностью 66,90пм, год постройки 1962 не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  | 3523,3 | - 3523,3 | - 3523,3 | - 10 569,00 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 1248 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2028 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9. Переключение существующего выпуска по ул. 1- Рабочая, 83/1 в самотечную сеть Д400мм от мкр. по ул. Берзарина |  | 1. Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2. Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети 400мм -2*780пм | 2029-2032 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 83/3, в районе административного здания по ул. 1-й Рабочей, 83/3 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. 1-я Рабочая, 83/1 Д150мм протяженностью 323 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  | 3186,3 | 3186,3 | - 3186,3 | - 3186,3 | - 12 745,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 4323,6 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2032 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10. Переключение существующего выпуска в районе бани по ул. Щорса в самотечную сеть Д500мм к КНС №5 |  | 1.Строительство КНС автоматического режима производительностью 0,100тыс м3/ сутки 2.Строительство напорной канализационной сети (коллектора) 2Дн 110мм от КНС до самотечной сети Д500мм -2*85пм | 2033-2034 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, район шахты «Озерная», ул. Щорса, ул. Уткинская, ул. Мурманская | Канализационная сеть от бани по ул. Щорса Д200мм протяженностью 58,6 пм не подключена в централизованную систему канализации, на выпуске сточных вод отсутствуют очистные сооружения |  |  |

|  | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | - 3119,95 | - 3119,95 | - 6 239,90 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 1572 м3/год |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2034 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса недостаточно очищенных сточных вод |

Мероприятия по сокращению аварийности, по уменьшению износа, по увеличению мощностей системы водоотведения

1. Сокращение аварийности на сетях водоотведения

2. Уменьшение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод при авариях на сетях водоотведения

3. Улучшение экологической ситуации

4. Уменьшение износа основных фондов

5.Обеспечение надежности работы систем водоотведения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Модернизация напорного коллектора 2Д500мм на 2ДД300мм от КНС №4 до камеры гашения |  | 1. Перекладка напорного коллектора 2Д300мм - 2*2039 пм | 2034-2037 |
| 1. | Канализационная сеть г. Артем, ул. Гагарина, ул. 1-ая Рабочая, ул. 2ая Рабочая, ул. Карагандинская, ул. Кузбасская, КНС «СМиД» | Напорная канализационная сеть (коллектор) от КНС №4 СМиД 2Д500мм- 2*2039 пм находится в аварийном состоянии и требует замены. В связи закрытием предприятий, расположенных в пос. Угловое, и уменьшением объема, сбрасываемых сточных вод на КНС, замена коллектора предполагается путем протаскивания п.э. трубопровода Д300 мм в Д500мм |  |  |

|  | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 5513,14 | 5513,14 | 5513,14 | 5513,14 |  | - 45 942,94 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение количества сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод | 240000 м3/год |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях |  |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2037 |
| 1.4. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.5. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Недопущение случаев сброса неочищенных сточных вод |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2. Модернизация КНС № 6 |  | 1 замена насосного оборудования на менее энергоемкое | 2038 |
| 1. | Здание – канализационная насосная станция № 6, назначение: нежилое, 1-этажное, г. Артем, 189 метров в северном направлении от северного угла жилого дома № 71 по ул. Бакинских Комиссаров | КНС № 6 (главная КНС) предназначена для подачи сточных вод от основной части г. Артема (от пос. Угловое до ул. Хасанская) на КОС г. Артема. Проектная производительность КНС-28,0 тыс м3/сут, установленная мощность 40,9 тыс м3/сут. Характеристика установленного оборудования: Насосы СД800/32-2 шт, насос СД 800/32 б 1шт |  |  |

|  | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 14 584,0 |  |  |  |  | - 14 584,0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сокращение затрат на капитальный и текущий ремонт |  |
| 1.2. | Уменьшение износа основных фондов |  |
| 1.3. | Сокращение аварийности на объектах |  |
| 1.4. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2038 |
| 1.5. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.6. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Бесперебойная работа КНС, недопущение перерывов в работе |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Модернизация напорного коллектора 2Д300мм от КНС Вокзальная (№10) до камеры гашения |  | 1.Перекладка напорного коллектора 2Д300мм - 2*785 пм | 2039-2040 |
| 1. | Канализационный коллектор от КНС «Вокзальная». Напорно-самотечный коллектор от КНС-5 до КНС -6 | Напорная канализационная сеть (коллектор) от КНС №10 Вокзальная 2Д300мм- 2*785 пм находится в аварийном состоянии и требует замены. |  |  |

|  | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | 8844,0 | 8844,0 |  |  |  | - 17 688,0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение износа основных средств | 0,3 % |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях | 1 ед/км |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2040 |
| 1.4. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.5. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Бесперебойная работа КНС № 10, недопущение случаев сброса неочищенных сточных вод |

Мероприятия по повышению качества очистки сточных вод

1. Достижение установленных нормативов по качеству сбрасываемых сточных вод

2. Уменьшение объема сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод

3. Улучшение экологической ситуации

4. Уменьшение износа основных фондов

5.Обеспечение надежности работы систем водоотведения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Приобретение и установка узла обезвоживания осадка на КОС пос. Олений |  | 1. Приобретение и установка узла обезвоживания осадка | 2043 |
| 1. | Здание очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное. г. Артем, с. Олений, ул. Зоологическая, 38 | КОС биологической пос. Олений проектной производительностью 0,4 тыс м3 /сутки введены в эксплуатацию в 1996г. В составе сооружений отсутствуют сооружения по обработке осадка, осадок откачивается автомашиной и отвозится на иловые площадки КОС г. Артема, что требует значительных финансовых затрат и влияет на качество очистки сточных вод. |  |  |

|  | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  | - 12800,0 | - 12 800, 0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сокращение затрат на вывоз осадка |  |
| 1.2. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2043 |
| 1.3. | Удельное потребление электрической энергии, кВтч/м3 |  |
| 1.4. | Повышение качества очистки сточных вод | 40 560 м3/год |

Мероприятия по сокращению аварийности, по уменьшению износа, по увеличению мощностей, по улучшению надежности системы водоснабжения

1. Сокращение аварийности на сетях водоснабжения

2. Уменьшение износа основных фондов

3.  Уменьшение потерь воды

4. Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения

5. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения

6. Обеспечение возможности для подключения новых абонентов

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3. Реконструкция водопроводной сети Ду300мм на Ду400мм от ДК по ул. Ляпидевского до ВНС № 1 «Центральная» (на участке от ул. Норильская до ВНС № 1) |  | Реконструкция водопроводной сети Д300мм на Д400мм – 2795 пм | 2034-2042 |
| 1. | Водопроводная сеть г. Артем, ул. Фрунзе, 70-114, ул. Кирова, 13а -62, ул. Дзержинского, ул. Интернациональная, 60-91, ул. Лазо, ул. Вокзальная, 97-160, ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, 1-22, ул. Урицкого, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. Шевченко, ул. Кооперативная, ул. Ленских Рабочих 2. «Водопроводная сеть г. Артем, ул. Ляпидевского, 2-10, ул. Котовского,3, ул. Пограничная, 1-15, ул. Кирова, 82-92, ул. Толстого,1-11, ул. Заозерная, 9 | Участок водопроводной сети Д300мм от ВНС «Центральная» до ДК по ул. Ляпидевского протяженностью 2795 пм находится в аварийном состоянии, пропускная способность трубопровода снижена, потери воды из трубопровода выше нормативных. |  |  |

|  | 2034 г | 2035 г | 2036 г | 2037 г | 2038 г | 2039 г | 2042 г | 2041 г | 2042 г | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. | - 6228,5 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 9342,7 | - 9342,7 | - 6228,5 | - 6228,5 | - 62 284,70 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение износа водопроводных сетей на | 0,9 % |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях на | 0,05 ед/км |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2042 |
| 1.4. | Сокращение потерь воды на | 0,3 % |
| 1.5. | Увеличение пропускной способности на | 198м3/час |
| 1.6. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Стабильное водоснабжение абонентов, обеспечение возможности для подключения новых абонентов |

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5. Модернизация водопроводной сети Д200мм по ул. Яблочкина Братская в пос. Артемовский |  | 1модернизация водопроводной сети Д200мм– 500 пм | 2043 |
| 1. | Водопроводная сеть г. Артем, ул. Каширская, 25-53, 61, 65-69, ул. Днепростроевская, ул. Пархоменко, ул. Братская, 18-54, ул. Барнаульская, 14, ул. Майхинское Шоссе, 11-15, 19-23, ул. Ладыгина | Участок водопроводной сети Д200мм -500пм проложен под гаражами и по частным земельным участкам, доступ к выполнению ремонтных работ на сетях не возможен |  |  |

|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026 г. | 2043 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  | - 7 788,20 | - 7 788,20 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Уменьшение износа водопроводных сетей на | 016 % |
| 1.2. | Уменьшение аварийности на сетях на | 0,01 ед/км |
| 1.3. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2043 |
| 1.4. | Сокращение потерь воды на | 0,05 % |
| 1.5. | Увеличение пропускной способности на | 15м3/час |
| 1.6. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения | Стабильное водоснабжение абонентов, обеспечение возможности для подключения новых абонентов |

Мероприятия по сокращению по энергоэффективности

1. Снижение расхода электроэнергии на подачу воды

2. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | Перечень мероприятий по объектам | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Модернизация ВНС «1 «Центральная» (замена оборудования) |  | Замена оборудования на ВНС | 2026 |
| 1. | Здание -водопроводная насосная станция № 1 «Центральная», назначение: нежилое, 1-этажное, г. Артем, ул. Фрунзе, 70 | Проектная производительность ВНС № 1 36,0 тыс м3/сут, установленная мощность 35,8 тыс м3/ сут. Установленное оборудование: насос ф 300Д/70- 2 шт, установка ВИЛО (6 ступеней), оборудование энергоемкое |  |  |

|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный размер инвестиций, тыс. руб. |  |  | 5 055,0 |  |  | - 5 055,0 |

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | 2026 |
| 1.2 | Снижение расхода электроэнергии | 1000 тыс руб/ год (50%) |

Приложение 8

к конкурсной документации

ОБЪЕМ

отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды и водоотведения

на срок действия концессионного соглашения

Система холодного водоснабжения Артемовского городского округа

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Объем отпуска воды, тыс. куб. м | 6340,59 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 | 6678,05 |

Система водоотведения Артемовского городского округа

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м | 4749,13 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 | 4946,50 |

Приложение 9

к конкурсной документации

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения,

и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

Система холодного водоснабжения Артемовского городского округа

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Цены на энергетические ресурсы (электрическая энергия, руб./кВт ч | 4,21 | 4,81 | 5,08 | 5,29 | 5,50 | 5,72 | 5,95 | 6,19 | 6,44 | 6,69 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,83 | 8,14 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 | 9,91 | 10,30 | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,54 | 13,04 | 13,56 | 14,10 | 14,66 | 15,25 |

Система водоотведения Артемовского городского округа

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Цены на энергетические ресурсы (электрическая энергия, руб./кВт ч | 5,80 | 5,62 | 5,94 | 6,18 | 6,43 | 6,68 | 6,95 | 7,23 | 7,52 | 7,82 | 8,13 | 8,46 | 8,80 | 9,15 | 9,51 | 9,89 | 10,29 | 10,70 | 11,13 | 11,57 | 12,04 | 12,52 | 13,02 | 13,54 | 14,08 | 14,65 | 15,23 | 15,84 | 16,47 | 17,13 | 17,82 |

Приложение 10

к конкурсной документации

ПОТЕРИ И УДЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, 2023 год

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Предельный (максимальный) уровень потерь воды, % | Удельный расход электроэнергии, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система холодного водоснабжения | 27,71 | 0,86 |
| 2. | Система водоотведения |  | 0,88 |

Приложение 11

к конкурсной документации

ВЕЛИЧИНА НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ

(за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной  платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество   организаций) и иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения | Величина неподконтрольных расходов, тыс. руб. | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система холодного водоснабжения | 12463,17 |  |
| 2. | Система водоотведения | 463,77 |  |

Приложение 12

к конкурсной документации

ПРЕДЕЛЬНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) РОСТ

необходимой валовой выручки концессионера от осуществления  регулируемых видов деятельности,  предусмотренной нормативными  правовыми актами Российской Федерации

в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к предыдущему году

Система холодного водоснабжения Артемовского городского округа

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Предельный (максимальный) рост НВВ концессионера от осуществления деятельности в сфере водоснабжения по отношению к предыдущему году, % | х | х | 108,83 | 105,34 | 101,05 | 103,17 | 103,18 | 103,18 | 103,19 | 103,19 | 103,20 | 105,27 | 103,14 | 103,15 | 103,16 | 103,16 | 104,04 | 103,15 | 102,34 | 103,19 | 103,58 | 101,33 | 103,25 | 103,26 | 103,26 | 103,26 | 103,27 | 103,27 | 103,28 | 103,28 | 103,28 |

Система водоотведения Артемовского городского округа

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | Предельный (максимальный) рост НВВ концессионера от осуществления деятельности в сфере водоотведения по отношению к предыдущему году, % | х | х | 113,05 | 101,68 | 103,80 | 103,98 | 105,10 | 103,60 | 103,51 | 103,42 | 103,33 | 103,18 | 103,21 | 103,15 | 103,07 | 103,25 | 103,25 | 102,98 | 103,07 | 103,17 | 101,08 | 102,06 | 101,59 | 101,61 | 101,67 | 103,18 | 103,18 | 103,18 | 103,18 | 103,19 | 103,19 |

Приложение 13

к конкурсной документации

КОПИИ

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществляющей эксплуатацию передаваемого концедентом                        концессионеру по концессионному соглашению имущества