

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

##  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

08.02.2023 г. Артем № 22

На проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»

(в ред. от 31.01.2023 № 68-па)

Заключение на проект постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 31.01.2023 № 68-па) (далее - проект постановления) подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 8 Положения о контрольно-счетной палате Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2005 № 254, пункта 2.4 Положения о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322, плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год.

Проект постановления представлен в контрольно-счетную палату Артемовского городского округа управлением жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа 06.02.2023 с пояснительной запиской и обоснованием вносимых изменений.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

В действующей редакции Программы от 31.01.2023 № 68-па общий объем финансового обеспечения Программы составляет 74 252,14140 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 281,62595 тыс. рублей, 2019 год – 6 696,32665 тыс. рублей, 2020 год – 11 407,64214 тыс. рублей, 2021 год – 10 216,98447 тыс. рублей; 2022 год – 23 817,65676 тыс. рублей; 2023 год – 4 216,54043 тыс. рублей, 2024 год – 4 234,083 тыс. рублей, 2025 год – 4 381,282 тыс. рублей.

В предоставленном проекте постановления общий объем финансового обеспечения Программы составляет 77 258,62096 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 281,62595 тыс. рублей, 2019 год – 6 696,32665 тыс. рублей, 2020 год – 11 407,64214 тыс. рублей, 2021 год – 10 216,98447 тыс. рублей; 2022 год – 23 817,65676 тыс. рублей; 2023 год – 7 223,01999 тыс. рублей, 2024 год – 4 234,083 тыс. рублей, 2025 год – 4 381,282 тыс. рублей.

По сравнению с утвержденной редакцией Программы от 31.01.2023 № 68-па, общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы всего и в 2023 году увеличивается на 3 006,47956 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию мероприятий Программы на 2023 год в проекте постановления не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете № 52).

В соответствии с бюджетным законодательством главному распорядителю бюджетных средств – администрации Артемовского городского округа, необходимо внести предложение по корректировке показателей Программы в решении о бюджете № 52.

Проектом постановления в муниципальную программу внесены следующие изменения:

Объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий Программы **«1.1. Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения»** уменьшается на 49,02044 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий изменяется объем финансового обеспечения мероприятий:

«1.1.5.Строительство канализационной сети от КНС в оставе КОС по ул. Барнаульской до КНС № 11 по ул. Ворошилова в г. Артеме» - уменьшается на 27,232 тыс. рублей.

 «1.1.6. Строительство канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д800 мм по ул. Казанской в г. Артеме» - уменьшается на 21,78844 тыс. рублей.

Уменьшение за счет отказа в софинансировании выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по указанным объектам.

Предусмотрены на 2023 год средства на финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Программы **«2.1. Федеральный проект «Чистая вода»** в сумме 3 055,5 тыс. рублей. В том числе по мероприятию «Строительство водопроводной сети от ул. Волочаевской,46 по ул. Ноовокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, 6-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме». Средства предусматриваются на оплату муниципального контракта от 27.12.2021 № 36А/21 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство водопроводной сети от ул. Волочаевской,46 по ул. Ноовокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, 6-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме». Контракт не был оплачен в 2022 году, так как подрядной организацией неоднократно нарушались сроки выполнения работ и предъявления их результатов заказчику.

Объем финансирования мероприятий Программы в 2024 году в целом не изменяется. С целью подготовки подачи заявки на участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрены средства на софинансирование за счет средств местного бюджета строительства сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка произведено перемещение бюджетных ассигнований в сумме 130,0 тыс. рублей в 2024 году с мероприятия «1.1.2. Обеспечение функционирования источников водоснабжения» на мероприятие «1.1.4. Строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка».

Сумма софинансирования определена на основании распоряжения Правительства Приморского края от 10.08.2022 № 417-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в размере 0,8 %.

В связи с изменением объемов финансирования, проектом постановления вносятся изменения в паспорт, текстовую часть муниципальной программы и приложения к муниципальной программе.

Рассмотрев проект постановления, контрольно-счетная палата считает необходимым отметить следующее.

1. В проекте постановления в пунктах 1.1, 1.2 неверно указаны единицы измерения. Допущены технические ошибки (нумерация пунктов постановления, приложения к постановлению).

2. Наименование ожидаемых конечных результатов реализации Программы в паспорте Программы, текстовой части, приложениях 3, 4, 5, 7 не приведены в соответствие.

3. Не актуализирован раздел «3. Перечень мероприятий Программы».

Предлагаем устранить указанные недоработки.

По итогам экспертизы проекта постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 397-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (в ред. от 31.01.2023 № 68-па) контрольно-счетная палата Артемовского городского округа предлагает учесть предложения и замечания, изложенные в заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты

Артемовского городского округа Е.Г. Герасимова